|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | герб МР | |  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **УЛЁТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | |
| «22» апреля 2025 года | |  | № 283 |
|  | | с.Улёты |  |
|  | |  |  |

**Об утверждении Плана («дорожной карты») мероприятий по ликвидации выявленных на территории Улётовского муниципального округа Забайкальского края несанкционированных свалок на 2025-2056 годы**

На основании решений суда № 2-355/2023 от 27.07.2023, № 2-300/2023 от 07.08.2023, № 2-341/2023, № 2-342/2023 от 25.07.2023, № 2-323/2023 от 14.06.2023, № 2а-116/2024 от 05.03.2024, № 2а-327/2021 от 05.07.2021, 2-313/2023 от 21.07.2023 о ликвидации несанкционированных свалок на территории Улётовского муниципального округа Забайкальского края, предостережения Забайкальского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в соответствии с поступлениями в бюджет округа финансовых средств экологического сбора в размере 3550000 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год постановляет:

1. Утвердить План («дорожной карты») мероприятий по ликвидации выявляемых на территории Улётовского муниципального округа Забайкальского края несанкционированных свалок на 2025-2056гг согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление официально опубликовать (обнародовать) на официальном сайте муниципального района «Улётовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» - «Финансы» - https://uletov.75.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Улётовского муниципального округа Забайкальского края (В.А. Горковенко).

Глава Улётовского муниципального

округа Забайкальского края А.И. Синкевич

Приложение

к постановлению администрации

Улётовского муниципального округа

Забайкальского края

от «22» апреля 2025 года № 283

**ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**мероприятий по ликвидации выявленных на территории Улётовского муниципального округа Забайкальского края несанкционированных свалок 2025-2056 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение | Площадь Га | Объем м3 | Стоимость ликвидации согласно сметного расчёта рублей | Выделение средств в год рублей | Планируемые мероприятия и сроки выполнения |
| 1 | Танга Кадастровый номер 75:19:400102:259 | 6.49 | 64900 | 7150265 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2047 год |
| 2 | Арта Кадастровый номер 75:19:320202:245 | 8.28 | 82800 | 9125785 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2053 год |
| 3 | Аблатуйский бор Кадастровый номер 75:19:340201:171 | 2.5 | 25000 | 2765800 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2034 год |
| 4 | Доронинск Кадастровый номер 75:19:120103:261 | 1.81 | 18100 | 2005900 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2035 год |
| 5 | Горекацан Кадастровый номер 75:19:340202:86 | 5.64 | 56400 | 6220550 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2044 год |
| 6 | Арей Кадастровый номер 75:19:360101:165 | 1.18 | 11800 | 1320050 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2029 год |
| 7 | Горека Кадастровый номер 75:19:330101:50 | 3.77 | 37700 | 4150850 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2038 год |
| 8 | Татаурово Кадастровый номер 75:19:210102:336 | 2 | 20000 | 2215450 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2032 год |
| 9 | Хадакта Кадастровый номер75:19:440203:417 | 3.2 | 32000 | 3535750 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2036 год |
| 10 | Николаевское Кадастровый номер 75:19:380101:804 | 7.21 | 72100 | 9935355 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2056 год |
| 11 | Ленинск Кадастровый номер 75:19:400102:262 | 3,54 | 35400 | 3895755 | 322727.27 | Ликвидация несанкционированной свалки 2037 год |