**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **« БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» октября 2014 года №1329

 г. Балей

**Об утверждении муниципальной программы « Благоустройство населённых пунктов Балейского района ( 2015-2017 годы)»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях улучшения качества жизни жителей населенных пунктов, руководствуясь ст.24 Устава муниципального района « Балейский район» администрация муниципального района « Балейский район»

**постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу« Благоустройство населённых пунктов Балейского района ( 2015-2017 годы)»

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

зам. руководителя администрации муниципального района « Балейский район» по коммунальному хозяйству Семибратова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете « Балейская Новь»

Руководителя администрации

МР « Балейский район» В.А.Ромащенко

Исполнил: Аксенова Л.В

 УТВЕРЖДЕНА

 Постановлением администрации

 МР « Балейский район»

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 № \_\_\_\_\_

 **Муниципальная программа**

**« Благоустройство населенных пунктов Балейского района**

 **(2015-2017 годы)»**

 **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | « Благоустройство населенных пунктов « Балейского района» на 2015-2017 годы ( далее Программа) |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации МР « Балейский район» № 1329От 01.10. 2014 года |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального района « Балейский район» |
| Основной разработчик Программы | Отдел капитального строительства и ЖКХ администрации МР « Балейский район» |
| Цели и задачи программы | Цель – Программы эффективность решения вопросов местного значения органами местного самоуправления поселений в реализации мероприятий по благоустройству населенных пунктов за счет бюджета муниципального района « Балейский район» |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | Доля площади зеленых насаждений ( в границах населенных пунктов) в общей площади земель населенных пунктов;-доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в общей протяженности улиц, проездов населенных пунктов; |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа будет реализована в один этап.2015-2017 г.г. |
| Потребность в финансировании программы | Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет 2403,63 т.руб в том числе по годам:2015-801,21 т.руб2016-801,21 т.руб.2017-801,21 т.руб |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение доли площади зеленых насаждений ( в границах населенных пунктов) до 15%;- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц, проездов в общей протяженности улиц, проездов 17,8% |

 **Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее**

 **решения программным методом.**

 Необходимое условие успешного развития экономики и улучшения условий жизни населения –это комплекс благоустройства территорий населенных пунктов.

 В тоже время в вопросах благоустройства территорий населенных пунктов имеется ряд не решенных проблем, на решение которых и направлена данная программа.

 К видам работ по благоустройству территорий относятся:

 - благоустройство дворовых территорий, в том числе скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников и т.д.;

 - строительство и обустройство детских площадок;

 - организация уличного освещения с использованием новых технологий, озеленение территорий;

 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов ( приобретение контейнеров, устройство контейнерных площадок);

 - организация обеспечения населения водой ( обустройство водокачек)

 Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является снижение уровня общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки.

 Анализ обеспеченности дворов, улиц элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов Балейского района. На протяжении десятилетий не решаются вопросы проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, освещения улиц, затенение и разрушение жилых зданий переросшими деревьями, несвоевременное удаление высохших деревьев. Одной из причин неблагоустроенности территорий поселений является дефицит средств в местных бюджетах городского и сельских поселений Балейского района.

 Требование жителей к созданию более высокого уровня благоустройства населенных пунктов, а так же острота проблем накапливается. В этой сфере предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных. При этом использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройство населенных пунктов, определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

 **Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

**Целью Программы является**:

- повышение эффективности решения вопросов благоустройства органами местного самоуправления поселений Балейского района;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты территорий.

 **Задачей Программы**, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов Балейского района, связанной с осуществлением полномочий органов местного самоуправления района, является содействие органам местного самоуправления городского и сельских поселений в реализации муниципальных Программ поселений за счет средств краевого и районного бюджетов. Для достижения поставленной цели и задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

- благоустройство дворовых территорий;

- строительство и обустройство детских площадок;

-организация уличного освещения с использованием новых технологий;

-озеленение территорий населенных пунктов;

- организация сбора, вывоза бытовых отходов ( приобретение контейнеров, строительство контейнерных площадок);

- приобретение коммунальной техники;

- организация обеспечения населения водой ( обустройство колонок, водокачек).

По каждому из этих направлений в муниципальных Программах поселений, будут предусмотрены конкретные мероприятия, на реализацию которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия. Данные мероприятия отражаются в муниципальной Программе

 ( приложение 2).

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые показатели и индикаторы, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Ед.изм |  Показатели по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Доля площадей насаждений ( в населенных пунктах) в общей площади земель муниципального района | % | 13,7 | 14,2 | 15,0 |
| Доля протяженности освещенных частей улиц ,проездов в общей протяженности улиц, проездов | % | 16,6 | 17,0 | 17,8 |
|  |  |  |  |  |

Сроки реализации Программы: 2015-2017 г.г

**Раздел 3 . Ресурсное обеспечение Программы.**

Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств районного бюджета оценивается в сумме 2403,63 тыс.руб в т.ч. по годам:

2015- 801,21 т.руб;

2016 – 801,21 т.руб;

2017 – 801,21 т.руб.

Средства районного бюджета, предусмотренные на выполнения мероприятий по благоустройству населенных пунктов в форме субсидий местным бюджетам городского и сельских поселений подлежат направлению на финансирование объемов благоустройства городского и сельских поселений. Размер субсидий определяется исходя из численности населения городского и сельских поселений Балейского района из расчета 60 рублей на человека в населенных пунктах с численностью менее 2000 человек и 30 рублей на человека с численностью более 2000 человек. Мероприятия Программы предполагают так же привлечение средств бюджетов поселений и внебюджетные средства.

 **Раздел 4. Механизм реализации Программы.**

Механизм реализации Программы предусматривает выделение субсидий из бюджета района бюджетам городского и сельских поселений на выполнение мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов поселений согласно приложения № 1 к программе.

Текущее управление реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы.

Муниципальный заказчик в установленном порядке:

- заключает соглашение с администрациями городского и сельских поселений о предоставлении и использовании субсидий из районного бюджета местным бюджетам на софинансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов Балейского района;

- осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления поселений Балейского района условий предоставления субсидий определенных Программой;

- осуществляет ведение отчетности о ходе реализации Программы;

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию мероприятий Программы;

- осуществляет управление их исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств.

 Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

1. Наличие утвержденных мероприятий поселения на 2015-2017 г.г..

2. Обязательства органов местного самоуправления поселений Балейского района по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых Программами, значением показателей результативности представления субсидий, установленными соглашениями между муниципальным заказчиком и администрацией поселений Балейского района, о представлении и использовании субсидий.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Распределение субсидий устанавливается нормативно-правовым актом о районном бюджете на соответствующий год.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель руководителя администрации муниципального района

« Балейский район» по коммунальному хозяйству

**Раздел 5. Оценка социально- экономической и экологической эффективности Программы.**

Социальная значимость мероприятий Программы определяется комплексом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения поселений Балейского района.

В результате реализации мероприятий Программы к 2017 году будут достигнуты следующие результаты:

- доля площади зеленых насаждений в границах населённых пунктов в общей площади земель населенных пунктов увеличиться на 15%;

- доля протяженности освещенных улиц, проездов в общей протяженности улиц, проездов увеличится на 17.8%.

 Кроме этого в соответствии с потребностями населения городского и сельских поселений будет приобретена коммунальная техника, улучшено снабжение питьевой водой. Дворовые территории будут оснащены архитектурными объектами малых форм – скамейками, урнами, клумбами, цветниками, будут обустроены детские площадки. Реализация этих мер приведет к повышению качества жизни населения района.

Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий

 Приложение 1

**Расчет годовой потребности в финансировании краевой долгосрочной программы «Благоустройство населенных пунктов Балейского района ( 2015-2017) годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Поселения | Ко-во жителей | Размер субсидий из районного бюджета т.руб |
| 1. | Г.п. « Город Балей» | 11835 | 355,05 |
| 2 | Ундино-Посельское с/п | 1097 | 65,82 |
| 3 | Матусовское с/п | 792 | 47,52 |
| 4 | Нижнекокуйское с/п | 601 | 36,06 |
| 5 | Подойницынское с/п | 1165 | 69,90 |
| 6 | Ундинское с/п | 1086 | 65,16 |
| 7 | Казаковское с/п | 811 | 48,66 |
| 8 | Жидкинское с/п | 620 | 37,20 |
| 9 | Нижнеильдиканское с/п | 879 | 52,74 |
| 10 | Нижнегирюнинское с/п | 385 | 23,10 |
|  | Всего: | 19271 | 801,21 |

 Приложение 2

 Раздел 6. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |  Потребность в финансировании тыс.руб. |
| всего |  в том числе погодам |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн,клумб , цветников, декоративных скульптур  | 2015-2017 | 662,85 | 220,95 | 220,95 | 220,95 |
| 2 | Строительство и обустройство детских площадок | 2015-2017 | 129,9 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 3 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий | 2015-2017 | 200,19 | 66,73 | 66,73 | 66,73 |
| 4 | Озеленение территорий населенных пунктов | 2015-2017 | 80,1 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 5 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 2015-2017 | 830,1 | 276,7 | 276,7 | 276,7 |
| 6 | Организация обеспечение населения водой ( обустройство водокачек) | 2015-2017 | 500,49 | 166,83 | 166,83 | 666,83 |
|  | **Итого по программе** |  | 2403,63 | 801,21 | 801,21 | 801,21 |