РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
«БАЛЕЙСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28июня 2019 г.                                                                    № 259

г. Балей

Об утверждении плана-графика ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального района « Балейский район»

Во исполнение пункта 10 протокола оперативного совещания временно исполняющего обязанности Губернатора Забайкальского края А.М. Осипова с членами Правительства Забайкальского края и органами исполнительной власти Забайкальского края

1.Утвердить план–график ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального района « Балейский район» ( приложение).

2.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя руководителя  администрации МР «Балейский район» по вопросам строительства и ЖКХ Семибратова В.А.

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте   муниципального района « Балейский район» в информационно- телекоммуникационной сети « Интернет»

И.о. Главы МР « Балейский район»                                           В.А. Семибратов

Исп. Огнёва М.Н.

Приложение

к распоряжению администрации

МР « Балейский район»

№ 259 от 28 июня  2019 г.

План-график

ликвидации мест несанкционированного  размещения отходов на территории муниципального района « Балейский район»

несанкционированное место размещения отходов по адресу:

на территории городского поселения  « Город Балей»

| Мероприятие | Предельный срок реализации мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подготовка технического задания на проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Не позднее 25.06.2019г | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Подготовка конкурсной документации на выбор исполнителя работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Не позднее 25.06.2019г | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Проведение торговых процедур | Не позднее 15.07.2019г | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Заключение договора с организацией, определенной исполнителем работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Не позднее 25.07.2019г | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Не позднее 1 сентября 2019г | Организация, определенная исполнителем работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |
| Контроль за проведением работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Постоянно | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Подписание акта выполненных работ | 15 сентября 2019 года | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Оплата выполненных работ | Не позднее 1 октября 2019г | Глава муниципального района « Балейский район» |
| Направление информации о проведенной работе по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов |  | Глава муниципального района « Балейский район» |