Администрация муниципального района «Могочинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02  марта 2015 года								№ 143

Об утверждении комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно – коммунального хозяйства на территории

муниципального района «Могочинский район»

В соответствии с п.9.11 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 г.) «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131 - ФЗ от 06.10.2003 г. (в ред. от 29.12.2014 г.), во исполнение п. 2 Распоряжения Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2014 года № 741 - р, руководствуясь  ст. 25 Устава муниципального района «Могочинский район», администрация муниципального района «Могочинский район» постановляет:

- Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Могочинский район».

- Организовать работу по обеспечению выполнения комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Могочинский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района «Могочинский район» по вопросам развития инфраструктуры А.Б. Вяткина.

Глава муниципального района

«Могочинский район»                                                                        Д.В. Плюхин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального района

«Могочинский район»

№ 143  от 02 марта 2015 года

Комплекс мер («дорожная карта»)

по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального района «Могочинский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и организация работы в городских поселениях и муниципальных районах Забайкальского края «Центров поддержки собственников» совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД (далее – центры поддержки); организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях |  | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Нормативный акт об утверждении порядка и графика создания центров поддержки с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий, в том числе, ответственных лиц и периодичность представления информации о реализации графика не реже 1 раза в квартал | 1. Количество (%, шт.) городских поселений и муниципальных районов, в которых созданы центры поддержки (по отношению к общему количеству таких муниципальных образований на территории Забайкальского края). 2. Количество (шт.) мероприятий, проведенных центрами поддержки в отчетном периоде. 3. Количество (чел.) граждан, обратившихся в центры поддержки в отчетном периоде | Организация центров поддержки в муниципалитетах – не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение работы - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (далее – общественные советы в ЖКХ) (примечание: создание таких советов на уровне Забайкальского края (при высших должностных лицах), в муниципальных районах и городских поселениях рекомендуется осуществлять в обязательном порядке, на добровольной основе – во всех остальных муниципальных образованиях) |  | Оказание содействия органам местного самоуправления в осуществлении муниципального жилищного контроля; вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Нормативный акт о создании общественных советов в сфере ЖКХ, утверждении примерного положения об общественном совете и осуществлении мониторинга деятельности указанных советов | 1. Наличие общественного совета в ЖКХ при высшем должностном лице Забайкальского края. 2. Количество (%, шт.) муниципальных образований, в которых созданы общественные советы в ЖКХ, по отношению к количеству (%, шт.) муниципальных образований, в которых они фактически созданы и функционируют. 3. Количество (шт.) ежеквартальных заседаний общественных советов в ЖКХ | Создание общественных советов в ЖКХ - не позднее 1 квартала 2015 г.; обеспечение деятельности – постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Создание системы мониторинга: а) кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг; б) кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД для предоставления коммунальных услуг в разрезе муниципальных образований; в) кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Нормативный акт об утверждении порядка осуществления мониторинга, предусматривающий, в том числе, определение ответственного лица и периодичность сбора информации не реже 1 раза в квартал | 1. Количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную креди-торскую задолженность по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода (ед.). 2. Объем кредиторской задол-женности организаций, осуществляющих управление МКД (тыс.руб.). 3. Количество ресурсоснабжающих организаций, имеющих просро-ченную кредиторскую за-долженность по оплате топливно- энергетических ресурсов, исполь-зованных для осуществления пос-тавок коммуналь-ных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований), свыше одного расчетного периода. 4. Объём кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управлениеМКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований) (тыс.руб.) - 5. Уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги (%). 6. Объём кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.) | Не позднее 1 квартала 2015 г.; мониторинг постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| - Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммуна-льного хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД Получение средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) для софинансирования капитального ремонта МКД |  | Получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД; увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | Подача заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД с дополнением (вх. № 7937-вн от 18 июля 2014 года, № 8008-вн от 21 июля 2014 г.), одобрение заявки решением правления от 28 июля 2014 г., протокол № 514. Подача заявки в Фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки на проведение капитального ремонта МКД | Соотношение запланированного объема средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (лимита, установленного Фондом ЖКХ для Забайкальского края) к полученным средствам финансовой поддержки – 100 % Соотношение запланированного объема средств финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ (лимита для Забайкальского края) к полученным средствам финансовой поддержки | 2014 г. 2015 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| III. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2012 г. (далее – программа расселения) | Ликвидация аварийного жилищного фонда. | Региональная адресная программа Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Забайкальского края от 31 декабря 2013 г. № 606 | 1. Расселяемая площадь жилых помещений – 90 028,17 кв.м. Фактически расселенная площадь на 01 октября 2014 г. – 3390 кв.м. 2. Количество переселяемых жителей – 4954 чел. Фактически переселено на 01 октября 2014 г. – 245 чел. | До 01 сентября 2017 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  |  | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения | Получение дополнительных средств для проведения расселения | Подача заявки в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрение заявки | 1. Расселяемая площадь жилых помещений с использованием средств Фонда ЖКХ – 90 028,17 кв.м. Фактически расселенная площадь на 01 октября 2014 г. – 3390 кв.м. 2. Количество переселяемых жителей с использованием средств Фонда ЖКХ – 4954 чел. Фактически переселено на 01 октября 2014 г. – 245 чел. | 2014 г. – 01 сентября 2017 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  |  | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., с разбивкой по муниципальным образованиям (далее – реестр аварийного жилищного фонда) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда. | Нормативный акт о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда с разбивкой по муниципальным образованиям | Наличие реестра аварийного жилищного фонда. | 2015 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  |  | Формирование и утверждение органами исполнительной власти Забайкальского края региональных (муниципальных) адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 01 января 2012 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2013 г. №1473-р) | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  | Первое полугодие 2016 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| IV. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры (далее - ПКР) муниципальных образований Забайкальского края (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) |  | Обеспечение корректной реализации этапа утверждения схем водоснабжения и водоотведения, с учетом потребностей в развитии поселения, городского округа | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 24 сентября 2013 г. № 300-р | Количество утвержденных ПКР - 117 шт., общее количество муниципальных образований, в которых должны быть утверждены ПКР, – 117 шт. | Завершение работы – 2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Проведение работ по выявлению бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) |  | Актуализация информации об объектах жилищно-коммунального хозяйства | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 20 марта 2013 г. № 79-р «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований Забайкальского края» | 1. Количество выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства – 282 шт. 2. Количество (шт.) выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, право собственности на которые зарегистрировано, – 35 шт. | 2014 г., актуализация – постоянно, по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Проведение работ по регистрации в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 20 марта 2013 г. № 79-р «Об утверждении графиков регистрации прав муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйных объектов муниципальных образований Забайкальского края» | 1. Количество (шт., %) зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно-коммунального хозяйства по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории Забайкальского края, – 13%. 2. Количество (шт.) бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по муниципальным образованиям – по факту на конец отчетного года. | Начало регистрации – 2014 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р) Утверждение схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Забайкальского края; оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Распоряжение Министерства территориального развития Забайкальского края от 18 марта 2013 г. № 76-р «Об утверждении графиков разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Забайкальского края». Схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям | Доля схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, прошедших публичные слушания (с разбивкой по отраслям), – 100 %. Отношение количества муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям) – 100 %. | Завершение работы – до 1 марта 2015 г., далее – постоянно, по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Принятие правового акта Правительства Забайкальского края об организации работы по проведению оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Определение лица, ответственного за привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство Проведение работ по оценке эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения |  | Создание актуальной информационной базы о состоянии УП; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Забайкальского края | Правовой акт Правительства Забайкальского края об организации работы по проведению оценки эффективности управления государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Количество (шт., %) УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения, по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края (по данным Росстата) Отношение количества УП, в отношении которых проведена оценка эффективности, подготовлены соответствующие заключения, по отношению к общему количеству УП, фактически осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края, – 100% | 30 декабря 2014 г. До 02 декабря 2014 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |  |
|  | Размещение в открытом доступе на сайте Минстроя России актуализированных графиков передачи инфраструктуры неэффективных УП в концессию и соответствующей конкурсной документации |  |  |  |  | Декабрь 2014 г., далее - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех УП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Забайкальского края; повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы по проведению конкурсов с разбивкой по муниципальным образованиям и графиком проведения данной работы | 1. Количество (шт.) заключенных концессионных соглашений – по факту на конец отчетного года. 2. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 2014 г. –10 %; 2015 г. – 20 %; 2016 г. – 30 %. | Принятие нормативного правового акта – до 01 января 2015 г. Заключение соглашений до 01 января 2016 г. и далее – постоянно по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Забайкальского края |  | Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов; привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Забайкальского края | Нормативный акт, устанавливающий процедуру работы по заключению соглашений | Количество фактически заключенных соглашений – по факту на конец отчетного года | Принятие нормативного правового акта до 01 января 2015 г . Заключение соглашений - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов в сферах водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения на территории Забайкальского края |  | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Забайкальского края. Обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов | Решения об установлении долгосрочных параметров тарифного регулирования | Отношение и количество (%, шт.) РСО в сфере водоснабжения, теплоснабжения, перешедших на долгосрочные параметры регулирования тарифов, по отношению к их общему количеству: 2014 г. – 0% 2015 г.– 10 % 2016 г.– 30 % | С 2014 г. - в «пилотном режиме», с 2016 г. - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| 4.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Забайкальского края |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Ежеквартальная информация муниципальных образований в уполномоченный орган о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения и ежеквартальная информация ГЖИ в Министерство территориального развития Забайкальского края, по результатам надзорных мероприятий по соответствию качества услуг водоснабжения и водоотведения нормативным требованиям | 1. Доля проб питьевой воды, горячей воды отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб. 2. Количество нарушений допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги |  | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт, утверждающий план мероприятий, предусматривающий достижение целевых показателей качества водоснабжения (в соответствии с приказом Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр) | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества (%): 2014 г.- 83,5(%); 2017 г. – 84,0(%); 2020 г. - 90%. | Проект акта, план мероприятий - до I квартала 2016 г., работа - постоянно. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения | Нормативный акт, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | Проект постановление – до III квартала 2015 г. (До 2017 г.) | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 06 июля 2013 г. № Пр-1479) |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения. | Нормативный акт, утверждающий плановые значения надежности систем водоснабжения. | Доля централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечивших достижение установленного планового значения показателя «доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)», в общем количестве централизованных систем субъекта. | Проект постановления - до III квартала 2015 г. Работа - до 2017 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Нормативный акт об организации работы по установлению показателей деятельности для РСО в сфере водоснабжения и водоотведения с разбивкой по муниципальным образованиям | Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, в отношении которых установлены показатели деятельности, и количества РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, фактически осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края (по данным Росстата) | Первоначальное утверждение перечня показателей – 2014 г., далее – по мере необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения |  | Актуализация информации о состоянии систем централизованного водоснабжения и водоотведения | 1. Правовые акты Забайкальского края: об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения техобследования ОМС (в соответствии с приказом Минстроя России № 437/пр от 05 марта 2014 г.); об организации работы по проведению технологического аудита с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы. 2. Отчеты о проведении технического обследования, согласованные с органами местного самоуправления, с выделением информации об уровне физического износа основных производственных фондов и уровне потерь при транспортировке в адрес Минстроя России обследования, согласованные с органами местного самоуправления | 1. Доля организаций, проведших техническое обследование, – 21 шт. 2. Уровень физического износа основных фондов (%) – 70%. 3. Уровень потерь воды при транспортировке (%) – 12% | Проекты актов - II квартал 2015 г. Проведение работы - постоянно. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Анализ финансового состояния организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение |  | Актуализация информации о состоянии РСО в сфере водоснабжения и водоотведения | Отчет по результатам государственного мониторинга в области регулирования тарифов. Нормативный акт об утверждении порядка проведения анализа финансового состояния РСО. | 1. Прибыль (убыток) по основной деятельности (% от выручки) – 292 520,2 тыс. руб. 2. Уровень собираемости платежей (%) – 84,1%. 3. Дебиторская задолженность (%) – 361 100,9 млн. руб. 4. Кредиторская задолженность (%) – 287 624,5 тыс. руб. | Проект приказа – до 01 января 2015 г. Информация за 2014 г., далее ежегодно. Доклад руководителя субъекта Российской Федерации Минстрою России, ФСТ России (периодичность полугодие) | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды |  | Повышение качества питьевой воды | Нормативный акт об организации работы по разработке и утверждению программ производственного контроля качества питьевой воды | 1. Доля организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших программу производственного контроля качества питьевой воды от количества РСО, получивших уведомление территориального органа Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно статье 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (%). 2. Доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам (%). | 2014 г., далее корректировка при необходимости | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Разработка и реализация инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Забайкальского края, в том числе разработка (при необходимости) планов снижения сбросов, планов по приведению качества воды к нормативному уровню в соответствии с законодательством о водоснабжении и водоотведении Разработка и реализация планов снижения сбросов Разработка и реализация планов по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями |  | Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Забайкальского края; повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы по разработке технических заданий, принятию схем водоснабжения и водоотведения, утверждению и реализации инвестиционных программ с учетом установления показателей деятельности РСО, планов с разбивкой по муниципальным образованиям и утверждением графика проведения данной работы. Проект нормативного правового акта, утверждающего порядок (регламент) осуществления полномочий по согласованию планов снижения сбросов уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации/ органом местного самоуправления поселения, городского округа. Проект нормативного правового акта, утверждающего порядок (регламент) проведения мониторинга утверждения и реализации РСО планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов | 1. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края. 2. Количество (шт., %) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших планы (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством), по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Забайкальского края. 3. Объем (шт., %, тыс. руб.) реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчетном году. 4. Объем (шт., %, руб.) реализованных мероприятий планов (отдельно по снижению сбросов и по приведению качества воды в соответствие с законодательством) РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к общему количеству мероприятий в соответствии с планами | Проект постанов-ления – 1 квартал 2015 г. Планы мероприятий - 1 квартал 2015 г. Реализация планов – постоянно (ежегодное размеще-ние в средствах массовой информа-ции и на сайте муници-пального образова-ния в сети "Интернет" сведений: о качестве питьевой воды, пода-ваемой абонентам с использованием цент-рализован-ных систем водоснабжения на территории муниципального образования; о планах мероприя-тий по при-ведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требо-ваниями; об итогах исполнения этих планов). | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Реализация подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края» |  | Создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Постановление Правительства Забайкальского края от 04 июля 2014 года № 387 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование территориального развития Забайкальского края», подпрограмма «Чистая вода Забайкальского края» | 1. Объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.). 2. Объем расходов на реализацию таких мероприятий, финансируемых из регионального и местного бюджетов (тыс. руб.). 3. Объем (%, тыс.рублей) фактически освоенных внебюджетных средств к плановым на отчетный год. 4. Объем (%, тыс.рублей) фактически освоенных средств регионального и местного бюджетов к плановым на отчетный год | Отчет - I квартал 2015 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Забайкальского края в сфере водоснабжения и водоотведения |  | Привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Забайкальского края; повышение качества коммунальных услуг | Нормативный акт об организации работы на территории региона по формированию и реализации инвестиционных проектов | 1. Объем (%, рублей) фактически привлеченных кредитных средств в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами по отношению к объему капитальных вложений. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | Формирование «пула» проектов – 2014 -2015 г.г., актуализация, сопровождение - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Определение гарантирующей организации |  | Определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | Решение органа местного самоуправления поселения, городского округа о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых выбраны гарантирующие организации | Декабрь 2014 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| 4.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переход от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | Повышение качества горячей воды | Нормативный акт об организации перехода от использования открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения | Доля горячей воды, подаваемой населению с использованием открытых систем горячего теплоснабжения | Прекращение подключения объектов капитального строительства к централизованным открытым системам с 2014 г., переход к применению закрытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения с 01 января 2022 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Определение единой теплоснабжающей организации |  | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Принятие решения органа местного самоуправления (далее - уполномоченный орган) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Количество муниципальных образований (%, шт.), в которых определены единые теплоснабжающие организации | IV квартал 2015 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| V. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и индивидуальными тепловыми пунктами |  | Повышение энергоэффективности и снижение объемов потребления воды | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 гг.)» | 1.Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%): 2014 г. - 60 %, 2015 г. – 100 %, 2016 г. – 100 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 2. Доля тепловой энергии, поставляемой в многоквартирные дома с индивидуальными тепловыми пунктами (%): 2014 г. - 20 %, 2015 г. – 30 %, 2016 г. – 60 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 3. Расход тепловой энергии в многоквартирных домах в течение отопительного периода (Гкал/кв.м.)6 2014 г. - 0,30 Гкал/кВ.м., 2015 г. – 0,29 Гкал/кВ.м, 2016 г. – 0,28 Гкал/кВ.м, 2017 г. – 0,27 Гкал/кВ.м, 2018 г. – 0,26 Гкал/кВ.м, 2019 г. – 0,25 Гкал/кВ.м, 2020 г. – 0,24 Гкал/кВ.м. 4. Доля воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (%): 2014 г. - 30 %, 2015 г. – 50 %, 2016 г. – 80 %, 2017 г. – 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. 5. Потребление воды в расчете на 1 человека: 2014 г. – 0,180 л/сутки, 2015 г. – 0,177 л/сутки, 2016 г. – 0,175 л/сутки, 2017 г. – 0,172 л/сутки, 2018 г. – 0,169 л/сутки, 2019 г. – 0,166 л/сутки, 2020 г. – 0,164 л/сутки. | 2014 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы Забайкальского края в 2014–2016 гг. минимального перечня работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение энергетической эффективности соответствующего объекта (в соответствии с перечнем, утвержденным Минстроем России) |  | Повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы; сокращение текущих расходов на содержание объектов | Нормативный акт об утверждении минимального перечня работ с поручением о его обязательной реализации на всех объектах с разбивкой по муниципальным образованиям | Отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт – 100 %. | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Утверждение минимального перечня работ, направленных на повышение энергоэффективности МКД, реализация которых осуществляется с использованием средств региональной (муниципальной) поддержки (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» | Отношение количества МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергетической эффективности, к общему количеству МКД, расположенных на территории Забайкальского края: 2015 г. – 20 %, 2016 г. – 40 %, 2017 г. – 70 %, 2018 г. – 90 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  | Снижение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы; повышение комфорта проживания в МКД | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» | Отношение количества МКД, в которых заключены энергосервисные договоры, к общему количеству МКД: 2014 г. - 1 %, 2015 г. – 20 %, 2016 г. – 40 %, 2017 г. – 70 %, 2018 г. – 100 %, 2019 г. – 100 %, 2020 г. – 100 %. | Утверждение перечня и порядка – 2014 г., далее – реализация перечня в соответствии с установленными сроками | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение «пула» приоритетных инвестиционных проектов Забайкальского края в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Повышение потенциала энергоэффективности Забайкальского края; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы | Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» | 1. Отношение объема фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами к объему инвестиций, запланированных к привлечению, – 100 %. 2. Отношение количества фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов – 100 %. | 2015 г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
| VI. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов Выявление мест несанкционированного размещения отходов |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Распоряжение Губернатора Забайкальского края от 02 сентября 2008 года № 622-р об образовании межведомственной комиссии по совершенствованию системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления Забайкальского края. | 1. Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.). 2. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) | постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, объектов, обеспечивающих выработку из отходов электрической и тепловой энергии |  | Улучшение экологической ситуации в Забайкальском крае | В соответствии с государственной программой Забайкальского края «Охрана окружающей среды» | 1. Мощность вновь введенных сооружений соответствующего типа. 2. Объем производимой электрической и тепловой энергии, млн. кВт*ч | 2015-2016 г.г. | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |
|  | Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных инвестиционных проектов Забайкальского края в сфере обращения с ТБО |  | Модернизация системы обращения с ТБО; улучшение экологической ситуации в Забайкальском крае | Нормативный акт о реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере обращения с ТБО с разбивкой по муниципальным образованиям | 1. Объем (%, рубли) фактически привлеченных внебюджетных инвестиций в соответствии с рассмотренными и поддержанными регионом инвестиционными проектами, по отношению к объему инвестиций, запланированных к привлечению. 2. Количество (шт., %) фактически реализованных (законченных) инвестиционных проектов по отношению к общему количеству запланированных к реализации инвестиционных проектов | Формирование перечня проектов – 2014 –2015 г.г., актуализация, сопровождение - постоянно | Администрация муниципального района «Могочинский район», городские и сельские поселения муниципального района «Могочинский район» |

_________________________