Приложение 1 к постановлению  от 30.04 2015 г. № 33

Адресная программа обустройства уличной дорожной сети в 2015 пос. Ключевский,

городское поселение «Ключевское»

| № п/п | Наименование раздела | Месторасположение объекта | Перечень работ | Объем работ | Срок выполнения работ | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установка (замена) дорожных знаков | Пос.Ключевский | - Изготовление стойки - Установка стойки - Монтаж диска - Замена диска | 4 шт. | 01.08.2015 |  | По результатам весеннего осмотра |
| 2 | Нанесение (обновление) разметки 1.14.1 на пешеходном переходе | Пешеходный переход на улице Школьная п.Ключевский | - Очистка проезжей части от песка - Нанесение краской дорожной разметки 1.14.1 | 1 шт. | 01.05.2015 01.09.2015 |  |  |
| 3 | Обустройство ограничивающих ограждений на пешеходном переходе вблизи образовательного учреждения | - Ул.Школьная | - Изготовление пролетов ограждения - Монтаж столбов (стоек) - Монтаж пролетов ограждения | 1 шт. | 01.09.2015 |  |  |
| 4 | Освещение пешеходного перехода | - ул. Школьная | - Изготовление опор металлических - Монтаж опор - Монтаж оборудования - Подключение к эл. снабжению | 1 пешеходный переход | 01.09.2015 |  |  |