**Совет муниципального района «Могочинский район»**

**Решение №230**

25 сессия 5 созыва

16 сентября 2015 г.

**О готовности жилищного коммунального хозяйства, муниципальных социальных объектов к работе в зиму 2015-2016 г. в Могочинском районе**

Заслушав информацию заместителя главы муниципального района «Могочинский район Вяткина А.Б. по данному вопросу, руководителя «АО Коммунальник» Полетучего В.А., и.о. главы поселения «Могочинское» Каримова Э.Г., главного специалиста администрации по охране труда Веко Н.А. Совет муниципального района «Могочинский район» отмечает, что за подготовительный период проделана большая плановая работа: создан районный штаб по контролю за подготовкой ЖКХ к зиме, который оперативно реагирует на возникающие проблемы. На 15 сентября текущего года готовность ЖКХ к отопительному сезону составляет 95 %. Досрочно завершены все работы в поселении «Ксеньевское» (Глава Мельник А. Л.). Готовы к эксплуатации котельные, насосное оборудование, заменен участок теплотрассы 300 м., на водоводе установлен резервный сетевой насос, заключены Договора на приобретение топлива. Высокая готовность в поселении «Амазарское» (Глава Максимович С.И., руководитель ЖКХ Прокопенко А.И.). При приобретении нового котла на котельную «Братск», его монтаж не повлияет на работу котельной. ООО «Амазар» (Прокопенко А.И.) присоединили к своему предприятию ЖКХ поселения «Семиозернинское», готовность высокая. В целях сокращения затрат доставка угля в СП «Семиозернинское» будет автотранспортом с Амазара. Котельная в Таптугарах тоже готова, отапливается дровами. Готовы к отопительному сезону поселения - «Ключевское», «Давендинское». Сложная ситуация в поселении «Сбегинское». Введен режим ЧС. Полномочия по ЖКХ переданы району. В поселении «Могочинское» есть проблемы по реконструкции котельной бывшего военного городка и ремонту теплотрассы. Введен режим ЧС. Запас топлива достаточный.

 Финансирование ремонтно-подготовительных работ осуществляется в основном из Краевого бюджета. Из запланированных 22 миллиона 356 тысяч рублей своевременно поступило 15 миллионов 962 тысячи рублей. В основном средства потрачены на ремонт и замену котлов, котельного оборудования, ремонт теплотрасс, погашение задолженности, приобретение топлива. Потребность района на отопительный сезон в топливе 60, 5 тысяч тонн. На 10 сентября нормативный запас топлива обеспечен только в трёх поселениях.

 Благоустроенный жилищный фонд, его внутренние тепловые, водяные, электрические, канализационные сети в основном готовы. Ремонт мест общего пользования завершается, согласно графика. На объектах образования, культуры из-за недостатка средств, проведен в основном косметический ремонт.

 Совет муниципального района «Могочинский район» **Решил:**

1. Рекомендовать районному оперативному штабу по контролю за подготовкой муниципального хозяйства к зиме, администрациям городских и сельских поселений, не снижать активности в работе, добиваться полного исполнения намеченных мероприятий. Активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности, погашению задолженности за топливно- энергетические ресурсы, создавать запасы материально- технических ресурсов для ликвидации возможных аварий, добиваться безусловного обеспечения нормативного запаса топлива.
2. Организациям, предприятиям, жителям, пользующимся коммунальными услугами, своевременно рассчитываться за предоставленные услуги, принимать меры по погашению задолженности, что позволит повышать надежность и качество услуг, вовремя выплачивать заработную плату работникам жилищного коммунального хозяйства.

И.о. главы муниципального района Председатель Совета

«Могочинский район» муниципального района

В. Я.Ильин «Могочинский район»

 В.И. Колобов