**Совет муниципального района «Могочинский район»**

**Решение № 310**

33 сессия 5 созыва

14 сентября 2016 г.

**О готовности жилищного-коммунального**

 **хозяйства района к отопительному сезону**

 Заслушав обзорную информацию начальника отдела строительства, инвестиций и содействия ЖКХ поселений администрации муниципального района «Могочинский район Каргиной Я.В. по данному вопросу, Совет муниципального района «Могочинский район» **решил:**

1. Информацию о готовности ЖКХ района к отопительному сезону 2016-2017 гг. принять к сведению, опубликовать информацию в районной газете «Могочинский рабочий».
2. Отметить, что несмотря на серьезное недофинансирование из бюджета Забайкальского края общий процент готовности объектов коммунальной инфраструктуры к зиме на 13 сентября 2016г. составил 95%. Принимаются меры завершить подготовку к зиме до 20 сентября , а в образовательных и медицинских учреждениях района включить отопление в срок до 15 сентября.

И.о. главы муниципального района Председатель Совета

«Могочинский район» муниципального района

В. Я.Ильин «Могочинский район»

 В.И. Колобов