Администрация муниципального района «Могочинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2017 года                                                                                          № 298

Об утверждении Перечня планируемых к реализации мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района «Могочинский район» в 2017 году

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района «Могочинский район», администрация муниципального района «Могочинский район» постановляет:

- Утвердить Перечень планируемых к реализации мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района «Могочинский район» в 2017 году согласно приложению № 1.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Могочинский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Могочинский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального района «Могочинский район» Вяткина А.Б.

Глава муниципального района

«Могочинский район»                                                               А.А. Сорокотягин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района

№ 298 от 05 июня 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ  ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МОГОЧИНСКИЙ РАЙОН»

В 2017 ГОДУ

| № п.п. | Наименование автомобильной дороги, протяженность, км | Вид работ (строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание, проектирование, освещение, установка дорожных знаков, восстановление) | Плановая стоимость выполнения работ (согласно локально-сметных расчетов), тыс. руб. | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Таптугары, 4,5 км | ремонт | 2910,956 | июнь-август 2017 г. |
| 2 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Семиозерный, 5,3 км | ремонт | 2936,134 | июнь-сентябрь 2017 г. |
| 3 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Сбега, 22,434 (передача полномочий) | летнее содержание, освещение, ремонт | 800,0 | июнь-сентябрь 2017 г. |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Итака-п. Ксеньевка, 44,826 | ремонт | 2990,791 | июнь-август 2017 г. |
| 5 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Кудеча-п.Давенда-п.Ключевский, 22,957 | ремонт | 3287,462 | июнь-сентябрь 2017 г. |
| 6 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд п. Ксеньевка, 39 (софинансирование краевых субсидий) | ремонт | 3637,53 | июнь-август 2017 г. |
| 7 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд п. Ксеньевка, 39 (краевая субсидия) | ремонт | 2447,0 | июнь-август 2017 г. |
| 8 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения с. Семиозерный, 13,9 | зимнее содержание | 400,0 | октябрь 2017 г. – март 2018 г. |
| 9 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Таптугары, 9,555 | зимнее содержание | 300,0 | октябрь 2017 г. – март 2018 г. |
| 10 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Итака-п. Ксеньевка, 44,826 | зимнее содержание | 900,0 | октябрь 2017 г. – март 2018 г. |
| 11 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения п. Кудеча-п.Давенда-п.Ключевский, 22,957 | зимнее содержание | 550,0 | октябрь 2017 г. – март 2018 г. |
| 12 | Автомобильная дорога общего пользования местного значения подъезд п. Ксеньевка, 39 | зимнее содержание | 709,74 | октябрь 2017 г. – март 2018 г. |
| 13 | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 400,0 | в течение года |
|  | Итого |  | 22 269,61 |  |