|  |
| --- |
| «Приложение № 1  к Муниципальной программе капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах,  расположенных на территории муниципального района "Кыринский район",  утвержденной постановлением администрации муниципального района "Кыринский район"  от 04 февраля 2015 года № 65 |

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района "Кыринский район" в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества |
| 1 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 2 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 3 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 4 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 5 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 6 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 7 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 8 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 9 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 10 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 11 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 12 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 13 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 14 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 15 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 16 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 17 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 18 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 19 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 20 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 21 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 22 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 23 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 24 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 25 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 26 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 27 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 29 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 30 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 31 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 32 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 33 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 34 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2016 |
| 35 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2014-2016 |
| 36 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2016 |
| 37 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 38 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 39 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 40 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 41 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 42 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 43 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 44 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 45 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 46 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 47 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 48 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 49 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 50 | р-н Кыринский | с. Кыра, мкр. Северный, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 51 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 52 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 53 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 54 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 55 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 56 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 57 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 58 | р-н Кыринский | с. Кыра, ул. Пионерская, д. 32 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |

«