АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УРТУЙСКОЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Уртуйский

от  14  марта 2012 года                                                                                  №  10

Об утверждении муниципальной целевой программы по

благоустройству сельского поселения «Уртуйское»

В  связи с  Постановлением Правительства Забайкальского края № 62 от 13 февраля 2012 года «Об утверждении краевой долгосрочной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов Забайкальского края (2012-2014 годы)» и  в целях повышения эффективности решения вопросов местного значения, для улучшения условий и качества жизни жителей,   администрация сельского поселения «Уртуйское»

постановляет:

- Утвердить  муниципальную целевую программу по благоустройству сельского поселения «Уртуйское» (2012-2014 годы).(далее-программа)   (приложение  прилагается).

- Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах: администрации, библиотеке, школы.

Глава сельского поселения «Уртуйское»                               К.Б.Цыренова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения «Уртуйское»

14.03.2012 г. № 10

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

сельского поселения «Уртуйское» (2012-2014 годы)

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы сельского поселения «Уртуйское»

(2012-2014 годы)

Наименование                   Муниципальная целевая программа сельского

программы                         поселения «Уртуйское» (2012-2014 годы)

(далее - Программа).

Дата принятия                  Распоряжение Правительства Забайкальского края

решения о                         от 25.11.2011 г. № 613-р «О целесообразности

разработке                        разработки краевой долгосрочной целевой програм

программы                       мы «Благоустройство населенных пунктов

Забайкальского края (2012-2014 годы)».

Дата утверждения           постановление администрации с/п «Уртуйское»

программы                      от 14 марта 2012 года  №  10

Государственный            Администрация сельского поселения

заказчик                           «Уртуйское».

программы

Основной                         Администрация сельского поселения

разработчик                    «Уртуйское».

программы

Цель                                 Цель: повышение эффективности решения вопросов

программы                      местного значения сельского поселения

«Уртуйское».

Задачи                              Содействие органам местного самоуправления

программы:                     сельского поселения «Уртуйское» за счет средств

краевого бюджета.

Целевые индикаторы       Доля площади зеленых насаждений в границах

Программы                      населенных пунктов, в общей площади земель

населенных пунктов

Сроки и этапы                 2012-2014 годы. Программа будет реализовываться

реализации                       в один этап.

программы

Потребность в                  Потребность в финансировании мероприятий

финансировании               программы за счет средств краевого бюджета

программы                       составляет: 293,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год –  97,9 тыс.руб.;

2013 год –  97,9 тыс.руб.;

2014 год -   97,9 тыс. руб.

Основные ожидаемые      увеличение доли площади зеленых насаждений

конечные результаты       в сельском поселении «	Уртуйское».

реализации программы

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее

решения программным методом

Одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территорий населенных пунктов.

Благоустройство  территории населенного пункта представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах населенного пункта и осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

К видам работ по благоустройству территории относятся:

благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур;

строительство и обустройство детских площадок;

организация сбора, вывоза  бытовых и промышленных отходов;

организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек).

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей сельского поселения «Уртуйское».

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющихся дворовых сооружений и зеленых насаждений. В населенных пунктах существуют бесхозные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как правило высокий процент износа, которым требуется текущий ремонт.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местном бюджете сельского поселения «Уртуйское».

Требование жителей к созданию более высокого уровня благоустройства населенных пунктов предполагает выведение этих вопросов в разряд первостепенных.

При этом  использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на повышение уровня благоустройства населенных пунктов определяется тем, что данные вопросы требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих один год, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Раздел 2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Целью программы является повышение эффективности решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения «Уртуйское».

Задачей программы, направленной на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения «Уртуйское», связанной с осуществлением полномочий органов государственной власти Забайкальского края, является содействие органам местного самоуправления в реализации муниципальных программ по благоустройству сельского поселения «Уртуйское» за счет средств  краевого бюджета.

Для достижения поставленной цели и задачи предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных ограждений, урн, клумб, цветников, декоративных скульптур;

строительство и обустройство детских площадок;

организация сбора, вывоза  бытовых и промышленных отходов;

организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек).

По каждому из этих направлений в муниципальных целевых программах будут предусмотрены конкретные меры, на реализации которых должны быть сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

Данные меры будут реализовываться в рамках мероприятий, входящих в состав муниципальных программ.

Для контроля выполнения мероприятий Программы определены целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность выполнения программных мероприятий.

Сроки реализации программы: 2012-2014 годы. Программа будет реализовываться в один этап.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы.

Потребность в финансировании мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета оценивается в сумме 293,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

В 2012 году – 97,9 тыс. руб.;

В 2013 году – 97,9 тыс. руб.;

В 2014 году – 97,9 тыс. руб.

Средства краевого бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по благоустройству населенных пунктов в форме субсидий местного бюджета   подлежат направлению на софинансирование  строительства, ремонт объектов благоустройства,   строительство и обустройство  детских площадок, обустройство водокачек в сельском поселении «Уртуйское».

Размер субсидий определяется исходя из численности населения сельского поселения «Уртуйское» из расчета  300 рублей на человека в населенном пункте с численностью населения менее 2000 человек включительно.

Органы местного самоуправления обеспечивают софинансирование реализации мероприятий	Программы за счет средств местного бюджета в размере не менее 20 %. В свою очередь они могут привлекать средства бюджетов  сельского поселения «Уртуйское» 10%.

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает выделение субсидий из краевого бюджета сельскому поселению «Уртуйское», согласно приложению к программе.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

Государственный заказчик Программы в установленном порядке:

заключает соглашения с администрацией муниципального района Забайкальского края  о предоставлении и использовании субсидий из краевого бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения (Уртуйское» (далее-субсидии);

обеспечивает предоставление субсидий;

осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой;

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;

осуществляет ведение отчетности о реализации Программы;

ежегодно подготавливает доклады о ходе реализации Программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление их исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

Субсидии предоставляются при соблюдении следующих уровней:

- наличие утвержденной муниципальной целевой программы, разработанной в  целях повышения уровня комфортности проживания населения сельского поселения «Уртуйское» на 2012-2014 годы;

- обеспечение софинансирования из местного бюджета на реализацию в планируемый период мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Уртуйское» не менее 10%;

- обязательства органов местного самоуправления по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых программами, значениями показателей результативности предоставления субсидий, установленными соглашениями между государственным заказчиком Программы и администрацией Забайкальского края о предоставлении и использовании субсидий.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

Распределение субсидии устанавливается законом о краевом бюджете на соответствующий год.

Органы местного самоуправления бюджетам, которых предоставляются субсидии:

- распределяют полученные субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Уртуйское» согласно приложению к  Программе на основании смет на реализацию мероприятий, представленных органами местного самоуправления сельского поселения «Уртуйское»;

- обеспечивает направление субсидий на цели, определенные Программой;

- ежеквартально на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления сельского поселения «Уртуйское» составляют нарастающим итогом сводный отчет, который представляют государственному заказчику Программы до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель председателя Правительства Забайкальского края по инвестиционной политике и развитию инфраструктуры и Министерство территориального развития Забайкальского края.

Раздел 5. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности Программы

Социальная значимость мероприятий Программы определяется комплексом мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения сельского поселения «Уртуйское». В результате реализации мероприятий к 2014 году будут достигнуты следующие результаты:

Кроме этого, в соответствии с потребностями населения будет      улучшено снабжение питьевой водой. Дворовые территории будут оснащены архитектурными объектами малых форм-скамейками, лавочками , декоративными ограждениями.

Там, где это необходимо, будут обустроены детские площадки.

Реализация этих мер приведет к повышению качества жизни населения сельского поселения «Уртуйское».

Реализация Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

Раздел 6. Перечень мероприятий Программы

(тыс.руб. в ценах соответствующих лет)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализ. | Потребность в финансировании |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краев. Бюдж. | Мест. Бюдж. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 Краев бюджет | Местн. бюджет | 2013 Краев Бюдж. | Местн. Бюдж. | 2014 Краев бюдж. | Местн. Бюдж. |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий, в том числе обустройство архитектурных объектов малых форм-скамеек, лавочек | 2012 | 68,5 | 6,85 | 22,83 | 2,30 | 22,83 | 2,30 | 22,84 | 2,25 |
| 2. | Строительство и обустройство детских площадок | 2013 | 29,4 | 2,94 | 9,8 | 0,94 | 9,8 | 1,0 | 9,8 | 1,0 |
| 3. | Организация сбора, вывоза, бытовых и промышленных отходов | 2013 | 97,9 | 9,79 | 32,63 | 3,27 | 32,63 | 3,26 | 32,64 | 3,26 |
| 4. | Организация обеспечения населения водой (обустройство водокачек) | 2014 | 97,9 | 9,79 | 32,63 | 3,27 | 32,63 | 3,26 | 32,64 | 3,26 |
|  | Итого по программе |  | 293,7 | 29,37 | 97,89 | 9,78 | 97,89 | 9,82 | 97,92 | 9,77 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной целевой программе по

благоустройству с/п  «Уртуйское» (2012-2014 г.)

утвержденной постановлением администрации

с/п «Уртуйское» 14.03.2012 г. № 10

Расчет годовой потребности в финансировании

муниципальной целевой программы с/п «Уртуйское» (2012-2014 годы)

| № п/п | Сельское поселение | Количество жителей | Размер субсидии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Уртуйское» | 979 | 293,7 |