
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
пос. Оловянная

«08» апреля 2014 г                                                                 №134
О проведении месячника по санитарной 

очистке населенных пунктов муниципального

 района «Оловяннинский район»

 В целях улучшения санитарного состояния сел и поселков Администрация муниципального района «Оловяннинский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 10 апреля по 15 мая 2014 года месячник по санитарной очистке населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.


2. Рекомендовать главам администраций сельских и городских поселений организовать в период месячника работу по уборке и приведению в надлежащее состояние улиц, площадей, населенных пунктов, источников водоснабжения, территории водоснабжения, предприятий, учреждений и организаций.


3. Создать районный штаб по организации общественных работ по санитарной очистке сел и поселков и контролю за проведением месячника в следующем составе:

Рогалев А.С. – главный специалист по охране окружающей среды администрации муниципального района «Оловяннинский район», начальник штаба;

Летинта В.М. – главный специалист отдела ГОЧС и МХ муниципального района «Оловяннинский район»;
Васильева Е.В. – заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район»;

Цыренжапов А.С – и.о начальника территориального отдела Управления роспотребнадзора по Забайкальскому краю в Оловяннинском Ононском районах  (по согласованию);
Лукьяненко Т.Н – старший государственный жилищный инспектор Забайкальского края в Оловяннинском районе (по согласованию);

Чмулёва Н.А – главный специалист по архитектуре и градостроительству комитета по управлению имуществом администрации муниципального района «Оловяннинский район»;

4. Районному штабу через каждые 10 дней осуществлять контроль за выполнением плана мероприятий.


5. Данное постановление опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района «Оловяннинский район».


6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Рогалева А.С. – главного специалиста по охране окружающей среды администрации муниципального района «Оловяннинский район»

Руководитель администрации
муниципального района                                                          
« Оловяннинский район»                                                               А.В. Антошкин
Исп. 

______________А.С. Рогалёв

______________Т.Б. Рыжкова 

______________Е.В. Волокитина

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального района 

«Оловяннинский район» 

«08» апреля 2014 г.

 № 134
ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке населенных пунктов муниципального района «Оловяннинский район»

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки проведения
	Кто привлекается
	Ответственный за исполнение

	1
	Санитарная очистка территорий от твердо-бытовых отходов, отходов производства и потребления 
	10.04-15.05.2014г


	Учреждения, организации, школы
	Руководители предприятий

	2
	Восстановление и очистка санитарно-защитных зон, артезианских скважин источников водоснабжения
	10.04-15.05.2014г


	Владельцы источников водоснабжения 
	Руководители организаций,

главы администраций. 

	3
	Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора с жилого сектора на санкционированные свалки
	10.04-15.05.2014г


	Администрации городских и сельских поселений, организации занимающиеся вывозом ТБО.

	Главы администраций 

	4
	Ликвидация несанкционированных и стихийных свалок в п. Оловянная
	10.04-15.05.2014г


	Администрация г.п. «Оловяннинское» 


	Глава администрации г/п «Оловяннинское» 

	5
	Ремонт разрушенных ограждений палисадников, скверов, парков
	10.04-15.05.2014г


	Учреждения, организации
	Главы администраций 

	6
	Ремонт детских площадок 
	10.04-15.05.2014г


	Учреждения, организации
	Руководители предприятий, главы администраций

	7
	Провести озеленение населенных пунктов, посадку насаждений
	10.04-10.09.2014г


	Учреждения, организации 
	Главы администраций 

	8
	Организовать вывоз золошлаков отходов от котельных на санкционированные свалки
	10.04-15.05.2014г


	Мастера

котельных 
	Руководители предприятий, главы администраций

	9
	Провести уборку территорий, санитарно-защитных зон предприятий, вывоз производственных отходов на санкционированные свалки
	10.04-15.05.2014г


	Организации, предприятия 
	Руководители организаций, предприятий главы администраций

	10
	Ремонт накопителей сточных хозяйственно-бытовых вод, выгребных ям, септиков.
	10.04-10.09.2014г


	Предприятия, имеющие накопители 
	Руководители предприятий 

	11
	Привести в надлежащее состояние санкционированные свалки. 

Произвести буртовку отходов.
	10.04-15.05.2014г


	Администрации городских и сельских поселений, организации обслуживающие свалки, полигоны ТБО.
	Главы администраций


