СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

(двадцать четвертая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

17 февраля   2016 год	     №236

О выполнении     программы       «Обеспечение

комплексной        безопасности   образовательных

учреждений       муниципального           района

«Оловяннинский район» (2014-2016гг.) в 2015 году.

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3, п.4 ч. 5 статьи 23 Устава муниципального района «Оловяннинский район», Совет муниципального района «Оловяннинский район»

РЕШИЛ:

- Отчет о выполнении программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район» (2014-2016гг.) в 2015 году утвердить(прилагается).

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального района

«Оловяннинский район»

Председатель Совета                                                                               Н. Н. Бахтин

Утвержден

Решением Совета МР

«Оловяннинский район»

От  17 февраля 2016г. №236

ОТЧЕТ

О выполнении муниципальной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район»(2 014-2016- г.г.)» в 2015г.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального района «Оловяннинский район» утверждена Постановлением Главы администрации муниципального района «Оловяннинского района» № 482 от 14.11.2013 г.

Целью и задачами программы является продолжение работы по созданию условий, обеспечивающих безопасность всех участников образовательного процесса, снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций путем повышения пожарной, электрической, технической, антитеррористической безопасности	санитарно-эпидемиологической	защищенности образовательных учреждений; созданию организационных, финансовых, материальных условий,обеспечивающих безопасное функционирование образовательных учреждений.

Срок реализации программы рассчитан на 2014-2016 гг.

МКУ РКО и ДМ  отслеживает ход исполнения данной программы. В рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оловяннинского района(2014-2016г.г.)» в 2015 году для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений МР «Оловяннинский район» была проведена следующая работа:

- для повышения электробезопасности  в МБОУ Калангуйская СОШ выполнен капитальный ремонт электропроводки на сумму 364,5т.р. подрячик ИП Долгополов С.А., в МДОУ «Карусель» п.Ясногорск выполнены монтажные работы по электроосвещению, пожарной сигнализации, электросилового оборудования, наружных сетей на сумму 2 043 962руб23коп.

-для обеспечения пожарной безопасности, приобретения и перезарядки первичных средств пожаротушения (огнетушители) были выделены средства из местного бюджета в сумме  46,7т.р., что позволили приобрести  28 новых огнетушителей и произвести перезарядку  107 огнетушителей.

- проведена огнезащитная пропитка деревянных конструкций крыш подрядчик ИП Долгополов С.А. (МБОУ Золотореченская СОШ, МБДОУ д/с «Капелька», МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко»,  МБОУ В-Шаранайская МООШ, МБОУ Улан-Цацыкская ООШ, МБОУ Оловяннинская СОШ №1, МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБОУ Ононская СОШ, МБОУ Хадабулакская ООШ, МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ Яснинская СОШ №2, МБОУ Булумская НОШ, МБОУ Тургинская ООШ ) на общую сумму 564185,29руб.

-проведены замеры изоляции электропроводки электролабораторией ИП Долгополов С.А. (МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ Тургинская ООШ, МБДОУ д/с «Капелька», МБДОУ д/с «Теремок», МБДОУ д/с «Солнышко», МБДОУ ЦРР д/с «Сказка», МБОУ Хара-Быркинская НОШ, МБОУ Оловяннинская СОШ №235, МБОУ Улятуйская СОШ, МБОУ В-Шаранайская МООШ, МБОУ У-Цацыкская ООШ, МБОУ Долгокычинская СОШ, МБОУ Бурулятуйская СОШ, МБОУ Единенская СОШ, МБДОУ д/с «Светлячок», МБДОУ ЦРР д/с «Аленушка», МБОУ Ононская СОШ, МБДОУ д/с «Малыш», МБОУ Безречнинская ООШ, МБОУ Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская СОШ №2, МБОУ Булумская ООШ, МБОУ Быркинская ООШ, МБОУ Мирнинская СОШ) на общую сумму  1151734,79руб.

- 27 образовательных учреждений заключили договора на обслуживание оборудования для трансляции сигнала на пульт «01» независимо от персонала с ВДПО г.Чита (в остальных образовательных учреждениях нет технической возможности)

- все образовательные учреждения заключили договора на обслуживание пожарных сигнализаций со специализированными организациями в период с  декабря 2014 года по февраль 2015 года (ИП Долгополов С.А.)

-при подготовке к новому учебному 2015/2016 году в 3 школах произведен ремонт ограждения территории (МБОУ Улятуйская СОШ, МБОУ Ононская СОШ, МБОУ Степнинская ООШ частично установлено ограждение.)

- произведен частичный ремонт пожарных сигнализаций  в МБДОУ ЦРР «Сказка» п.Золотореченск, МБОУ Калангуйская СОШ здание начальной школы, МБОУ Яснинская СОШ №2

- в процессе образования детей большое внимание уделяется вопросам безопасного поведения в различных ситуациях ( в школе, на улице, на дорогах, при переправах через водные объекты, участии в спортивных мероприятиях).

- на основании требований постановления Правительства РФ №1177 от 17.12.2013 года «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» в  2015 году были установлены тахографы на школьные автобусы в МБОУ Оловяннинская СОШ №1, МБОУ Ононская СОШ, МБОУ Единенская СОШ, МБОУ Бурулятуйская СОШ,МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ Золотореченская СОШ. На осуществление данного мероприятия было затрачено 276,5т.р. из местного бюджета.

- всем образовательным учреждениям разосланы рекомендации по применению светоотражающих элементов на одежде детей, проведена разъяснительная работа среди родителей по применению светоотражающих элементов. Образовательными учреждениями закуплены за счет средств родителей светоотражающие элементы и предоставлены для нашивки на верхнюю одежду.

В 2015 год по программе «Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений Оловяннинского района (2014-2016г.г.) была произведена оплата по договорам за проведенные монтажные работы автоматических пожарных сигнализаций ИП Долгополову С.А.  по объекту МБДОУ ЦРР д/с «Сказка» п.Золотореченск. (135 398,23руб), по объекту МБОУ Калангуйская СОШ (здание начальной школы- 50050руб), по объекту МБОУ Яснинская СОШ №2 (14 550,77руб).

Все работы для обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений МР «Оловяннинский район» были выполнены за счет средств бюджета муниципального района «Оловяннинский район».

_____________