**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗОЛОТОРЕЧЕНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

п. Золотореченск

«29» ноября 2017 года № 96

**Об утверждении Программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 г.г.»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения «Золотореченское», Совет городского поселения «Золотореченское» **РЕШИЛ**:

1. Утвердить Программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 г.г.» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования путем полного размещения на специально оборудованных стендах городского поселения «Золотореченское» или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.оловян.забайкальскийкрай.рф.

Глава городского

поселения «Золотореченское» Е.А. Кобринская

Утверждена:

Решением Совета городского поселения «Золотореченское»

от «29» ноября 2017 г. № 96

***ПРОЕКТ***

***М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й П Р О Г Р А М М Ы***

***«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское»» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края***

***на 2018 -2022 годы»***

**П А С П О Р Т**

**Проекта муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городском поселении «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинского» Забайкальского края на 2018 – 2022 годы»**

(далее по тексту Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |
| Участники Программы | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.  Граждане, их объединения, заинтересованные лица, организации, не зависящие от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.  Подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края;  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселения;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт тротуарного покрытия и проездов к ним;  - доля дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение;  - доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;  - доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;  - повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2018-2022 годы  Программа реализуется поэтапно. |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования составляет 3150,0 тыс. рублей, в том числе:  Федеральный бюджет:  2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 500 тыс. рублей;  2019 год - 500 тыс. рублей;  2020 год - 500 тыс. рублей;  2021 год - 500 тыс. рублей;  2022 год - 500 тыс. рублей.  Бюджет Забайкальского края:  500 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 100 тыс. рублей;  2019 год - 100 тыс. рублей;  2020 год - 100 тыс. рублей;  2021 год - 100 тыс. рублей;  2022 год - 100 тыс. рублей.  Бюджет городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловянниский район» Забайкальского края  150 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 30 тыс. рублей;  2019 год -30 тыс. рублей;  2020 год - 30 тыс. рублей;  2021 год - 30 тыс. рублей;  2022 год - 30 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД составит 70 %;  - 8 комплектов проектно – сметной документации подготовлены на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - площадь отремонтированного  дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 1024,28 кв. м;  - площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 6 214 кв.км;  - общая доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе, составит 70 %;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД, достигнет 1067 человек;  -обеспечение комплексного благоустройства территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, составит 2 объекта знаковых и социально значимых мест;  - улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100 %;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 50 % |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в городском поселении «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края**

В 1987 году был обоснован населенный пункт и наименован Золотореченск. Его территория составляет 38,17 кв. км. Географическое положение: крайне восточное положение внутри муниципального района «Оловяннинский район» и граничит с его сельскими поселениями: на севере и западе с с/п «Тургинское», на юге с с/п «Булумское», на востоке с МО МР «Балейский район». От райцентра 120 км. В рельефе местности территории преобладают среднегорья.

Коммунальная инфраструктура в поселении централизованная. Улицы поселка частично оборудованы железобетонными плитами. В поселке имеется 2 детских площадки, мемориал, спортивная площадка, хоккейная площадка. Благоустройство территории поселения на данный период не отвечает современным требованиям законодательства. Жителей поселка обращаются с просьбами оборудовать уличное освещение, по статистике большинство преступлений происходит в тех местах, где недостаточное освещение.

На сегодняшний день в дворовых территориях не установлены урны в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Количество жителей, проживающих в жилом фонде с неблагоустроенными дворовыми территориями, составляет 627 человек.

Общая площадь городских земель в пределах городской черты в поселении составляет 1030 га.

Каждый год, ко Дню Победы, проводятся субботники, в которых принимают трудовое участие юридические лица, ИП, жители, а также весной проводится месячник по санитарной очистке и благоустройству городского поселения.

Для поддержания дворовых территорий в надлежащем состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности необходима целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт и обустройство тротуарного покрытия дворовых территорий и проездов к ним.

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- озеленение дворовых территорий;

- ремонт и восстановление дворового освещения;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, установка скамей, урн.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей городского поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения. Требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан поселения.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

1. **Приоритеты** **политики благоустройства, цели, задачи Программы**

2.1. Основными приоритетами политики благоустройства являются:

Формирование современной городской среды;

Благоустройство прилегающих к жилым домам территорий, в том числе дворов;

Благоустройство объектов городской среды;

Обеспечение надлежащего содержания, ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий;

Создание новых зеленых насаждений, объектов и элементов благоустройства.

2.2. Целью Программы является:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

2.3. Реализация поставленной цели должна быть обеспечена выполнением следующих задач:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края;

Повышение уровня благоустройства общественных территорий поселения;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

**3. Прогноз ожидаемых результатов.**

Социальные и экономические последствия, которые возникнут в результате реализации Программы, будут иметь положительное влияние на социально-экономическое развитие городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы, отдыха и проживания населения на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края:

повышение общего уровня благоустройства поселения;

организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы:

- площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 1024,28 кв. м; общественных 1648,20 кв.м.

- площадь дворовых территорий, на которых будет обеспечено нормативное освещение, составит 6214 кв.км; общественных территорий 1648,20 кв.м.

- 58 малых архитектурных форм будет установлено на дворовых территориях МКД;

- комплексное благоустройство территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования составит два объект знаковых и социально значимых мест;

На конечные результаты реализации мероприятий Программы оказывают влияние ключевые риски, к числу которых относятся:

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы;

Мероприятия и способы предупреждения рисков по бесперебойности реализации мероприятий Программы:

1. Формирование четкого графика реализации Программы с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами.

2. Создание системы контроля и мониторинга за исполнением Программы, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения мероприятий и устранять их.

3. Активная работа по вовлечению граждан, бизнеса и организаций по инициированию проектов по благоустройству с проведением информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации.

4. Проведение оценки качества городской среды.

5. Принятие новых правил благоустройства.

6. Привлечение экспертов и специалистов для подготовки проектов по благоустройству.

7. Обязательное обсуждение проектов по благоустройству.

8. Создание алгоритмов участия граждан и общественных организаций в формировании и реализации проектов по благоустройству с созданием системы «обратной» связи с гражданами.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

Финансирование Программы в 2018-2022 годы предусматривается осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, бюджета городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

в объеме – 3150,0 тыс. руб., в том числе:

Федеральный бюджет: 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 500 тыс. рублей;

2019 год - 500 тыс. рублей;

2020 год - 500 тыс. рублей;

2021 год - 500 тыс. рублей;

2022 год - 500 тыс. рублей.

Бюджет Забайкальского края: 500 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 100 тыс. рублей;

2019 год - 100 тыс. рублей;

2020 год - 100 тыс. рублей;

2021 год - 100 тыс. рублей;

2022 год - 100 тыс. рублей.

Бюджет городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 30 тыс. рублей;

2019 год - 30 тыс. рублей;

2020 год - 30 тыс. рублей;

2021 год – 30 тыс. рублей;

2022 год - 30 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы содержится в приложении № 3 к настоящей Программе.

**5. Мероприятия Программы.**

5.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов, тротуаров.

обеспечение освещения дворовых территорий (при условии включения освещения придомовой территории в состав общего имущества в многоквартирном доме, с последующим его содержанием за счет средств собственников помещений);

установка урн;

установка скамеек.

Дворовые и общественные территории включаются в Программу по результатам проведенной инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее Инвентаризация), проведенной в соответствии с Порядком, разработанным Правительством Забайкальского края, а также на основании предложений заинтересованных лиц в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

Предложения граждан по включению дворовых и общественных территорий в Программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Адресный перечень дворовых территорий в городском поселении «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края:

1. п.Золотореченск, квартал 5, д. № 18;
2. п.Золотореченск, квартал 5, д. №17;
3. п.Золотореченск, квартал 5, д. №5;
4. п.Золотореченск, квартал 5, д. №35;
5. п.Золотореченск, квартал 4, д. №81;
6. п.Золотореченск, квартал 4, д.№82.

5.2. Общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы по результатам проведенной Инвентаризации, а также на основании предложений граждан и организаций, в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом муниципального образования, устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на 2018-2022 годы общественной территории.

Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству:

1. п. Золотореченск, квартал 5, хоккейная коробка;
2. п. Золотореченск, квартал 7, спортивная площадка.

5.3.Дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории до начала

выполнения благоустроительных работ утверждаются с учетом обсуждения с

представителями заинтересованных лиц. Содержание дизайн-проекта зависит

от вида и состава планируемых работ. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в Программу представлены в приложении № 5 к Программе.

**6. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий городского поселения «**Золотореченское**» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края, включенных в Программу**

6.1. Общие положения

6.1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

(далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового или финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

6.1.2. Под заинтересованными лицами понимаются: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории подлежащей благоустройству, организации любой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

6.1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если нормативными правовыми актами Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

6.1.4. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение заинтересованных лиц о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется заинтересованными лицами.

6.2. Условия аккумулирования и расходования средств

6.2.1. В случае, если заинтересованными лицами будет принято решение о доли финансового или трудового участия и в случае внесения изменений в Программу формирования современной городской среды, установить уполномоченным предприятием для аккумулирования и расходования средств Администрацию городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

6.2.2. Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края (далее Администрация) в порядке, утвержденном приказом Федерального казначейства от 07 октября 2008 года № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами».

В Администрацию представляются сведения о сумме софинансирования заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств (с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома (далее – МКД).

Собственниками МКД может быть предложено назначить ответственными за сбор средств с заинтересованных лиц сотрудников Управляющей организации, на обслуживании которой находится МКД.

6.2.3. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в конкурсе. Инициативная группа либо Управляющая компания осуществляет сбор средств в соответствии с порядком, определенным на собрании собственников МКД.

Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются уполномоченными лицами инициативной группы либо в бюджет поселения по следующим реквизитам:

Получатель Г/П «Золотореченское»

ИНН 7515005997

КПП 751501001

р/с 40204810400000000213

банк получателя ГКРКЦ Банка России по Забайкальскому краю

БИК 047601001

ОКТМО 76632152

КБК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назначение платежа «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских поселений» с указанием наименования мероприятия или

6.2.4. Платежный документ о внесении средств на счет получателя средств передается в бухгалтерию Администрации. Ведомость сбора средств, хранится в Администрации.

Уполномоченный работник Администрации проверяет и ведет учет поступивших денежных средств для последующего выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД.

6.2.5. После выполнения мероприятий по сбору средств софинансирования заинтересованных лиц, Администрация, либо уполномоченный орган на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) вносит в план – график наименование, виды, сроки и стоимость работ, которые будут осуществляться по каждому виду работ.

6.2.6. Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов с организациями на представленные работы и услуги, путем предоставления подтверждающих документов о выполненных работах и услугах.

6.2.7. Вся информация о расходовании денежных средств подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

10. Средства, полученные в виде экономии от проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

**7. Механизм реализации Программы.**

Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий МКД;

- представляет заявки общественной комиссии по рассмотрению и оценки, созданной Постановлением Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов утверждается Постановлением Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям в порядке, утвержденным Постановлением Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых и соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляет Глава городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, а также предварительного рассмотрения и согласования отчетов поселения о реализации Программы, в поселении создается муниципальная общественная комиссия. Проведение заседаний муниципальной общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видео-фиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края. Приложение № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| До 2022 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 70 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 30 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 621,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Золотореченское»

муниципального района «Оловяннинский район»

Забайкальского края на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края**

**на 2018-2022годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| Задача 1. Ремонт дворовых территорий МКД № 5, 17, 18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | | 2018 | | 2022 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | | | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) … | |
| 1.2. Ремонт дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Город Оловяннинский район» Забайкальского края | | | 2018 | | 2022 | Оборудование тротуарных дорожек, устройство парковочных мест. Площадь отремонтированных дворовых территорий МКД, составит 6214 кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | | |  | |
| Задача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД № 5,17,18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Разработка локально – сметных расчетов | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Прокладка кабеля , установка опор освещения, подключение энергосберегающих светильников. Площадь дворовых территорий, на которых обеспечено нормативное освещение, составит 6214 кв.км | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД № 5,17,18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Установка малых архитектурных форм, из них 28 скамеек и 20 урн | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 50%. | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 5.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, монтаж освещения, установка ограждения, отдельные элементы спортивной, озеленение. | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия:  Разработка проектно - сметная документация на благоустройство | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Площадь благоустроенной территории общего пользования Га,  доля площади благоустроенной территории общего пользования % | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2022 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 20% | | | Повышение  уровня  ежегодного  достижения  целевых  показателей  Программы | |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского поселения «Золотореченское»

муниципального района

«Оловяннинский район»

Забайкальского края на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на**  **2018-2022 годы»** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 1 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2500,0 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  | 500,0 |
| Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | Бюджет городского поселения «Золотореченское муниципального района «Оловянниннский район» Забайкальского края |  |  |  |  | 150,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории городского

поселения «Золотореченское»

муниципального района

«Оловяннинский район»

Забайкальского края

на 2018-2022 годы

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | |
| 2018-2022 годы | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Контрольное событие № 1:  Опубликование для общественного обсуждения проекта  муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 2:  Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы « Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х | х | | х | | х | | х |  |
| Контрольное событие № 4.  Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащие благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация городского поселения»Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края» | х |  | |  | |  | |  |  |
| Контрольное событие № 5:  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 6:  Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 7. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |
| Контрольное событие № 8:  Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн -проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»**

1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, расположенного на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края, а также дизайн – проекта благоустройства общественной территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы» (далее - Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории и общественной территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото-фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2.3. общественная территория – понимается территория общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки).

3. Разработку дизайн - проекта осуществляет Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории и общественной территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории и техническому оснащению исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

В составе дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории и общественной территории предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и общественной территории с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы».

6.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в одном экземпляре и хранится у уполномоченного лица.

6.6. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края.

6.7. Решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

6.8. На основании одобренных общественной комиссией дизайн-проектов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края включаются в перечень мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»