**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«СТЕПНИНСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» октября 2018 г. №44

*ст. Степь*

**О создании рабочей группы и утверждении плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика территории сельского поселения «Степнинское» Оловяннинского района**

В целях организации исполнения подпунктов 2.2, 2.8 пункта 2 раздела 1 протокола № 410-ПРМ-АЧ от 13.06.2017 г. Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 г. № 711-пр, с целью избавления городской среды населенных пунктов муниципального района «Оловяннинский район» от «визуального мусора», создание привлекательного облика и системы городской навигации для удобства жителей и посетителей сельского поселения «Степнинское», **постановляю:**

1. Создать рабочую группу по организации мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика муниципального района «Оловяннинский район» сельского поселения «Степнинское» согласно приложению № 1.
2. Утвердить план-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствие с муниципальными нормами и правилами благоустройства муниципального района «Оловяннинский район» сельского поселения «Степнинское» согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление официально обнародовать на информационных стендах администрации сельского поселения «Степнинское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Степнинское» www.Оловян.забайкальскийкрай.рф.
4. .Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения «Степнинское» О.Р. Меркулова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Степнинское»

от 02.10.2018 г. № 44

**Состав рабочей группы по организации мероприятий по избавлению от «визуального мусора» и созданию привлекательного облика сельского поселения «Степнинское» муниципального района «Оловяннинский район»**

Меркулова О.Р. – глава сельского поселения «Степнинское», руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Рыжук А.А. – специалист 1 категории администрации сельского поселения «Степнинское»;

Чайка Н.Д. –  член товарищества общественного самоуправления сельского поселения «Степнинское»;

Григорьев А.Л. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Степнинское»;

Отюцкий А.А. – депутат Совета депутатов сельского поселения «Степнинское».

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения «Степнинское»

от 02.10.2018 г. № 44

**План-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствие с муниципальными нормами и правилами благоустройства сельского поселения «Степнинское» муниципального района «Оловяннинский район»**

            Цель: избавление городской среды сельского поселения «Степнинское» муниципального района «Оловяннинский район» от «визуального мусора», создание привлекательного облика и системы городской навигации для удобства жителей и посетителей города.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| 1.
 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения мероприятий | Постоянно | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Проведение  ревизии использующихся рекламных конструкций | Ежеквартально, до 31.12.2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Проверка (исследование) соответствия вывесок и наружной рекламы, размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | Ежеквартально, до 31.12.2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Организация работы по поэтапному приведению вывесок и наружной рекламы на фасадах зданий в соответствии с правилами благоустройства | До 31.12.2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Разработка современной системы городской навигации | Ноябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Разработка плана-графика внедрения современной системы городской навигации | Ноябрь – декабрь 2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты при реализации мероприятий по внедрению современной системы городской навигации | Декабрь 2018 г. | Администрация сельского поселения «Степнинское» |
| 1.
 | Внедрение современной системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей муниципального образования) | Ноябрь 2019 г | Администрация сельского поселения «Степнинское» |