**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗОЛОТОРЕЧЕНСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН»**

**ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**ПРОЕКТ**

п. Золотореченск

«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_ г. № \_\_

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2022 годы»

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 декабря 2018 года № 497, руководствуясь Уставом городского поселения «Золотореченское», Совет городского поселения «Золотореченское» **РЕШИЛ**:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» на 2018-2022 годы».

1.1.Внести изменения в наименовании программы, год «2022» заменить на «2024»;

1.2. в наименовании паспорта год «2022» заменить на «2024»;

1.3. в паспорте программы в позиции «Этапы и сроки реализации программы» год «2022» заменить на «2024»;

1.4. в паспорте программы в позиции

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы бюджетных ассигно-ваний программы | Общий объем финансирования, в том числе за счет средств краевого бюджета, составляет 3150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год –500 тыс. рублей;  2021 год – 500 тыс. рублей;  2022 год –500 тыс. рублей;  2023 год – 500,0 тыс. рублей;  2024 год –500,0 тыс. рублей.  Бюджет Забайкальского края: 500тыс.рублей, в том числе по годам :  2018 год – 0 тыс.рублей;  2019 год - 0 тыс. рублей;  2020 год-100 тыс. рублей;  2021 год -100 тыс.рублей;  2022 год -100 тыс.рублей;  2023 год – 100 тыс. рублей;  2024 год –100 тыс.рублей;  Бюджет городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» составляет 150 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей;  2019 год – 0 тыс. рублей;  2020 год – 30 тыс. рублей;  2021 год – 30 тыс. рублей;  2022 год – 30 тыс. рублей;  2023 год – 30,0 тыс. рублей;   1. год – 30,0 тыс. рублей.»; |

* 1. В наименовании раздела 4 слово «Ресурсное» заменить на слово «финансовое»
  2. В разделе 4 годы финансирования программы «2018-2022» заменить на годы «2018-2024»;
  3. Позицию « Федеральный бюджет : 2500,0 тыс. рублей ,в том числе по годам:

2018 год – 0тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 500тыс. рублей;

2021 год – 500 тыс. рублей;

2022 год - 500 тыс. рублей;

2023 год – 500 тыс. рублей;

2024 год – 500 тыс.рублей;

Бюджет Забайкальского края: 500тыс.рублей, в том числе по годам :

2018 год – 0 тыс.рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год-100 тыс. рублей;

2021 год -100 тыс.рублей;

2022 год -100 тыс.рублей;

2023 год – 100 тыс. рублей;

2024 год –100 тыс.рублей;

Бюджет городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» составляет 150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 30 тыс. рублей;

2021 год – 30 тыс. рублей;

2022 год – 30 тыс. рублей;

2023 год – 30,0 тыс. рублей;

2024 год – 30,0 тыс. рублей;

* 1. Раздел 5 « рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу на» годы «2018-2022» заменить на «2018-2024».

1.9.Наименование п.5 читать в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

В п.5 добавить абзац следующего содержания:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории городского поселения «Золотореченское» на 2018-2024 годы» представлен в приложении 1 к настоящей программе.

1.10.Пункт 5.1 дополнить следующим содержанием:

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- озеленение дворовой территории;

- устройство детских площадок;

- устройство спортивных площадок;

- устройство площадок для выгула домашних животных;

- оборудование мест парковки автотранспортных средств;

- устройство пандусов;

- устройство контейнерной площадки;

- иные виды работ.

1.11. В пункте 5.2 « общественные территории включаются в Программу формирования современной городской среды на « годы « 2018-2022» заменить на годы «2028-2024», «рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Программу на « годы «2028-2022» заменить на годы «2018-2024»;

1.12.Раздел 6 пунут 6.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:

Форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

Форма и доля финансового участия.

Работы из минимального перечня финансируются за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и бюджета городского поселения «Золотореченское».

Денежные средства собственников помещений привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия.

Доля трудового участия:

- определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Форма и доля финансового участия.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству составляет не менее 30 и не более 50 % от стоимости мероприятий по благоустройству.

Денежные средства заинтересованных лиц привлекаются при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений, оформленного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Форма и доля трудового участия.

Доля трудового участия:

- определяется как количество человек, привлекаемых для выполнения видов работ;

Форма трудового участия:

- выполнение заинтересованными лицами, организациями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования, озеленение территории (посадка деревьев, кустарников); охрана объекта;

- предоставление строительных материалов, техники и пр.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и её работников;

- иные мероприятия.

При этом расходные обязательства муниципального образования по реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий софинансируются из бюджета Забайкальского края:

1) в рамках минимального перечня работ – при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.13.Добавить п.8 следующего содержания:

Описание рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации программы, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, относятся:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации программы;

- финансовые риски, обусловленные отсутствием или недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования программы;

- социальные риски, обусловленные низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, обусловленные неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению (муниципальной) программы.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий программы, что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации программы.

Способом ограничения рисков будет являться подготовка и анализ отчетов о ходе реализации выполнения программы.

1.14.В приложении №1

- в наименовании «Сведения о показателях ( индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края

на» годы «2018-2022» заменить на «2018-2024»

Таблицу в приложении № 1 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| До 2024 года |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 70 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты | 30 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 621,4 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 1 |

1.15.В наименовании приложения №2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» цифры «2022» заменить на цифры «2024»,

-сроки окончания реализации задач заменить с «2022» на «2024»,

таблицу в приложении №2 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Основные направления реализации | | Связь с показателями Программы (подпрограммы) | |
| начала реализации | | окончания реализации | |
| Задача 1. Ремонт дворовых территорий МКД № 5, 17, 18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | | 2018 | | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | | | Показатель 1 (Наименование)  Показатель 2 (Наименование) … | |
| 1.2. Ремонт дворовых территорий МКД | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Город Оловяннинский район» Забайкальского края | | | 2018 | | 2024 | Оборудование тротуарных дорожек, устройство парковочных мест. Площадь отремонтированных дворовых территорий МКД, составит 6214 кв. м | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | | |  | |
| Задача 2. Обеспечение освещения дворовых территорий МКД № 5,17,18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: Разработка проектно– сметной документации на выполнение освещения дворовых территорий МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Разработка локально – сметных расчетов | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 2.2. Обеспечение освещения дворовых территорий | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Прокладка кабеля , установка опор освещения, подключение энергосберегающих светильников. Площадь дворовых территорий, на которых обеспечено нормативное освещение, составит 6214 кв.км | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 3. Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД № 5,17,18,35,81,82 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Мероприятия: Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Установка малых архитектурных форм, из них 28 скамеек и 20 урн | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 4. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территории МКД | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 50%. | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 5. Проведение ремонта и комплексного обустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.Мероприятия: Разработка проектно— сметной документации на выполнение ремонта территорий общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Разработка проекта и локально - сметных расчетов | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 5.2.Мероприятия: проведение ремонта и комплексного обустройства мест массового отдыха | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, монтаж освещения, установка ограждения, отдельные элементы спортивной, озеленение. | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия:  Разработка проектно - сметная документация на благоустройство | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Площадь благоустроенной территории общего пользования Га,  доля площади благоустроенной территории общего пользования % | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| Задача 7. Привлечение населения к участию в благоустройстве территории общего пользования | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | | | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы | |  |
| 7.2.Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | | 2018 | | 2024 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 20% | | | Повышение  уровня  ежегодного  достижения  целевых  показателей  Программы | |  |

1.16. В наименовании приложения № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на» годы «2018 -2022» заменить на годы «2018-2024»,

Таблицу в приложении №3 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |  |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на 2018-2024 годы» | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 1 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2500,0 |
| Министерство территориального развития Забайкальского края | Краевой бюджет |  |  |  |  | 500,0 |
| Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | Бюджет городского поселения «Золотореченское муниципального района «Оловянниннский район» Забайкальского края |  |  |  |  | 150,0 |

1.17. В наименовании приложения № 4 « План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на» годы «2018 -2022» заменить на годы «2018-2024», срок наступления контрольного события № 1,2,6,7,8 считать 2024 г.,

таблицу приложения №4 читать в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [муниципальной](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | |
| 2018-2024 годы | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1:  Опубликование для общественного обсуждения проекта  муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 -2024 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2:  Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы « Формирование современной городской среды» на 2018 -2024 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3:  Прием заявок от заинтересованных лиц по включению по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края | х | х | | х | | х | | х |  |  |  |
| Контрольное событие № 4.  Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, включающей дворовые территории, общественные территории, подлежащие благоустройству, сформированные на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном муниципальным образованием (прошедших общественное обсуждение) |  | Администрация городского поселения»Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края» | х |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5:  Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проекта благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |  |  |
| Контрольное событие № 6:  Реализация муниципальной программы формирование современной городской среды на 2018-2024 годы |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |  |  |
| Контрольное событие № 7. Благоустройство общественных территорий (по адресам): |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |  |  |
| Контрольное событие № 8:  Благоустройство дворовых территорий МКД (по адресам) |  | Администрация городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края |  | х | | х | | х | | х | х |  |  |

1.18. В Наименовании приложения №5 «Порядок разработки , обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории включаемых в программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на» годы «2018 -2022» заменить на годы «2018-2024», в тексте пунктов 1,п.6.4,п.6.8 годы «2018 -2022» заменить на годы «2018-2024».

1.19. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на» годы «2018 -2022» дополнить приложением № 6 следующего содержания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование населенного пункта | Адрес дворовой/ общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в муниципальную программу«Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Золотореченское» муниципального района «Оловяннинский район» Забайкальского края на» годы «2018 -2024» | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| 1 | пгт.Золотореченск | Квартал 5,д.№18 | 2021г. |
| 2 | пгт.Золотореченск | Квартал 5,д.№17 | 2021г. |
| 3 | пгт.Золотореченск | Квартал5,д.№5 | 2022г. |
| 4 | пгт.Золотореченск | Квартал 5,д.№35 | 2023г. |
| 5 | пгт.Золотореченск | Квартал 5,д.№81 | 2024г. |
| 6 | пгт.Золотореченск | Квартал 5,д.№82 | 2024г. |
| 7 | пгт.Золотореченск | Квартал 5.,хоккейная коробка | 2020г. |
| 8 | пгт.Золотореченск | Квартал 7,спортивная площадка | 2020г. |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования путем полного размещения на специально оборудованных стендах городского поселения «Золотореченское» или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальном сайте www.оловян.забайкальскийкрай.рф или www.zolot-rech.ru.

Глава городского

поселения «Золотореченское» Е.А. Димов