УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности министра  
территориального развития Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Б.Суздальницкий

«13» марта 2019 года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»

Ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Забайкальского края

Отчетный год: 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители: Хафизова Юлия Рафаиловна,  Нимаева Янжима Батоевна  Контакты: 23-32-26, ya.b.nimaeva@coms.e-zab.ru  23-32-37, xafizova@coms.e-zab.ru | Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в АС «Проект-Смарт Про»  по состоянию на «31» декабря 2018 года |

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых за 2018 год**

Основной целью государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году на реализацию государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» из краевого бюджета направлено 1 698 371,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 1 690 285,0 тыс. рублей (99,5 %), в том числе:

- 249 324,6 тыс. рублей на реализацию подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

*Основное мероприятие 2 «Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».*

В соответствии с Порядком предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Забайкальского края на оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в 2018 году из бюджета Забайкальского края выделено 252 479,2 тыс. рублей. На указанную сумму заключены соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Забайкальского края с 31 районами и 3-я городскими округами Забайкальского края, которыми реализованы 253 мероприятия.

Фактически в 2018 году на исполнение мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности из краевого бюджета израсходовано 249 324,6 тыс. рублей (или 98,8 %). Остаток суммы 3 154,6 тыс. рублей в январе 2019 года возвращен в краевой бюджет от 9 муниципальных районов и 1 городского округа, в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов.

В соответствии с планом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2018/2019 годов заменено теплогенерирующее оборудование в 211 котельных, выполнен капитальный ремонт тепловых сетей с заменой участков сетей общей протяжённостью 105 км, выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой участков сетей общей протяжённостью 89,0 км.

В связи с чем, улучшено качество услуг по теплоснабжению и водоснабжению, водоотведению в муниципальных образованиях Забайкальского края.

- 27 382,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края»:

*Основное мероприятие 2 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки».*

Средства направлены на оплату кредиторской задолженности по мероприятию «Модульная станция комплексной очистки воды, п. Забайкальск», реализованному в 2012-2018 годах.

Стоимость работ в рамках муниципального контракта составляла   
62 882,8 тыс. рублей. Подрядной организации ООО «ПраймСтрой» за выполненные работы профинансировано 35 000,0 тыс. рублей. В целях окончательного расчета с подрядной организацией и погашения кредиторской задолженности, муниципальному району «Забайкальский район» выделена субсидия из краевого бюджета в сумме 27 382,8 тыс. рублей в рамках соглашения между Министерством территориального развития Забайкальского края и муниципальным районом «Забайкальский район» от 28 февраля 2018 года № 19/2018-36. Сумма субсидии профинансирована в полном объеме 28 февраля 2018 года.

- 1 413 577,6 тыс. рублей на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»:

*Основное мероприятие 1 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».*

В 2017 году в адрес Министерства территориального развития Забайкальского края 53 организаций ЖКХ края представили заявки на возмещение недополученных доходов на общую сумму 1 598 788,2 тыс. рублей. Фактически в 2018 году субсидии предоставлены 51 организации на общую сумму 1 263 045,8 тыс. рублей.

Предоставление субсидий позволило обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения на территориях отдельных населенных пунктов Забайкальского края.

*Основное мероприятие 2 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабжающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением».*

По расчетам РСТ Забайкальского края объем недополученных доходов организаций, снабжающих электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением, в 2018 году составил 191 178,9 тыс. рублей.

На 2018 год вышеуказанным организациям из средств краевого бюджета предусмотрено 154 495,1 тыс. рублей. При этом, электроснабжающими организациями по состоянию на 31 декабря 2019 года в адрес Министерства территориального развития Забайкальского края представлены отчеты о фактических выполненных объемах электроснабжения населения на общую сумму 144 996,7 тыс. рублей. Соответственно, фактически в 2018 году из краевого бюджета 8 организациям предоставлены субсидии на общую сумму 149 562,8 тыс. рублей с учетом задолженности, сложившейся по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 4 566,1 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2019 года задолженность краевого бюджета перед организациями составила 133,5 тыс. рублей.

Предоставление субсидий электроснабжающим организациям позволило обеспечить стабильную работу дизельных электростанций, которые снабжают электрической энергией отдаленные труднодоступные населенные пункты Газимуро-Заводского, Красночикойского, Сретенского, Тунгиро-Олекминского, Тунгокоченского, Хилокского, Каларского, Кыринского районов края.

*Основное мероприятие 3 «Организация и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»*

В бюджете Забайкальского края на 2018 год бюджетные ассигнования на организацию и проведение конкурса предусмотрены в размере 969,0 тыс. рублей. В конкуре приняло участие 26 организаций.

**Информация о выполнении мероприятий**

**государственной программы Забайкальского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  **(соответствует наименованию мероприятия Государственной программы)** | **Результаты реализации** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Подпрограмма 1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | |
| 1.1. | Основное мероприятие «Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов теплоснабжения, капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Забайкальского края» | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Оказание содействия муниципальным образованиям Забайкальского края в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности» | На реализацию мероприятия бюджетам 31 муниципального района и 3 городских округов предоставлены субсидии на общую сумму 252 479,2 тыс. рублей.  Фактически в 2018 году из краевого бюджета израсходовано 249 324,6 тыс. рублей (или 98,8 %). | В связи со сложившейся экономией по результатам проведенных торгов, остаток суммы 3 154,6 тыс. рублей в январе 2019 года возвращен в краевой бюджет. |
| **2.** | **Подпрограмма 2. Подпрограмма «Чистая вода Забайкальского края»** | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие государственно-частного партнерства» | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Разработка механизмов государственно-частного партнерства при реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на основе концессий и инвестиционных моделей по типу «Строительство – собственность – эксплуатация – передача» | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки» | Средства из краевого бюджета в сумме 27 382,8 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности по мероприятию «Модульная станция комплексной очистки воды, п. Забайкальск». |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Строительство, реконструкция сооружений в системах водоснабжения, водоотведения» | Средства из краевого бюджета в сумме 27 382,8 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности по мероприятию «Модульная станция комплексной очистки воды, п. Забайкальск». |  |
| 2.2.2. | Мероприятие «Строительство и реконструкция водопроводных, канализационных сетей» | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |
| 2.2.3. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» | Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края»** | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» | В целях бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в 2018 году из краевого бюджета предоставлены субсидии на возмещение выпадающих доходов 51 ресурсоснабжающей организации на общую сумму 1 263 045,8 тыс. рублей. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, снабщающим электрической энергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением» | В целях электроснабжения населения, проживающего в отдаленных труднодоступных населенных пунктах Забайкальского края в 2018 году из краевого бюджета предоставлены субсидии 8 организациям, снабжающим электрической энергией население, на общую сумму 149 562,8 тыс. рублей. |  |
| 3.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» | Проведен конкурс, в котором приняли участие 26 организаций. |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. «Формирование современной городской среды (2017 год)»**  В 2018 году подпрограмма исключена из состава государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края». | | |

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Основным фактором, влияющим на реализацию мероприятий, является своевременное выделение финансовых средств из бюджета Забайкальского края. Финансирование мероприятий подпрограмм «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» осуществлялось в полном объеме. Финансовые средства, выделенные в 2018 году, освоены в полном объеме. Остаток средств краевого бюджета, сложившийся в результате экономии от проведенных процедур торгов, возвращен в январе 2019 года в краевой бюджет. Значения целевых показателей указанных подпрограмм достигнуты, возврат экономии на достижение показателей не повлиял.

На реализацию новых мероприятий подпрограммы «Чистая вода Забайкальского края» финансовые средства не были предусмотрены. При этом в 2018 году краевые средства направлены на погашение кредиторской задолженности, освоены в полном объеме.

**Сведения о достижении показателей государственных программ, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации**

Прямых показателей в программе не обозначено.

**Информация о внесенных ответственными исполнителями изменениях в государственную программу**

Изменения в государственную программу внесены [Постановлениям](consultantplus://offline/ref=9FC367DE5CE5FB08381CF92C20E55040CD0B3A751442997BD2FCECEBEFBBC43620ED2FC89012C0C9C56A751E1779vAB)и Правительства Забайкальского края от 11 сентября 2018 года № 372, от 28 декабря 2018 года № 550.

**Оценка эффективности государственной программы**

Оценка эффективности проведена в АС «Проект-Смарт Про» и отражена в таблице «Информация о плановых и фактических показателях и плановых и фактических объемах расходов на реализацию государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» и результатах оценки эффективности». В соответствии с расчетом, оценка эффективности государственной программы равна 0,92, что соответствует критерию «высокая».

**Статистическая информация**

Информация о показателях конечных результатов подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», используемая в отчете, взята на основании статистических бюллетеней Забайкалкрайстата; подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края» представлена в рабочем порядке муниципальными образованиями Забайкальского края.