УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий

обязанности министра

территориального развития

Забайкальского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Паздников

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной**

**программы Забайкальского края**

Государственная программа Забайкальского края Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)

наименование государственной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель Министерство территориального развития Забайкальского края

 наименование исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

 Отчетный год 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Горячих Наталья Викторовна ФИОКонтакты:тел.: 26-43-24e-mail:gorachih@coms.e-zab.ru | Данные Годового отчета соответствуют данным, внесенным ответственным исполнителем государственной программы Забайкальского края в программный комплекс «Хранилище-КС»  по состоянию на «31» декабря 2015 года |

**Информация о фактических значениях конечных результатов реализации государственной программы и подпрограмм, достигнутых**

**за 2015 год**

Основной целью Программы является создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Забайкальском крае.

В 2015 году продолжалась реализация мероприятий, начатых в 2014 году. Данные мероприятия реализованы в полном объеме.

В рамках государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» предусматривается реализация следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, развитие генерации и электрических сетей»:
	1. В целях реализации основного мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электроэнергетике, которое включает в себя следующие мероприятия: «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК-Сибири» - «Читаэнерго»; «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети» и «мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «ТГК-14», заключены Соглашения о намерениях по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Забайкальском крае с каждым из предприятий.

На 2015 год указанными предприятиями фактически профинансировано мероприятий на сумму 89 900,00 тыс. рублей.

* 1. В целях реализации основного мероприятия «организационные меры по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры» Министерством в 2015 году были направлены рекомендации в муниципальные образования Забайкальского края по разработке проектов программ сокращения издержек на предприятиях ЖКХ с учетом мер по энергосбережению.

В 2015 году 60 % предприятий ЖКХ охвачены организационными мерами по повышению энергоэффективности в энергетике и системах коммунальной инфраструктуры.

* 1. В целях реализации основного мероприятия «Модернизация теплоснабжения в сельском поселении «Яснинское» муниципального района «Оловяннинский район»». Модернизация теплоснабжения была начата в 2014 году и предполагала строительство котельной на твердом топливе, что позволило обеспечить снижение затрат на приобретение мазута на 90 млн. рублей в год. Приобретение мазута в период работы котельной на жидком топливе осуществлялось за счет бюджета края. Таким образом, строительство котельной позволило значительно снизить расходы бюджета края. Кроме того, в отопительный период 2015/2016 годов все потребители были обеспечены качественным теплоснабжением.
	2. В целях реализации основного мероприятия «Комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район». Данное мероприятие было начато в 2014 году и включает в себя модернизацию объектов ЖКХ. В 2014-2015 годах в рамках данного мероприятия выполнялась установка энергосберегающего уличного осветительного оборудования. Оборудование было закуплено в 2014 году, установка за счет средств бюджета осуществлялась в 2015 годах. Удельное снижение потребления электрической энергии снизилось до 65%, что позволит обеспечить экономию средств местного бюджета.
	3. В целях реализации основного мероприятия «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении «Шилкинское» муниципального района «Шилкинский район» построена котельная тепловой мощностью 36 Гкал/ч и выполнены мероприятия по прокладке тепловых сетей, что позволило сократить расходы на теплоснабжение потребителей, проживающих в городском поселении (в связи с ликвидацией 6 нерентабельных котельных).

В связи с ограниченными возможностями регионального и местного бюджетов Забайкальского края и трудным финансовым положением организаций в 2015 году к реализации следующих основных мероприятий не приступили:

* 1. Развитие системы теплоснабжения городского округа «Город Чита»;
	2. Использование инновационных энергоэффективных технологий на объектах коммунальной инфраструктуры и оснащение системами автоматического регулирования системы теплоснабжения с установкой программного обеспечения для расчетов гидравлических режимов тепловых сетей в городском поселении «Борзинское» муниципального района «Борзинский район»;
	3. Реконструкция систем теплоснабжения с заменой открытых систем централизованного теплоснабжения на закрытые;
	4. Модернизация котельной и тепловых сетей в сельском поселении «Новоширокинское» муниципального района «Газимуро-Заводский район;
	5. Реконструкция системы теплоснабжении городского поселения «Могочинское» муниципального района «Могочинский район;
1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности»:
	1. В целях реализации основных мероприятий, реализуемых, АО «Нефтемаркет», ПАО «88 ЦАРЗ», «ООО «Сретенский судостроительный завод» и ОАО «Завод горного оборудования» заключены Соглашения о намерениях по реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Забайкальском крае с каждым из предприятий. В связи с трудным финансовым положением организаций в 2015 году указанными предприятиями финансирование мероприятий отсутствовало, исполнение мероприятий перенесено на 2016 год.
2. Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в государственном секторе»:
	1. По реализации основного мероприятия «Организация проведения энергетических обследований в отношении органов государственной власти и государственных учреждений Забайкальского края, стимулирование проведения энергетических обследований в иных организациях с участием Забайкальского края» Министерство сообщает следующее.

В 2015 году организациями Забайкальского края начата работа по заполнению энергетических деклараций (энергетических обследований) в ГИС «Энергоэффективность». По состоянию на 31 декабря 2015 года было сдано 51,2 % энергетических деклараций за 2014 год, от общего числа зарегистрированных организаций.

* 1. По реализации основного мероприятия «Установка (замена) приборов учета в органах государственной власти, государственных учреждениях, государственных унитарных предприятиях». На конец 2015 года нарастающим итогом установлено: 100 % приборов учета электрической энергии, 70 % приборов учета тепловой энергии и 100 % приборов учета воды. Установка 30 % приборов учета тепловой энергии перенесена на 2016 год.

Реализация следующих основных мероприятий перенесена на 2016 год:

* 1. «Создание финансовых стимулов для экономии энергетических ресурсов государственными учреждениями Забайкальского края (включение показателей в государственные задания, учет при внедрении «эффективных контрактов»)»;
	2. «Установление государственным учреждениям Забайкальского края заданий по снижению энергоемкости»;
	3. «Разработка типовой документации и методических разъяснений для заключения в интересах государственных учреждений Забайкальского края энергосервисных контрактов и их распространение среди руководителей государственных учреждений Забайкальского края»;
	4. «Установление требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при приобретении товаров, работ, услуг для государственных нужд»;
	5. «Техническое перевооружение, реконструкции, ремонты в государственных учреждениях Забайкальского края в целях повышения энергетической эффективности и расширения использования ресурсосберегающих технологий»: установка приборов учета, проведение капитальных ремонтов зданий, улучшение энергосберегающих характеристик зданий.
1. Подпрограмма «Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»:
	1. В целях реализации основного мероприятия «Организационные меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» на территории Забайкальского края в 2015 году управляющими компаниями совместно с сотрудниками энергетических компаний проводились собрания собственников жилых помещений для информирования о возможных вариантах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижения потребления электроэнергии на общедомовые нужды и др.
	2. В целях реализации основного мероприятия «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» на территории Забайкальского края в 2015 году в 15% многоквартирных домов при проведении капитального ремонта были проведены мероприятия по энергосбережению.
2. Подпрограмма «Создание условий для повышения энергетической эффективности на транспорте»:
	1. Исполнение мероприятий, включенных в состав основного мероприятия «Меры по повышению энергетической эффективности на железнодорожном транспорте» предусмотрено инвестиционной программой ОАО «РЖД»;
	2. В целях реализации основного мероприятия «Повышение энергетической эффективности общественного транспорта» в 2015 году было запланировано перевести на энергосберегающее оборудование 20 троллейбусов. В связи с недостаточными объемами финансирования фактически переведено – 10 троллейбусов. Оставшиеся троллейбусы планируется перевести в 2016 году.

В связи с ограниченными возможностями регионального и местного бюджетов Забайкальского края и трудным финансовым положением организаций в 2015 году к реализации следующих основных мероприятий не приступили:

* 1. «Повышение энергетической эффективности автомобильного транспорта».
1. В целях реализации мероприятий Подпрограммы «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов» заключенно соглашение о взаимодействии между Правительством Забайкальского края, ООО «Авелар Солар Технолоджи» и ООО «Хевел», утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2014 года № 279-р. Реализация проекта на территории Забайкальского края приведет к повышению надежности и качеству электроснабжения поселений, а также сократит затраты на содержание дизельной электростанции.

В качестве пилотного проекта определено сельское поселение «Мензинское» муниципального района «Красночикойский район», на территории которого предполагается строительство солнечно-дизельной установки. Установлен срок окупаемости проекта – 8 лет. В целях реализации проекта разработана «дорожная карта» мероприятий.

Реализация основного мероприятия «Содействие расширению использования биомассы, отходов лесопромышленного и аграрного комплексов, бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии» перенесена на 2017-2020 годы:

1. Подпрограмма «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:
	1. В целях реализации основного мероприятия «Создание региональной информационной системы автоматического управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Забайкальского края» Распоряжением Правительства Забайкальского края «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы Забайкальского края «Система автоматизированного управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории Забайкальского края» от 23 ноября 2015 года № 630-р Система введена в эксплуатацию. Система позволит с помощью удаленного доступа обеспечить мониторинг исполнения мероприятий в области энергосбережения органами бюджетной сферы и муниципальными образованиями, обеспечить анализ выполняемых мероприятий в целях снижения потребления энергетических ресурсов не менее 3% в год. Таким образом, реализация мероприятий в области энергосбережения позволило снизить потребление энергетических ресурсов, следовательно и получить экономических эффект.
	2. В целях реализации основного мероприятия «Создание единой базы данных по нормативам энергопотребления и энергетическим паспортам организаций в социальной и жилищно-коммунальной сферах» в вышеуказанной Системе в 2015 году зарегистрировалось 68 организаций.
	3. В целях реализации основного мероприятия «Проведение выставок и семинаров по вопросам энергосбережения» в ноябре 2015 года была проведена выставка «Промышленность и энергетика», на которой обсуждались вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
	4. В целях реализации основного мероприятия «Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае» в ноябре 2015 года был составлен топливно-энергетический баланс Забайкальского края за 2014 год.
	5. Для реализации основного мероприятия «Изготовление проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации» в 2015 году муниципальными образованиями Забайкальского края было изготовлено проектно-сметной документации в количестве 6 шт. по модернизации объектов ЖКХ.
	6. В целях реализации основного мероприятия ««Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с участием муниципальных образований» в 2015 году было проведено 2 обучающих семинара по работе в Системе, на которых присутствовало 120 сотрудников.

В связи с ограниченными возможностями регионального и местного бюджетов Забайкальского края и трудным финансовым положением организаций в 2015 году к реализации следующих основных мероприятий не приступили:

* 1. «Стимулирование муниципальных образований к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
	2. «Создание демонстрационных центров в области энергосбрежения и повышения энергетической эффективности»
	3. «Популяризация энергосбережения».

**Сведения о достижении целевых показателей государственной программы**

В соответствии с приложением 3 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Забайкальского края, утвержденных распоряжением Министерства экономического развития Забайкальского края от 29 января 2014 года № 2-р (далее – Методические указания), сведения о достижении целевых показателей государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» для каждого из мероприятий, реализуемых в 2015 году, указаны в приложении 3 к настоящему отчету.

**Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Факторы, влияющие на реализацию мероприятий:

- своевременное выделение финансовых средств из бюджета края;

- исполнение инвестиционных программ предприятий, являющихся соисполнителями программы.

Так в 2015 году основная часть средств на реализацию мероприятия «Комплексное повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры в городском поселении «Нерчинское» муниципального района «Нерчинский район» была выделена из резервного форда Забайкальского края 29 декабря 2016 года согласно распоряжению Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2016 года № 715-р. Работы по установке осветительного оборудования начаты в 2015 году и будут продолжены в 2016 году.

Данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий.

Финансовые средства, выделенные в 2015 году освоены в полном объеме. Направление финансовых средств отражено в таблице 1 в соответствии с приложением Методических указаний.

**Сведения о достижении показателей государственных программ, соответствующих и обеспечивающих достижение показателей, содержащихся в указах Президента РФ**

В государственной программе Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 годы)» нет показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

**Информация о внесенных ответственными исполнителями изменений в государственную программу**

В 2015 году постановлением Правительства Забайкальского края от 25 мая 2015 года № 238 «О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 года № 78» внесены изменения в государственную программу.

В соответствие c Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменения внесены в целях:

- приведения законодательства Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством;

- корректировки мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета Забайкальского края согласно Закона Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 1116-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

**Оценка эффективности государственной программы**

**Государственная программа Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014-2020 года)**

В соответствии с расчетом, произведенным в программном комплексе «Хранилище-КС», оценка эффективности государственной программы равна 0,80. Следовательно, реализация государственной программы соответствует критерию «средняя».

**Статистическая информация**

При формировании годового отчета, статистическая информация не использовалась. Все показатели государственной программы собирались исходя из фактических данных, представленных в рабочем порядке от органов местного самоуправления и предприятий топливно-энергетического комплекса Забайкальского края.