

**МИНИСТЕРСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Чита

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года №\_\_\_\_\_\_

**Об утверждении Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)» на 2018 год**

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования реализации государственных программ Забайкальского края и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации Государственных программ Забайкальского края»:

1. Утвердить План реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)» на 2018 год (прилагается);
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  
   заместителя министра территориального развития Забайкальского края Горенкова А.В.

Исполняющий обязанности министра К.Б.Суздальницкий

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Министерства территориального развития Забайкальского края

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_

План реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016-2020 годы)» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, контрольные события подпрограммы | Ответственный исполнитель | Дата контрольного события (квартал) | | | | Объём ресурсного обеспечения  (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты мероприятий (полугодие) | |
| I | II | III | IV | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК-Сибири» - «Читаэнерго» | Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» |  |  |  | 31 декабря 2018 | Внебюджетные средства: 103899,0 |  | Показатель: «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» -  15,0 % |
| 1.1.2 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «ТГК-14» | ПАО «ТГК-14» |  |  |  | 31 декабря 2018 | Внебюджетные средства: 37875,0 |  | Показатель «Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями» -376,0 т.у.т./тыс. МВтч  Показатель «Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями» -160 151,0 т.у.т./млн.Гкал |
| 1.1.3 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» | Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» |  |  |  | 31 декабря 2018 | Внебюджетные средства: 7576,0 |  | Показатель "Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии" – 15% |
| 2 | Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Строительство атомных гибридных дизель-солнечных энергоустановок | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключение договорных отношений на строительство объектов генерации, реализация проекта | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 | Финансирова-ние за счёт краевого бюджета – 50000,0 |  | Заключение договора на строительство объектов генерации, реализация проекта |
| 3 | Подпрограмма «Методическое информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «изготовление проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  | 31 декабря 2018 |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие «Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Забайкальского края на 2019- 2023 гг.» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  | Финансирова-ние за счёт краевого бюджета – 5000,0 |  | Показатель: «Утверждённая схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края |
| 3.2 | Основное мероприятие «Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | Показатель: «Топливно-энергетический баланс Забайкальского края 2016-2017 гг.» |
| 3.2.1 | Контрольное событие: «Наличие топливно-энергетического баланса Забайкальского края за 2016-2017 гг.» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |  |  |  | Показатель: «Топливно-энергетический баланс Забайкальского края за 2016-2017 гг.» |