**Отчет о реализации Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)»**

**за I полугодие 2018 года.**

**Государственная программа Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)»**

наименование государственной программы Забайкальского края

**Министерство территориального развития Забайкальского края**

ответственный исполнитель

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события** | **Ответственный исполнитель** | **Статус контрольного события**  **(выполнено / не выполнено)** | **Результат реализации**  **мероприятия** | **Причины не выполнения, предложения по реализации мероприятия** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в энергетической отрасли | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала ПАО «МРСК-Сибири»-«Читаэнерго» | Филиал ПАО «МРСК-Сибири»-«Читаэнерго» | Выполнено Полную оценку показателя возможно произвести только по итогам года. | Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий в объекты энергетики в I полугодии 2018 года составил 61,677 млн. руб. Оценку показателя возможно произвести только по итогам года. |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «ТГК-14» | ПАО «ТГК-14» | Выполнено Полную оценку показателя возможно произвести только по итогам года | Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями в I полугодии 2018 года составил 370,597 т.у.т./тыс.  Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями в I полугодии 2018 года составляет 0,276 т.у.т./млн. |  |
| 1.1.3 | Контрольное событие: по энергосбережению и повышению энергетической эффективности филиала «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» | Филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго» | Выполнено Полную оценку показателя возможно произвести только по итогам года | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на I квартал 2018 года составляет 1,5% |  |
| 2 | Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Строительство атомных гибридных дизель-солнечных энергоустановок» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 2.1.1 | Контрольное событие: заключение договорных отношений на строительство объектов генерации, реализация проекта | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  | Подписана Дорожная карта мероприятий по подготовке к реализации пилотного проекта «Электроснабжение изолированных территорий за счет замены неэффективного оборудования дизельной генерации на автономные гибридные установки на основе солнечных модулей», в соответствии с которой на 06 августа т.г. запланировано начало конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения.  Мероприятие будет реализовано в IV квартале 2018 года. |
| 3 | Подпрограмма «Методическое информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «изготовлению проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, проектно-сметной документации, схемы и программы развития электроэнергетики» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 3.1.1 | Контрольное событие «Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Забайкальского края на 2019-2013 гг.» | Министерство территориального развития Забайкальского края | Выполнено | Схема и программа развития электроэнергетики Забайкальского края на период 2019-2013 года, утверждена распоряжением Губернатора Забайкальского края от 26 апреля 2018 года № 167-р. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Составление, оформление, анализ топливно-энергетических балансов в крае» | Министерство территориального развития Забайкальского края |  |  |  |
| 3.2.1 | Контрольное событие: «Наличие топливно-энергетического баланса Забайкальского края за 2016-2017 гг.» | Министерство территориального развития Забайкальского края | Не выполнено | В настоящее время проводится сбор информации для составления топливно-энергетического баланса | Топливно-энергетический баланс формируется в срок до 01 октября 2018 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о выполнении контрольных событий**

**Плана реализации государственной программы Забайкальского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2016–2020 годы)»**

**за I полугодие 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование государственной программы,**  **подпрограмм государственной программы** | **Количество запланированных контрольных событий**  **за I полугодие 2018 года.** | **Количество выполненных**  **контрольных событий**  **в I полугодии 2018 года.** | **Количество не выполненных мероприятий**  **(в том числе частично)** | **Причины не выполнения мероприятия, предложения по дальнейшей реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Итого по государственной программе: | 6 | 4 | 2 |  |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике, развитие генерации и электрических сетей» | 3 | 3 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма «Расширение использования возобновляемых источников энергии и вторичных энергоресурсов» | 1 | 0 | 1 | Подписана Дорожная карта мероприятий по подготовке к реализации пилотного проекта «Электроснабжение изолированных территорий за счет замены неэффективного оборудования дизельной генерации на автономные гибридные установки на основе солнечных модулей», в соответствии с которой на 06 августа т.г. запланировано начало конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения.  Мероприятие будет реализовано в IV квартале 2018 года. |
| 4 | Подпрограмма «Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» | 2 | 1 | 1 | Топливно-энергетический баланс формируется в срок до 01 октября 2018 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_