УТВЕРЖДЕН

решением Совета муниципального района «Читинский район»

от 25декабря 2018 года № 37

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, единица измерения | 1 этап | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 | 2026-2030 |  |
| Цель 1. Создание условий для личностного развития и реализации способностей человека, пополнение трудовых ресурсов |
| Задача 1.1. Повышение качества и доступности образования |
| 1 | Строительство новых объектов образования (дошкольного, общего, дополнительного), в том числе: | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство школы в с. Сохондо | 2019г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | 140 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 1.2 | Строительство школы в с.Смоленка (2 здания по 250 мест) | 2020-2022гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | 500 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 1.3 | Строительство школы в с.Засопка (2 здания по 250 мест) | 2022-2024гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | - | 500 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 1.4 | Строительство школы в пгт. Атамановка (2 здания по 250 мест) | 2005-2027гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | -- | - | - | 500 | Комитет образования Управление ЖКК |
| 1.5. | Строительство школы в с. Лесной городка (1 здание по 250 мест) | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | - | - | 250 | Комитет образования Управление ЖКК |
| 1.6 | Строительство спортивных залов в с. Александровка, с. Сивяково | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов (единиц) | - | 1 | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2 | Строительство зданий (пристроек) к зданиям образовательных организаций, в том числе: | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пристрой к зданию МОУ СОШ с. Угдан для детей от 2 мес до 3 лет | 2019г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | 36 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.2 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Засопка дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2019г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | 36 | - | - | - |  | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.3 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Домна дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2020г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | 36 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.4 | Пристрой к зданию МДОУ детский сад с. Смоленка дошкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2021г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | 36 | -- | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.5 | Пристрой к зданию МОУ СОШ с. Домна | 2019-2030 гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | - | 250 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.6 | Пристрой к зданию МДОУ детский пгт. Новокручининский дощкольных групп для детей от 2 мес до 3 лет | 2021г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | 36 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 2.7 | Пристрой к зданию МДОУ СОШ с. Верх-Чита | 2021г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Создание дополнительных мест, единиц | - | - | - | - | 200 | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3 | Капитальный ремонт зданий образовательных организаций, которые находятся в аварийном и ветхом состоянии, в том числе: | 2019-2020г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт столовой МОУ СОШ №1пгт. Новокручининский | 2020г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.2 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад с. Новая Кука | 2019г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.3 | Капитальный ремонт МОУ СОШ пгт. Атамановка | 2019г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов ,единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.4 | Капитальный ремонт МОУ ООШ с. Александровка | 2020г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов ,единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.5 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Верх-Чита | 2019г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов , единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.6 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Василек" пгт. Новокручининский | 2020г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.7 | Капитальный ремонт МОУ СОШ №2 пгт. Новокручининский. | 2021г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.8 | Капитальный ремонт МОУ СОШ пгт. Новокручининский | 2021г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.9 | Капитальный ремонт детского сада с. Маккавеево | 2022г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов ,единиц | - | - | - | 1 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.10 | Капитальный ремонт МОУ ООШ с. Верх-Нарым | 2022г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | - | - | 1 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.11 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад с. Верх-Чита | 2022г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | - | - | 1 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.12 | МОУ СОШ с. Шишкино | 2020г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.13 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Колосок" с. Маккавеево | 2020 г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.14 | Капитальный ремонт МУ ДО ДЮСШ | 2019 г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.15 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Иргень | 2021г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.16 | Капитальный ремонт МОУ СОШ п. Лесной городок | 2021г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов , единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.17 | Капитальный ремонт МОУ ООШ № 42 пгт. Новокручининский | 2021г. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.18 | Капитальный ремонт (замена стеклопакетов). | 2019-2030гг. | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц, в которых будут заменены стеклоблоки | - | 5 | 10 | 30 | 10 | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.19 | Капитальный ремонт (Теплых туалетов) | 2019-2030гг | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц, в которых будет проводиться капитальный ремонт теплых туалетов. | 8 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.20 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Тополёк" п. Лесной городок | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов ,единиц | - | - | 1 | - |  | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.21 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Незабудка" с. Шишкино | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.22 | Капитальный ремонт МОУ СОШ с Сивякова (здание начальной школы с. Еремина) | 2019-2020г | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.22. | Капитальный ремонт МОУ СОШ с. Маккавеево, с Арахлей (ремонт спортивного зала). | 2019-2020г | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | 1 | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.23 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Северянка" с. Бургень | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.24 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад "Теремок" п/ст. Лесная | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 3.25 | Капитальный ремонт МОУ СОШ п/ст. Лесная | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Развитие образования «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество объектов, единиц | - | - | 1 | - | - | Комитет образования Управление ЖКК |
| 4 | Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка видеонаблюдения | 2019 г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, в которых установлено видеонаблюдение, единиц | 17 | - | - | - | - | Комитет образования |
| 4.2 | Замена технологического оборудования в столовой | 2019-2026гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, в которых заменено оборудование, единиц | 5 | 16 | 20 | 9 | 4 | Комитет образования |
| 4.3 | Замена холодильного оборудования | 2019-2026гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, в которых заменено оборудование, единиц | 5 | 20 | 10 | 30 | 25 | Комитет образования |
| 4.4 | Приобретение медицинского оборудования для медкабинетов | 2019-2020 гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество медкабинетов, единиц | 2 | 2 | - | - | - | Комитет образования |
| 4.5 | Приобретения оборудования для вновь открытых групп в с. Домна | 2019г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования |
| 4.6 | Приобретения оборудования для вновь открытых групп в с.Новая Кука | 2019 г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | 1 | - | - | - | - | Комитет образования |
| 4.7 | Постепенная замена компьютерного оборудования | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество единиц, штук | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | Комитет образования |
| 5 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций, фестивалей, педагогических чтений. | 2019-2030 гг. | местный бюджет | Количество проведанных мероприятий, единиц | 20 | 20 | 21 | 61 | 61 | Комитет образования Образовательные организации |
| 6 | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей | 2019-2030 гг. | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество проведанных мероприятий, единиц | 20 | 20 | 21 | 61 | 61 | Комитет образования |
| 7 | Развитие внеурочной деятельности в системе общего и дополнительного образования | 2019-2030 гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество проведенных мероприятий, единиц ,охват всех образовательных учреждений | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | Комитет образования |
| 8 | Проведение профориентационных мероприятий с использованием современных технологий | 2019-2030 гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество проведенных мероприятий, единиц, охват всех образовательных учреждений | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 9 | Обновление образовательных стандартов | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Создание системы работы с одаренными детьми | 2019-2030 гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество проведенных мероприятий, единиц, олимпиады, конференции, смотры-конкурсы, соревнования | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 9.2 | Внедрение инновационных технологий, направленных на освоение предметных знаний и развитие компетенций | 2019-2030 гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество учреждений, единиц | 21 | 20 | 20 | 61 | 61 | Комитет образования |
| 9.3 | Обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений района | 2019-2030 гг. | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество учреждений, единиц | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | Комитет образования |
| 9.4 | Организация временной трудовой занятости детей и подростков в каникулярное время | 2019-2030 гг. | Местный бюджет | Количество участников, человек | - | 50 | 50 | 100 | 100 | Комитет образования |
| 9.5 | Создание оптимальных условий для здоровье сберегающей деятельности участников образовательного процесса в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 2019-2030 гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Удельный вес учащихся, относящихся к 1 и 2 группам здоровья в общей численности учащихся, % | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | Комитет образования |
| 10 | Создание системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество мероприятий, единиц | 2 Фестиваль национальных культур, фестиваль театральных коллективов района «Театральный листопад» | 3 Фестиваль детского творчества «Радуга талантов», Отчетный концерт детских клубных формирований района, Мастер-класс детских хореографических коллективов. | 3 | 6 | 9 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество мероприятий, единиц | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 10.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030гг | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество мероприятий, единиц | 36 | 40 | 40 | 50 | 50 | Комитет образования, Комитет культуры |
| Задача1.2. Обеспечение устойчивого развития культурно-досуговой сферы |
| 1 | Улучшение материально-технической базы и ремонт учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет культуры |
| 1.1 | МБУК «РДК» и его филиалов, МБУК «ДИЦ «Багул» с.Новая Кука, МБУК "ЦКДС" п. Лесной городок, филиал МБУК «РДК» с.Елизаветино, МБУК ИБДЦ «Вдохновение» с.Маккавеево, МБУК «МЦРБ» и его филиалы | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Число отремонтированных объектов, единиц | 3 | 3 | 4 | 5 | . | Комитет культуры |
| 1.2 | Строительство культурно-досуговых центров (с. Смоленка, с. Атамановка, п. Лесной Городок, с. Сохондо, с.Угдан, с. Шишкино, с. Беклемишево) | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | 2 | 2 | 2 |  | Комитет культуры Управление ЖКК |
| 1.3 | Строительство детской школы искусств в с. Домна | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | 1 | - | - | - | Комитет культуры Управление ЖКК |
| 1.4 | Капитальный ремонт библиотеки с. Арахлей | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | - | - | - | 1 | Комитет культуры Управление ЖКК |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания, используемого для предоставления услуг в сфере культуры в с. Верх-Чита | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество объектов, единиц | - | - | - | - | 1 | Комитет культуры Управление ЖКК |
| 2 | Комплексная модернизация библиотек | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Число пользователей общедоступных библиотек, тысяч человек в год | 15800 | 16000 | 16100 | 16500 ежегодно | 16500 ежегодно | Комитет культуры |
| 3 | Повышение квалификации и переподготовка кадров в том числе: | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение, %. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Комитет культуры |
| 3.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации, обучение, %. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет культуры |
| 4 | Развитие самодеятельного творчества | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество проведенных мероприятий, единиц | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2300 | Комитет культуры |
| Задача 1.3. Обеспечение развития сферы физической культуры и спорта |
| 1 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 2019-2021гг. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | 1 | 1 | 1 | - | - | Комитет культуры |
| 1.1 | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности с/п «Домнинское» | 2019 г. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | 1 | - | - | - | - | Комитет культуры |
| 2 | Оказание содействия в реализации мероприятий по строительству спортивных объектов на территории городских поселений | 2019-2021гг. | Федеральный, краевой, местный бюджет | Строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием | - | - | 1 | 1 | - | Комитет культуры |
| Задача 1.4. Обеспечение развития молодежной политики |
| 1 | Обучение специалистов в том числе: | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МБУК «РДК» и филиалы | 2019-2030гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество участников, человек | 27 | 30 | 35 | 50 ежегодно | 92 ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.2 | МБУК «МЦРБ» и филиалы | 2019-2030гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество участников, человек | 25 | 25 | 25 | 42 ежегодно | 42 ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры |
| 2 | Проведение слета молодежи | 2019-2030гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество участников, человек | 185 | 200 | 320 | 380 | 450 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 3 | Выпуск информационных материалов | 2019-2030гг. | В рамках финансирования текущей деятельности | Количество экземпляров, единиц, статей | 50 | 80 | 120 | 150 | 150 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2019-2030гг. | Краевой бюджет, местный бюджет | Количество участников, человек | 10 | 15 | 10 | 60 | 60 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | 50 | 80 | 100 | 500 | 500 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 5.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Мероприятия, проведенные с участием добровольцев | 88 | 100 | 120 | 150 | 200 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 6 | Проведение различных мероприятий для молодежи | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество участников, человек | 3840 | 5120 | 6400 | 7680 | 10240 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 6.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество участников, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | Комитет образования, Комитет культуры |
| Задача 1.5. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории муниципального района |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение акций, профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 2019-2030гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В рамках деятельности МБУК «РДК» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество акций в год, единиц | 64 | 160 | 160 | 192 | 224 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.2 | В рамках деятельности МБУК «МЦРБ» и его филиалов | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество акций в год, единиц | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | Комитет образования, Комитет культуры |
| 1.3 | В рамках деятельности Комитета образования | 2019-2030гг. | Муниципальная программа «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения на период 2014-2020гг. в муниципальном районе «Читинский район» | Количество акций в год, единиц | 35 | 35 | 35 | 35 ежегодно | 35 ежегодно | Комитет образования, Комитет культуры |
| 2 | Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2015-2020гг. | В рамках финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края» (федеральный, краевой, местный) | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | Управление ЖКК |
| Задача 1.6. Создание условий для привлечения и сохранения трудовых ресурсов на территории муниципального района |
| 1 | Организация профессионального обучения (переобучения) по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет | Количество граждан, прошедших переобучение, единиц | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 2 | Оказание государственных услуг по подбору подходящей работы гражданам | 2019-2030гг. | Государственная программа Забайкальского края «Содействия занятости населения на 2014-2020 годы» | Количество трудоустроенных граждан | 300 | 310 | 310 | 1240 | 1550 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на создание новых рабочих мест | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество созданных рабочих мест, единиц | 65 | 75 | 78 | 85 в среднем ежегодно | 98 в среднем ежегодно | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 4 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность безработных граждан | Региональный бюджет | Государственная программа Забайкальского края «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» | Количество безработных граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятельность | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | ГКУ ЦЗН по г. Чите и Читинскому району (по согласованию) |
| 5 | Реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда, снижение риска смертности и травматизма на производстве, профессиональных заболеваний |  | В рамках текущего финансирования | Количество несчастных случаев на производстве, единиц | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 6 | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы специальной оценки условий труда | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда | 3500 | 100 | 100 | 500 | 2000 | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| Цель 2. Создание комфортной среды для проживания и посещения территории |
| Задача 2.1 Создание условий для развития дорожного хозяйства |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район» | Содержание автомобильных дорог общего пользования, км. | 243,6 | 243,6 | 243,6 | 731 | 731 | Управление ЖКК |
| 2 | Проектирование организации дорожного движения | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район», Забайкальского края | Проектирование организации дорожного движения, км | 175,6 | 175,6 | 175,6 | - | - | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование автомобильных дорог | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район» | Количество обследований в год | 731 | 731 | 731 | - | - | Управление ЖКК |
| 4 | Освещение улично-дорожной сети населенных пунктов |  | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район» | Освещение улично-дорожной сети, км | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | Управление ЖКК |
| 5 | Обустройство автобусных остановок по маршрутам движения автобусов | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район» | Обустройство автобусных остановок, шт. | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | Управление ЖКК |
| 6 | Строительство и обустройство пешеходных тротуаров | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район», Забайкальского края | Обустройство пешеходных тротуаров, км | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | Управление ЖКК |
| 7 | Совершенствование информационной деятельности в сфере обеспечения безопасных условий движения на дорогах, а так же для воспитания навыков правильного поведения на дорогах | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район» | Количество статей в СМИ | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | Управление ЖКК |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2019-2030 гг. | Средства дорожного фонда муниципального района «Читинский район», Забайкальского края | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, км. | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 75 | 85 | Управление ЖКК |
| Задача 2.2 Благоустройство территорий |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий поселений | 2019-2022гг. | Программа «Комфортная городская среда» (федеральный, краевой, местный) | Асфальтирование дворовых территорий, благоустройство и повышение качества и комфорта городской среды в поселении | 3 | 2 | 1 | - | - | Управление ЖКК |
| 2 | Уборка кладбищ | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество убранных объектов, единиц | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | Управление ЖКК |
| 3 | Создание площадок и мест отдыха для населения | 2019-2022 | Программа «Комфортная городская среда» (федеральный, краевой, местный) | Количество созданных объектов, единиц | 3 | 2 | 1 | 5 | - | Управление ЖКК |
| Задача 2.3 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение благоприятными жилищными условиями населения муниципального района |
| 1 | Приобретение (выкуп) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2019-2030гг. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (федеральный, краевой, местный) | Приобретенных (выкупленных) объектов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда ,единиц | 5 | 5 | 5 | 5 ежегодно | 7 ежегодно | Управление ЖКК |
| 2 | Снос объектов аварийного жилищного фонда | 2019-2030гг. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Финансирование не предусмотрено) | Количество объектов | 5 | 5 | 5 | 5 ежегодно | 7 ежегодно | Управление ЖКК |
| 3 | Обследование объектов аварийного жилья | 2019-2030гг. | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (Финансирование не предусмотрено) | Количество объектов, прошедших оценку | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | Управление ЖКК |
| 4 | Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 2019-2030 гг. | краевой бюджет, местный бюджет, финансовые средства концессионеров. | Замена и ремонт котельного, насосного оборудования, запорной арматуры, автоматизация производства, млн. рублей | 5,5 | 5,5 | 6,7 | 32,7 | 26,7 | Управление ЖКК |
| 5 | Установка (замена) приборов учета в муниципальных бюджетных учреждениях | 2019-2030 гг. | краевой бюджет, местный бюджет. | Количество узлов учета, штук | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | Управление ЖКК |
| 6 | Реконструкция (замена) водопроводных сетей | 2019-2027гг. | краевой бюджет, местный бюджет, финансовые средства концессионеров. | км. сетей | 1,58 | 1,58 | 1,876 | 5,31 | 3,15 | Управление ЖКК |
| 7 | Реконструкция (замена) канализационных сетей | 2019-2030гг. | краевой бюджет, местный бюджет, финансовые средства концессионеров. | км. сетей | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 3,95 | 2,36 | Управление ЖКК |
| 8 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения | 2019-2030гг. | краевой бюджет, местный бюджет, финансовые средства концессионеров. | км. сетей | 2,12 | 2 | 1,12 | 4,25 | 2 | Управление ЖКК |
| 9 | Реконструкция (бурение) артезианских скважин | 2019-2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Количество скважин | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | Управление ЖКК |
| 10 | Реконструкция объектов водоснабжения (водонапорных пунктов) | 2019-2030 гг. | Финансирование не предусмотрено | Количество объектов | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | Управление ЖКК |
| 11 | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Читинский район» | 2019 – 2030гг. | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Читинский район» на период 2014-2043 годы» | Количество объектов, заведенных в программу капитального ремонта по Читинскому району | 9 | 11 | 10 | 10 ежегодно | 10 ежегодно | Управление ЖКК |
| Цель 3. Формирование благоприятного экономического климата |
| Задача 3.1. Создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |
| 1 | Предоставление информационной поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества уникальных субъектов, получивших консультации, % | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 ежегодно | 8,0 ежегодно | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Реализация мероприятий, направленных на повышение информированности предпринимательского сообщества и популяризацию деятельности субъектов предпринимательства | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Количество мероприятий, единиц | 2 | 2 | 2 | 3 ежегодно | 4 ежегодно | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Предоставление муниципальной финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019 – 2030гг. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Читинский район» (2015-2020 годы) | Количество субъектов предпринимательской деятельности, получивших поддержку | - | - | - | 5 ежегодно | 7 ежегодно | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 4 | Создание условий для участия субъектов предпринимательской деятельности в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Доля муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства, % | 20 | 25 | 30 | 35 ежегодно | 40 ежегодно | Отдел муниципального имущества |
| 5 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию административных барьеров | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Мероприятия реализуются, да/нет | да | да | да | да | да | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| Задача 3.2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов |
| 1 | Консультирование инвесторов по вопросам мер государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Увеличение количества субъектов, получивших консультации, % | 3 | 5 | 7 | 8 ежегодно | 8 ежегодно | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 2 | Ведение перечня инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории муниципального района |  | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 3 | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района «Читинский район» | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Паспорт актуализирован, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел экономики и развития предпринимательства |
| 4 | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | 2019 – 2030гг. | Финансирование не предусмотрено | Перечень сформирован, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел муниципального имущества администрации |
| Задача 3.3. Развитие сельского хозяйства |
| 1 | Предоставление субсидий на приобретение (строительство) жилья специалистам, проживающим в сельской местности | 2019-2021гг. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество семей улучшивших жилищные условия, в том числе молодые семьи и молодые специалисты | 16 | 10 | 10 | - | - | Управление сельского хозяйства |
| 2 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. | 2019-2021 гг. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район» на 2015-2021 годы» | Количество выделенных грантов, единиц. | 1 | 1 | 1 | - | - | Управление сельского хозяйства |
| 3 | Организация работы по идентификации сельскохозяйственных животных | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Доля идентифицированных животных от общего поголовья ,% | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | Управление сельского хозяйство |
| 4 | Взаимодействие сельхозпроизводителей с бюджетными потребителями по обеспечению сбыта продукции на выгодных условиях | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Удельный вес сельскохозяй-ственной продукции, поставленной бюджетным потребителям от потребности % | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | Управление сельского хозяйство |
| 5 | Реализация форм государственной поддержки сельскохозяйственным производителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсация части затрат по приобретению минеральных удобрений | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет | Компенсация части затрат от стоимости минеральных удобрений., % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление сельского хозяйство |
| 5.2 | Компенсация части затрат по приобретению средств химической защиты растений, уничтожение дикорастущую коноплю | 2019-2030гг. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Компенсация части затрат от стоимости приобретенных средств химической защите, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление сельского хозяйство |
| 5.3 | Компенсация части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники | 2019-2030гг | Федеральный бюджет, Краевой бюджет | Компенсация части затрат от стоимости сельскохозяйственной техники, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление сельского хозяйство |
| 6 | Оказание содействия сельхозпроизводителям района в получении субсидии по возмещению части затрат на получение зерноочистительной техники и оборудованию. | 2019-2030гг | Краевой бюджет | Компенсация части затрат, от стоимости приобретенной техники % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление сельского хозяйство |
| 7 | Содействие в подготовке проектов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантовой поддержки начинающим фермерам и развития семейных животноводческий ферм | 2019-2030гг | В рамках текущего финансирования | Количество претендентов для участия в конкурсных отборах по программе «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» ,человек | 2 | 2 | 2 | 3 ежегодно | 4 ежегодно | Управление сельского хозяйство |
| Цель 4. Создание безопасной жизненной среды для проживания и посещения территории |
| Задача 4.1. Охрана окружающей среды |
| 1 | Уборка несанкционированных свалок | 2019-2030гг. | В рамках текущего финансирования | Количество убранных несанкционированных свалок, единиц | 20 | 19 | 20 | 80 | 85 | Управление ЖКК |
| Цель 5. Создание эффективной системы управления территорией в тесном взаимодействии местного сообщества, общественных институтов и укрепление внешних связей |
| Задача 5.1. Формирование новой информационной среды |
| 1 | Оказание поддержки гражданам в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме (работа с учетными записями ЕСИА) | 2019-2030 г. | Финансирование не предусмотрено | Человек | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 10000 | Отдел ИТ |
| 2 | Переход на систему межведомственного электронного документооборота | 2019-2030 г. | Местный бюджет | Количество компьютеров, с установленной системой электронного документооборота | 8 | 15 | 30 | 50 | 70 | Отдел ИТ, МБУ «Центр МТТО» |
| Задача 5.2. Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции |
| 1 | Осуществление мер по противодействию коррупции | 2019-2030г. | местный бюджет | Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления, да/нет | да | да | да | да | да | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 2 | Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2019-2030г. | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих, да/нет | да | да | да | да | да | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| 3 | Формирование и использование кадрового резерва | 2019-2030 гг. |  | Формирование источника высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей, да/нет | да | да | да | да | да | Администрация муниципального района «Читинский район» |
| Задача 5.3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земли |
| 1 | Постановка на кадастровый учет, оформление права собственности на объекты недвижимого имущества, проведение оценочных процедур муниципального имущества | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Формирование графика регистрации права собственности муниципального района, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел муниципального имущества |
| 2 | Передача муниципального имущества в пользование по договорам аренды, концессионным соглашениям | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Формирование перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел муниципального имущества |
| 3 | Осуществление мероприятий, направленных на реализацию муниципального имущества | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Актуализация перечня имущества муниципального района, подлежащего приватизации, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел муниципального имущества |
| 4 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями, арендаторами | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Формирование графика проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел муниципального имущества |
| 5 | Формирование муниципального земельного фонда | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Земельный фонд сформирован, да/нет | нет | да | да | да | да | Отдел земельных отношений |
| 6 | Формирование земельных участков для предоставления льготным категориям граждан | 2019-2030 гг. | В рамках текущего финансирования | Участки сформированы, да/нет | да | да | да | да | да | Отдел земельных отношений |
| Задача 5.4. Развитие межмуниципального сотрудничества |
| 1 | Организация взаимодействия с АСМО Забайкальского края | 2019-2030 гг. | краевой бюджет, местный бюджет, | Реализация мероприятий в целях координации согласованных действий по развитию и укреплению местного самоуправления в регионе, да/нет | да | да | да | да | да | Администрация муниципального района «Читинский район», МО поселений |