**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «04» февраля 2020 года № 9-НПА

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципального района «Читинский район» на 2020-2025 годы**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район», утвержденного постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 14 марта 2014 года № 694, ст.26 Устава муниципального района «Читинский район» администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район» на период 2020-2025 годы».

2. Данное постановление опубликовать на сайте администрации и в районной газете «Ин года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления буду осуществлять лично.

Глава муниципального района «Читинский район» Ф.А.Кургузкин

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Читинский район расположен вокруг краевого центра, граничит на западе с [Улётовским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) и [Хилокским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) районами, на юге - с [Дульдургинским районом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD), на востоке - с [Карымским](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) районом, на севере - с [Республикой Бурятия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F). Территория района - 15 707, 5 км². Средняя плотность населения в районе составляет 4, 15 чел./км2 (по краю - 2, 48 чел./км2). На территории Читинского района расположено 2 посёлка городского типа, 21 сельское поселение (60 населенных пунктов).

Преобладающая часть сельских территорий отличается недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной инфраструктурой, не обладает необходимыми условиями для развития предпринимательства, не имеет соответствующей современным условиям базы для оказания сельскому населению образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально-культурных услуг. Сельские территории характеризуются достаточно высоким уровнем безработицы и низким уровнем доходов населения.

Основными факторами, тормозящими развитие сельских территорий, являются:

 отсутствие комплексного подхода к развитию сельских территорий в преодолении бедности, неравенства и безработицы;

 ограничение доступа жителей села к объектам социальной и инженерной инфраструктуры;

 недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение развития сельских территорий;

 низкий уровень развития рынка жилья;

 низкий уровень социальной активности сельского населения в части улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности;

 высокий миграционный приток сельского населения.

На решение проблем обеспеченности жильем граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечения инфраструктурой сел были направлены, в частности, мероприятия [федеральной целевой программы](garantF1://2059191.1000) «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной [постановлением](garantF1://2059191.0) Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и [краевой долгосрочной целевой программы](garantF1://19817894.1000) «Социальное развитие села на 2010 - 2013 годы», утвержденной [постановлением](garantF1://19817894.0) Правительства Забайкальского края от 21 июля 2009 года № 289, в рамках которых гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлялись социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

С 2014 года создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения было продолжено в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 (с 2019 года - ведомственная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия), и государственной программы Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 30 октября 2013 года № 480, муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном районе «Читинский район», утвержденной постановлением администрацией муниципального района «Читинский район» от 20 мая 2013 года № 1715.

В результате реализации программ устойчивого развития сельских территорий предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 23 семьям, в том числе 18 молодым семьям и молодым специалистам; построено (приобретено) жилья в сельской местности общей площадью 2, 18 тыс. кв. м, в том числе 1, 57 тыс. кв. м - молодыми семьями и молодыми специалистами, обеспечено строительство 1 фельдшерско-акушерского пункта, 3 плоскостных спортивных сооружений.

2. Перечень приоритетов муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа базируется на положениях [Стратегии](garantF1://19834704.1000) социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов муниципального района « Читинский район» от 25 декабря 2018 года № 37.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации программы являются:

 улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

 повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

Реализация приоритетов предполагает:

 улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

 повышение доступности и качества предоставляемых сельским гражданам социально-культурных, торгово-бытовых и государственных услуг;

 приближение условий жизнедеятельности в сельских поселениях к городским стандартам при сохранении особенностей сельского расселения, застройки и образа жизни.

3. Описание целей и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район», способствующее повышению благосостояния сельского населения.

Достижение поставленной цели будет осуществляться с учетом:

 комплексного планирования развития сельских территорий, включающего экономический, социально-демографический и экологический аспекты;

 стимулирования вовлечения в инвестиционный процесс местных ресурсов, повышения роли местных инициатив и самостоятельности в определении приоритетных направлений развития своих территорий, активизация деятельности сельских муниципальных образований.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

 улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования, с учётом преимуществ сельского образа жизни;

 повышение уровня занятости сельского населения, содействие созданию новых рабочих мест;

 повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях.

Для оценки достижения запланированных целей и задач установлены показатели результативности для муниципальной программы в целом и для каждой из подпрограмм.

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап - 2020-2025 гг.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов представлен в приложении к муниципальной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы

Перечень показателей конечных результатов муниципальной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы планируется осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.

На реализацию муниципальной программы дополнительно будут привлекаться средства федерального и краевого бюджета в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по направлениям муниципальной программы. В рамках развития форм государственно-частного партнерства могут привлекаться средства внебюджетных источников. В части строительства (приобретения) жилья с использованием средств социальных выплат, реализации проектов по благоустройству, комплексному развитию сельских территорий финансирование также будет осуществляться за счет местных бюджетов. Объемы финансирования за счет средств федерального, местного и внебюджетных средств будут уточняться ежегодно в соответствии с заключенными соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, с инвестиционными соглашениями (договорами) с юридическими лицами - инвесторами.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в целом и в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий отражена в [приложении](#sub_625119) № 1 к муниципальной программе.

В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

8. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

К ожидаемым рискам реализации муниципальной программы, которые могут повлечь невыполнение мероприятий программы, препятствовать достижению целей, показателей и решению ее задач, относятся:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск | Описание риска | Описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешние риски | | |
| 1.1 | Финансово-экономические риски, связанные с дефицитом бюджета, сокращением уровня бюджетного финансирования | Отсутствие либо недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы | Мониторинг состояния дел по привлечению средств федерального бюджета, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы. Корректировка ожидаемых результатов реализации программы и/или разработка предложений по привлечению внебюджетных источников финансирования |
| 1.2 | Правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства | Длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы, нарушение сроков и условий реализации мероприятий муниципальной  программы | Мониторинг изменений правового регулирования на федеральном, краевом уровне, внесение в установленном порядке предложений по разрабатываемым на федеральном, краевом уровне проектам |
| 1.3 | Недостаточное вовлечение в реализацию муниципальной программы организаций негосударственного сектора | Привлечение недостаточного объема средств из внебюджетных источников | Применение механизмов государственно-частного партнерства, в том числе при реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий |
| 1.4 | Низкая активность участия в реализации муниципальной программы муниципальных образований, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Привлечение недостаточного объема средств из местного бюджета и внебюджетных источников, сохранение низкого уровня условий и качества проживания в сельской местности, миграционной привлекательности сельских территорий | Активное взаимодействие с администрациями сельских поселений, населением, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, своевременная их информированность о реализуемых мероприятиях муниципальной программы, мониторинг реализации органами местного самоуправления принятых обязательств, принятие мер по повышению мотивации к реализации мер, направленных на улучшение условий жизнедеятельности на селе |
| 1.5 | Влияние неблагоприятных, форс-мажорных погодных условий, которые могут привести к невозможности выполнения в полном объеме мероприятий муниципальной программы | Невозможность достижения заявленных целевых значений показателей | Мониторинг ситуации, взаимодействие с органами исполнительной власти в соответствующей сфере |
| 2 | Внутренние риски | | |
| 2.1 | Недостаточная скоординирован-ность деятельности по реализации муниципальной программы | Нарушение сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, недостижение запланированных результатов деятельности | Обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей программы, заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами, организация текущего мониторинга хода выполнения мероприятий программы |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к муниципальной программе  муниципального района «Читинский район» «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы |

Основные мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы муниципального района «Читинский район» «Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | | Значение по годам реализации | | | | | | | |
| Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 | гр.17 |
| 1 | Цель «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район», способствующее повышению благосостояния сельского населения» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 781, 3 | 7701, 3 | 6667, 5 | 4217, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 19502, 6 |
| 3 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | 215973, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 215973, 4 |
| 4 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 150865, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 150865, 4 |
| 5 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 65108, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 65108, 0 |
| 6 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 7 | Показатель « Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат» | единиц | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 8 | Показатель « Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»« | тыс.кв. м | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0, 216 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 936 |
| 9 | Показатель « Количество населенных пунктов, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий» | % | х | Относительное значение 3 ^ | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | 2 |
| 10 | Показатель « Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» | тыс.км. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0, 0035 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0035 |
| 11 | Показатель « Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | х | 4 | 3 | 3 | х | х | 10 |
| 12 | Задача «Улучшение жилищных условий граждан проживающих и работающих на сельских территориях» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | х | 1 | х | 2020-2025 | Управление сельского хозяйства | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 14 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 781, 3 | 101, 3 | 67, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 1152, 6 |
| 15 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 16 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 17 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 18 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 19 | Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет предоставленных социальных выплат» | единиц | х | Абсолютное значение ^ | х | х | х | х | х | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 20 | Показатель « Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»« | тыс.кв. м | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0, 216 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 144 | 0, 936 |
| 21 | Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | х | 1 | х | 2020-2025 | Управление сельского хозяйства;  Управление градостроительства и земельных отношений | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 22 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 781, 3 | 101, 3 | 67, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 1152, 6 |
| 23 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 24 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 25 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 26 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 27 | Задача «Повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях» | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 28 | Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | х | 1 | х | 2020-2025 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 29 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0, 0 | 7600, 0 | 6600, 0 | 4150, 0 | х | х | 18350, 0 |
| 30 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | 215973, 4 | х | х | х | х | х | 215973, 4 |
| 31 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 150865, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 150865, 4 |
| 32 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 65108, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 65108, 0 |
| 33 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 34 | Показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» | тыс. км | 1 | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0, 0035 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0035 |
| 35 | Показатель «Количество населенных пунктов, реализовавших проекты по благоустройству сельских территорий» | ед. | х | Абсолютное значение ^ | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | х | 2 |
| 36 | Показатель «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | х | 4 | 3 | 3 | х | х | 10 |
| 37 | Мероприятие 1 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | х | 1 | х | 2020-2025 | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 38 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\* | \*\* | \*\* | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 39 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | 215973, 4 | х | х | х | х | х | 215973, 4 |
| 40 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 150865, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 150865, 4 |
| 41 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 65108, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 65108, 0 |
| 42 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 43 | Показатель «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции» | тыс. км | 1 | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | 0, 0035 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0035 |
| 44 | из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 45 | ввод объекта: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тасей», расположенной в границах сельского поселения «Арахлейское», в Читинском районе Забайкальского края» | тыс.км. | х | Абсолютное значение | 2020 | х | х | х | х | 0, 0035 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0000 | 0, 0035 |
| 46 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\* | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 47 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | 215973, 4 | х | х | х | х | х | 215973, 4 |
| 48 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 150865, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 150865, 4 |
| 49 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 65108, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 65108, 0 |
| 50 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 |
| 51 | Мероприятие 2 «Благоустройство сельских территорий» | х | 1 | х | 2020-2025 | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;  Комитет культуры | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 52 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2000, 0 | 50, 0 | х | х | 2050, 0 |
| 53 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 54 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 55 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 56 | Показатель «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | х | х | 2 |
| 57 | Мероприятие 3 «Современный облик сельских территорий» | х | х | х | х | Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса;  Комитет культуры;  Комитет образования | х | х |  | х | 4 | 3 | 3 | х | х | 10 |
| 58 | финансирование за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | х | 7600, 0 | 4600, 00 | 4100, 0 | х | х | 16300, 0 |
| 59 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 60 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 61 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \* | \* | \* | \* | \* | \* | 0, 0 |
| 62 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |
| 63 | Показатель «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» | ед. | х | Абсолютное значение | х | х | х | х | х | х | 4 | 3 | 3 | х | х | 10 |
| 64 | Итого общий объем финансирования муниципальной программы за счет местного бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 781, 3 | 7701, 3 | 6667, 5 | 4217, 5 | 67, 5 | 67, 5 | 19502, 6 |
| 65 | кроме того, финансирование из других источников: | х | х | х | х | х | х | х | х | 215973, 4 | х | х | х | х | х | 215973, 4 |
| 66 | - из федерального бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 150865, 4 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 150865, 4 |
| 67 | - из краевого бюджетов | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | 65108, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 65108, 0 |
| 68 | - из внебюджетных источников | тыс. рублей | х | х | х | х | х | х | х | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | \*\*\* | 0, 0 |

# Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры

# на сельских территориях»

# Паспорт подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры

# на сельских территориях»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по финансам муниципального района «Читинский район;  Комитет культуры муниципального района «Читинский район»;  Комитет образования муниципального района «Читинский район»;  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального района «Читинский район»;  Управление градостроительства и земельных отношений администрации муниципального района «Читинский район».  Управление экономики и имущественных отношений администрации муниципального района «Читинский район»; |
| Цели подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания на сельских территориях. |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составляет 18350, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 0, 0 тыс. рублей;  2021 год - 7600, 0 тыс. рублей;  2022 год - 6600, 0 тыс. рублей;  2023 год - 4150, 0 тыс. рублей;  2024 год - 0, 0 тыс. рублей;  2025 год - 0, 0 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Ввод в эксплуатацию 0, 0035 тыс.км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;  реализация 2 проектов по благоустройству сельских территорий;  реализация 10 проектов комплексного развития сельских территорий. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Социальная и инженерная инфраструктура не только обеспечивает удовлетворение жизненно важных потребностей населения, охватывая все пространство его жизнедеятельности, начиная от условий труда, быта и заканчивая возможностями организации досуга, получения образования, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям, от которых зависят качество жизни и социальный климат в обществе, но и во многом формирует социально‑экономический потенциал территорий, их инвестиционную привлекательность.

Несмотря на принимаемые в рамках программ устойчивого развития сельских территорий меры по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, созданию комфортных условий проживания на сельских территориях, потребность в современных медицинских учреждениях, школах, дошкольных образовательных и культурно-досуговых учреждениях, спортивных сооружениях сохраняется. Многие существующие объекты инженерной инфраструктуры и социальной сферы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии либо расположены в неприспособленных помещениях, технические условия которых не отвечают установленным требованиям. Необходимо строительство новых, реконструкция (модернизация) и капитальный ремонт существующих объектов, а также их оснащение современным оборудованием.

Отсутствие реальных действий в этом направлении приведет к дальнейшему износу объектов социальной инфраструктуры, потери кадрового потенциала, снижению способности объектов социальной инфраструктуры удовлетворять потребности сельского населения и к снижению качества жизни населения.

В рамках подпрограммы будет продолжена реализация мероприятия «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях (в рамках мероприятия «Благоустройство сельских территорий»).

Широкий спектр накопившихся проблем села в области улучшения стандартов социальной и инженерной инфраструктуры, доступа населения к государственным услугам позволит реализация инициативных проектов в рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий».

2. Перечень приоритетов муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

комплексный подход к социально-экономическому развитию территории района;

учет интересов и мнения населения при планировании социально-экономического развития территории района;

рост обеспеченности населения социальными объектами (образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта);

проведение капитального ремонта действующих объектов, их реконструкция, а также строительство новых объектов для полного

удовлетворения потребностей населения в соответствующих услугах

по сельским поселениям;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения, благоустройство мест массового посещения населения (парки, площади и другие места);

закрепление населения в селах района через создание благоприятных условий проживания.

улучшения условий жизни жителей сел, в том числе путем повышения уровня благоустройства сельских поселений.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для проживания на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо повысить уровень комфортности жизнедеятельности на сельских территориях

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры

на сельских территориях»

Реализация основного мероприятия предусматривает оказание государственной поддержки на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), а также железнодорожные платформы и объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Осуществление основного мероприятия предполагается Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края путем осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность.

Основное мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующим направлениям:

1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

2) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

3) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

4) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) организация ливневых стоков;

6) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

7) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

8) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджету муниципального района «Читинский район», прошедшего конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края.

Основное мероприятие «Современный облик сельских территорий»

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), содержащих комплекс мероприятий, источников и объемов их финансирования, характеризующихся конкретными показателями и результатами, включающих:

создание, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных промыслов, входящих в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджету муниципального района «Читинский район» Забайкальского края по результатам отбора в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к муниципальной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы, в том числе не достижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей изложены в [разделе 8](#sub_900) муниципальной программы.

# Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

# Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального района «Читинский район». |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по финансам муниципального района «Читинский район»;  Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район»;  Управление градостроительства и земельных отношений администрации муниципального района «Читинский район». |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступным жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2020-2025 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района «Читинский район» на реализацию подпрограммы составляет 1152, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 781, 3 тыс. рублей;  2021 год - 101, 3 тыс. рублей;  2022 год - 67, 5 тыс. рублей;  2023 год - 67, 5 тыс. рублей;  2024 год - 67, 5 тыс. рублей;  2025 год - 67, 5 тыс. рублей.  Финансирование подпрограммы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий 13 семей за счет предоставленных социальных выплат. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

Вопрос улучшения жилищных условий всегда остается острым и актуальным. Именно жилищные проблемы становятся одной из причин трансформации российских домохозяйств. На смену классической модели домохозяйства, состоящего из родителей и несовершеннолетних детей, проживающих под одной крышей, приходит либо одиночное проживание, либо проживание с родителями, иными родственниками. Чаще всего семейные пары не могут отделиться от старших родственников по причине отсутствия финансовой возможности.

В рамках программ социального развития села и устойчивого развития сельских территорий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предоставлялись социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Участниками мероприятий стали более 20 семей.

Жилищные условия сельских жителей, безусловно, улучшаются, однако полностью решить все проблемы в данной сфере не удалось - огромное количество граждан продолжает существовать в недостойных условиях либо не имеют собственного жилья.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит гражданам строить и приобретать на сельских территориях жилые дома и будет способствовать:

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, не обладающих достаточными собственными средствами;

созданию условий для закрепления граждан для работы на селе.

Комплекс мероприятий подпрограммы предусматривает улучшение качества жизни людей, которые проживают в сельской местности, а также желающих переселиться в село для дальнейшего проживания и трудоустройства.

2. Перечень приоритетов муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы

Приоритетами муниципальной политики в сферы подпрограммы являются:

 улучшение условий жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой демографической и трудоресурсной базы на сельских территориях;

 повышение заселенности сельских территорий, формирование сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения.

 обеспечение населения Читинского края доступным и комфортным жильем;

 создание условий для развития жилищного строительства;

 предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, муниципальной поддержки на строительство (приобретение) жилья.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Для достижения указанной цели необходимо решение задачи по обеспечению доступным жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Основное мероприятие «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства»

Реализация основного мероприятия предусматривается посредством:

1. Предоставления социальных выплат из федерального, краевого и местных бюджетов на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там.

В рамках мероприятия не предусматривается выделение социальных выплат на улучшение жилищных условий на сельских территориях:

 гражданам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий;

 гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Осуществление основного мероприятия предполагается посредством предоставления субсидий бюджету муниципального района «Читинский район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального района «Читинский район», связанных с реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы представлены в приложении к муниципальной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении к муниципальной программе.

8. Описание рисков реализации подпрограммы, в том числе не достижения целевых значений показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками в целях минимизации их влияния на достижение целей изложены в [разделе 8](#sub_900) муниципальной программы.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации муниципального района «Читинский район»

от «04» «февраля » 2020 г

№ 9-НПА

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального района «Читинский район» «Комплексное развитие сельских территорий»

на 2020-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление сельского хозяйства  администрации муниципального района «Читинский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет образования администрации муниципального района «Читинский район»; Комитет культуры администрации муниципального района «Читинский район»;  Управление по развитию инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса администрации муниципального района «Читинский район»;  Управление экономики и имущества администрации муниципального района «Читинский район»;  Управление градостроительства и земельных отношений администрации муниципального района «Читинский район». |
| Подпрограммы программы | - подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;  - подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях». |
| Цели программы | Комплексное развитие сельских территорий муниципального района «Читинский район», способствующее повышению благосостояния сельского населения. |
| Задачи программы | Улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, с учётом преимуществ сельского образа жизни, повышение уровня комфортности проживания на сельских территориях. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2025 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем финансирования из средств бюджета муниципального района «Читинский район» на реализацию программы составляет 19502, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 781, 3 тыс. руб.;  2021 год - 7701, 3 тыс. руб.;  2022 год - 6667, 5 тыс. руб.;  2023 год - 4217, 5 тыс. руб.;  2024 год - 67, 5 тыс. руб.;  2025 год - 67, 5 тыс. руб.  в том числе по подпрограммам:  подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 1152, 6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 781, 3 тыс. рублей;  2021 год - 101, 3 тыс. рублей;  2022 год - 67, 5 тыс. рублей;  2023 год - 67, 5 тыс. рублей;  2024 год - 67, 5 тыс. рублей;  2025 год - 67, 5 тыс. рублей.  подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» - 18350, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 0, 0 тыс. рублей;  2021 год - 7600, 0 тыс. рублей;  2022 год - 6600, 0 тыс. рублей;  2023 год - 4150, 0 тыс. рублей;  2024 год - 0, 0 тыс. рублей;  2025 год - 0, 0 тыс. рублей.  Финансирование программы осуществляется по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. |
| Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности;  - реконструкция (строительство) социальных объектов;  - грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ. |