Муниципальный район «Красночикойский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КРАСНОЧИКОЙСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» августа 2018 г.                                                                          № 441

с. Красный Чикой

# О подготовке предприятий жилищно- коммунального хозяйства и бюджетных учреждений муниципального района «Красночикойский район» к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов.

В целях обеспечения своевременной подготовки предприятий жилищно- коммунального хозяйства и бюджетных учреждений муниципального района «Красночикойский район» к устойчивой и безаварийной работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов и в соответствии со статьёй 25 Устава муниципального района «Красночикойский район», администрация муниципального района «Красночикойский район» постановляет:

1. Создать постоянно действующий оперативный штаб по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений муниципального района «Красночикойский район» к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов и утвердить его состав (прилагается).

2. Установить минимальные запасы твердого топлива и дров на складах теплоснабжающих предприятий, котельных учреждений к началу отопительного периода в объеме не менее 7-суточного расхода.

3. Отделу по развитию инфраструктуры и охране окружающей среды администрации муниципального района «Красночикойский район»:

- обеспечить контроль за  ходом подготовки и эксплуатации в зимних условиях источников теплоснабжения и инженерных сетей в муниципальных предприятиях и учреждениях;

- до начала отопительного сезона разработать и утвердить порядок взаимодействия организаций по ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения предприятий, организаций и учреждений района;

- продолжить разъяснительную работу среди предприятий и организаций всех форм собственности о необходимости установки приборов учета коммунальных ресурсов в соответствии с федеральными законами: от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- при подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 года № 203.

- представлять в Министерство территориального развития Забайкальского края:

а) с 01 августа 2018 года по 01 ноября 2018 года (на 14-е и 30-е число каждого месяца)- оперативную информацию по подготовке жилищно- коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов по утвержденной форме;

б) с 01 августа 2018 года по 01 ноября 2018 года (на 1-ое число каждого месяца) - информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно- коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27 февраля 2006 года № 7;

- подготовку к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов завершить оформлением паспортов готовности теплоснабжающих предприятий и в срок до 01 октября 2018 года представить их в Министерство территориального развития Забайкальского края и Забайкальское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

4. Рекомендовать МУП «РЖКХ», другим предприятиям и организациям, обеспечивающим подачу тепла:

- обеспечить исполнение собственных планов подготовки к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов;

- при подготовке к работе в зимних условиях руководствоваться организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышения надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 06 сентября 2000 года № 203;

- продолжить работу по установке приборов учета на тепло и водоисточниках;

- организовать профессиональное обучение персонала котельных с учетом требований охраны труда, техники безопасности и правил технической эксплуатации оборудования;

- создать собственный запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на объектах тепло и водоснабжения;

- представлять в отдел по развитию инфраструктуры и охране окружающей среды администрации муниципального района «Красночикойский район»:

а) с 01 августа 2018 года по 01 ноября 2018 года (на 14-е и 30-е число каждого месяца) - оперативную информацию по подготовке жилищно- коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов;

б) с 01 августа 2018 года по 01 ноября 2018 года (на 1-ое число каждого месяца) - информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Госкомстата России от 27 февраля 2006 года № 7;

- продолжить работу по обеспечению источников тепла резервными автономными дизель-генераторами;

- подготовку к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов завершить оформлением паспортов готовности и представлением их в срок до 06 сентября 2018 года в отдел по развитию инфраструктуры и охране окружающей среды администрации муниципального района «Красночикойский район».

5. Рекомендовать главам сельских поселений района:

- обеспечить контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории поселений и предоставление им оперативной отчетности и подготовке и ходе прохождения отопительного сезона в отчетный период;

- создать собственный аварийный запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий.

6. Рекомендовать главе сельского поселения «Красночикойское» подготовку многоквартирных жилых домов к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов завершить оформлением паспортов готовности и представлением их в Государственную жилищную инспекцию Забайкальского края и в отдел по развитию инфраструктуры и охране окружающей среды администрации муниципального района «Красночикойский район».

7. Комитету по финансам администрации муниципального района «Красночикойский район» обеспечить:

- финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, доставки и приобретения угля, дров, потребленных бюджетными организациями, в соответствии с контрактами, заключенными на 2018 год, и в пределах лимитов бюджетных обязательств;

- принимать меры по погашению кредиторской задолженности муниципальных предприятий и учреждений за оказанные им коммунальные услуги.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район» Тюрикова В.М.

Глава муниципального района

«Красночикойский район»                                                           Е.А. Гостев

Приложение

Утверждено

постановлением администрации

муниципального района

«Красночикойский район»

от «   » ________ 2018 г. № ___

СОСТАВ

постоянно- действующего  оперативного штаба по подготовке жилищно- коммунального хозяйства муниципального района «Красночикойский район» к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов

| Тюриков Валерий Михайлович | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Красночикойский район», руководитель постоянно-действующего оперативного штаба |
| --- | --- |
| Бугринский Александр Федорович | Начальник отдела по организации мероприятий ГО и ЧС и мобилизационной подготовке администрации муниципального района «Красночикойский район», заместитель руководителя постоянно-действующего оперативного штаба |
| Никонов Иван Владимирович | Начальник отдела по развитию инфраструктуры и охране окружающей среды, секретарь постоянно-действующего оперативного штаба |
| Захарова Надежда Александровна | Председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Красночикойский район» |
| Трофимова Наталья Викторовна | Руководитель управления образования администрации муниципального района «Красночикойский район» |
| Грешилова Ирина Александровна | Начальник отдела культуры, физической культуры, массового спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Красночикойский район» |
| Пешков Евгений Александрович | Исполняющий обязанности директора МУП «РЖКХ» |