Глава муниципального района

«Хилокский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хилок

24.11. 2011г.                                                                                                   № 610

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой инвестиционной программы

«Обеспечение экологической безопасности

окружающей среды и населения

Хилокского района при обращении с отходами

производства и потребления (2012-2015 годы)»

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 29 марта 2011 года № ПР-781, в целях предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления, стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Хилокского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную долгосрочную целевую инвестиционную программу «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района «Хилокский район» по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи Шишмарева Ю.Р.

Глава муниципального района

«Хилокский район»                                                                            П.А. Дядин

Утверждена

постановлением Главы

муниципального района

«Хилокский район»

24.11.2011 г. № 610

Муниципальная долгосрочная целевая инвестиционная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления

(2012-2015 годы)».

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой инвестиционной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления

(2012-2015 годы)».

Наименование программы

Заказчик программы

Основной   разработчик программы

Цели и задачи программы

Муниципальная долгосрочная целевая инвестиционная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)».

Администрация муниципального района «Хилокский район»

Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрация муниципального района «Хилокский район»

Целью программы является разработка и реализация комплекса мер, направленных на:

- обеспечение   экологически   безопасного
размещения    и    обезвреживания    отходов
производства и потребления, в том числе
накопленных     промышленных     отходов,
представляющих	опасность	для
окружающей среды;

- проведение   рекультивации   территорий,
деградированных в результате размещения
отходов;

Основные задачи программы

Сроки	реализации

программы

Перечень	основных

мероприятий программы

Исполнители программы

Объем       и       источники финансирования

повышение	эффективности финансирования мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды

- обеспечить	эффективность

экономического        механизма        охраны окружающей среды,

-	разработать комплексную систему сбора
отходов       потребления       у       населения
Хилокского      района,      предприятий      и
организаций,       находящихся       на       его
территории,

- провести модернизацию парка специализированных автотранспортных средств предприятий, осуществляющих работы по сбору, вывозу, размещению на полигонах твердых бытовых отходов.

- создать     отвечающий     современным санитарно-эпидемиологическим требованиям        порядок        эксплуатации полигона      по      захоронению      отходов потребления

2012-2015 годы

система мероприятий программы включает в себя следующие разделы:

совершенствование производственной базы размещения и обезвреживания отходов производства и потребления;

создание новых полигонов по экологически безопасному захоронению отходов производства и потребления;

реабилитация     земель,     загрязненных
отходами производства и потребления

органы         местного	самоуправления,

предприятия    и    организации    различных форм собственности

общий   объем   финансирования   -   15792

тыс. руб.;

в том числе:

- за счет средств муниципального района
«Хилокский район» -2770 тыс. руб.

- за счет средств администраций городских
и    сельских    поселений    муниципального

района «Хилокский район» - 13022 тыс.руб.

| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы будет способствовать: - уменьшению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду; - улучшению санитарного состояния населенных пунктов и рекреационных зон; |
| --- | --- |

Организация контроля за	Контроль   за   реализацией   и   управление

реализацией Программы	реализацией      Программы      осуществляет

администрация    муниципального    района

«Хилокский район»

1.Введение

Муниципальная долгосрочная целевая инвестиционная программа «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления

(2012-2015 годы)» разработана в целях оптимизации управления отходами производства и потребления  в районе.

Цель программы - создание нормативной и технической базы для реализации районной системы управления в сфере обращения с отходами производства и потребления, обеспечения стабилизации, а в дальнейшем -сокращения и ликвидации загрязнения ими окружающей среды.

Главными принципами решения основных задач в районе при обращении с отходами производства и потребления, стоящими перед органами исполнительной власти   муниципального района на период до 2015года, являются:

охрана здоровья человека, поддержание и восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды, сохранение биологического разнообразия;

научно обоснованное сочетание экономических, экологических и иных интересов общества, гарантирующее благоприятную среду обитания;

стимулирование и поощрение сбора, рационального использования вторичных ресурсов, снижение объема нестилизованных отходов производства и потребления;

прогнозирование перспективных направлений развития предприятий по обращению с отходами производства и потребления, содействие внедрению прогрессивных, высокоэкологичных технологий обращения с отходами производства и потребления;

планирование и контроль образования и перемещения отходов производства и потребления;

экологический контроль за соблюдением юридическим и физическими лицами норм экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления.

2. Термины и определения

В программе использованы следующие термины и определения. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов , которые образовались в процессе производства потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.       Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в экономике.

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Биологические отходы - биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

Медицинские отходы -   материалы, вещества, изделия, утратившие частично и полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций , проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

Опасные отходы - отходы, осуществление которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и природной окружающей среды.

Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Сортировка отходов - разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.

Транспортировка отходов - деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизация, захоронения и (или) уничтожения.

Рециклинг- процесс возвращения отходов , сбросов и выбросов   в процессы   техногенеза.

3. Экологические и экономические аспекты обращения с отходами

Сегодня в районе нет ни одного специализированного предприятия по комплексной переработке отходов.

Для сбора твердых бытовых отходов (Далее - ТБО) в районе используется одноступенчатая схема, при которой отходы с территорий собираются в специальные контейнеры, расположенные в утвержденных местах, (контейнерные площадки), а затем доставляются специализированным автотранспортом на свалки.

Таким образом, проблема экологической опасности   промышленных и бытовых отходов в районе   стоит очень остро. Опасность представляют собой все стадии обращения с отходами, начиная от сбора, транспортировки заканчивая подготовкой к уничтожению отходов.

Система обезвреживания ТБО основана на захоронении их на полигоне. Из-за отсутствия раздельного сбора ТБО вместе с пищевыми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой выбрасываются банки с остатками красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртутьсодержащие приборы, люминесцентные лампы, лекарственные препараты и прочее. Все это оказывается на свалках и виде фильтрата попадает в водоносные горизонты, загрязняя их токсичными веществами. Помимо этого, из тела свалок постоянно выделяются газообразные продукты распада отходов (метан, аммиак и другие), вызывающие их горение.

Особую проблему представляют отходы промышленного производства (далее промышленные отходы). Токсичность, пожаро- и взрывоопасность создают особый риск для населения и окружающей среды в процессе технологического цикла обращения промышленных отходов.

Необходимо решить вопрос возникновения   несанкционированных свалок.

Недостаточность финансовых средств, отсутствие мощностей по переработке отходов у промышленных предприятий, обустроенных полигонов промышленных отходов, слабый контроль со стороны государственных и муниципальных надзорных органов приводят к несанкционированному размещению промышленных отходов, в том числе токсичных, к образованию свалок на берегах водоемов, в пригородных лесах и т. д.

Недостаточный уровень экологической культуры населения приводят к замусориванию территорий в местах массового отдыха, вокруг

дачных участков, вдоль дорог и т. д. Зачастую жители сжигают мусор в уличных урнах и контейнерах, не задумываясь о вредных последствиях.

Помимо экологических аспектов, проблема отходов имеет и экономическую сторону. Отходы, как промышленные, так и бытовые, включают значительную долю вторичного сырья. Утилизация отходов, переработка вторичного сырья может дать существенную экономию финансовых, материальных ресурсов и энергии. Кроме того, при транспортировке,   отходов не всегда минимизируется прогон специализированного автотранспорта, который является интенсивным источником загрязнения атмосферы.

Поэтому существует проблема разработки оптимальных маршрутов для мусоровозов, имеющая значение не только с экономической, но и с экологической точки зрения.

Экологические и экономические аспекты обращения с отходами должны быть непременно учтены органами местного самоуправления при разработке порядка обращения с отходами на территориях муниципальных образований.

4.   Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программным методом

Сложившаяся в Хилокском районе ситуация в сфере образования, использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов характеризуется опасным загрязнением окружающей среды, нерациональным использованием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет значительную угрозу здоровью населения Хилокского района.

Согласно статистическим данным, в Хилокском районе объем образования отходов производства и потребления в среднем превышает 400 тыс. тонн, из которых большую часть составляют отходы промышленного производства.

Объем образования различных бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности 31.6 тыс. чел. населения Хилокского района составляет 7,075 тыс. тонн.

Наибольшее количество отходов в Хилокском районе образуют предприятия топливной, лесоперерабатывающей промышленностей. В данных отраслях наиболее значимыми являются вскрышные и вмещающие породы (V класс опасности) и золошлаковые отходы (IV класс опасности), отходы обработки и переработки древесины (IV класс опасности).

В структуре опасных отходов I класса опасности наибольший удельный вес занимают отработанные ртутьсодержащие лампы.

Среди отходов II класса опасности преобладают отработанные синтетические и минеральные масла, нефтесодержащие отходы.

Из отходов III класса опасности в значительном объеме образуются отработанные аккумуляторы.

Отходы IV класса включают следующие виды: золошлаковые отходы, отходы переработки древесины, лом и отходы черных металлов, отходы, образующиеся при механической и биологической очистке сточных вод, отработанные автошины.

Отходы V класса опасности представлены в преобладающем объеме вскрышными и вмещающими породами добывающей промышленности, а также отходами лесозаготовок и вырубок.

Отсутствие в Хилокском районе полигона для захоронения токсичных промышленных отходов приводит к их чрезмерному накоплению на часто не отвечающих экологическим и гигиеническим требованиям промышленных площадках предприятий, на полигонах для твердых бытовых отходах без учета норм складирования, приводит к образованию значительного числа несанкционированных свалок.

Многие из образующихся на территории Хилокского района отходов обладают материально-ресурсным потенциалом, могут быть использованы для производства товарной продукции, выполнения работ и услуг, получения тепловой энергии. Но вопросы переработки отходов в районе также не решаются.

Низкая степень использования отходов производства и потребления приводит к тому, что в настоящее время основная часть отходов размещается на объектах долгосрочного хранения.

В настоящее время на территории Хилокского района зарегистрировано 37 свалок, из них 7 санкционированных свалки, общей площадью 33,4 га и объемом 14,8 тыс. тонн отходов, и 17 несанкционированных свалок, занимающих площадь 12,4 га с объемом 14,8 тыс. тонн отходов.

Ни на одну санкционированную свалку не оформлены санитарно-эпидемиологические заключения по отводу земельных участков. Не проведено лицензирование деятельности администраций сельских поселений по обращению с опасными отходами в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Свалки ТБО не отвечают требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству, содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

В результате недостаточной технической оснащенности полигонов подъездные пути захламлены мусором, территории свалок не огорожены, не обнесены земляным валом, границы территории свалок не обозначены, уборка территорий санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к подъездной дороге не проводится. Не осуществляется контроль за распределением отходов на территории свалки, не обеспечивается технологический цикл изоляции отходов слоем грунта, в результате чего отходы вступают в контакт с атмосферой.

Степень уплотнения размещенных на территории полигона отходов низка, вследствие чего отведенные под захоронение участки быстро перегружаются.

Вследствие слабой трамбовки отходы подвергаются активной ферментации, так как содержание в них влаги и кислорода больше, чем в обычных условиях. Разложение отходов вызывает жидкие образования (фильтраты), которые приводят к загрязнению подпочвенных вод.

Отходы, содержащие большое количество макулатуры, горят, загрязняя атмосферный воздух.

Одна из самых неблагополучных ситуаций с захоронением твердых бытовых отходов сложилась в городе Хилок. Свалка эксплуатируется с 1985 года, не отвечает элементарным экологическим и гигиеническим требованиям.

В сфере обращения с отходами потребления в городе Хилке и Хилокском районе также сложилась критическая ситуация.

Только на территориях городского поселения «Хилокское», сельского поселения «Бадинское» принята планово-регулярная система сбора, временного хранения и удаления твердых бытовых отходов. Эффективность системы плановой очистки территории от бытовых отходов остается низкой. По-прежнему, сохраняется дефицит специализированного транспорта, контейнеров для сбора бытовых отходов, несвоевременно осуществляется их вывоз. Только по городу Хилок обеспеченность контейнерами составляет 67% (при норме накопления 1,65 куб. м отходов на одного человека в год и численности населения в количестве 2.1 тыс. человек необходима установка 60 контейнеров, фактически  ООО «ЖЭУ Хилок» располагает 40 контейнерами)

В городе Хилке ситуация осложняется большим количеством многоквартирного неблагоустроенного жилья. Система сбора твердых бытовых отходов в этом секторе характеризуется практически полным отсутствием в городе современных и отвечающих эстетическим требованиям контейнерных площадок. Сбор твердых и жидких бытовых отходов осуществляется в помойницы (выгребные ямы), зольницы (устройства для временного хранения золы, использующиеся также и для временного хранения твердых бытовых отходов ввиду отсутствия контейнеров для твердых бытовых отходов). Существующие устройства не отвечают гигиеническим и экологическим требованиям, эксплуатация их осуществляется со значительным загрязнением прилегающих территорий придомовых участков. Несвоевременный вывоз твердых и жидких бытовых отходов зачастую приводит к образованию несанкционированных свалок в границах населенного пункта.

На территориях некоторых сельских поселений отсутствует какая-либо система сбора и транспортирования твердых бытовых отходов.

Проблема обеспечения экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления тесно взаимосвязана с проблемой охраны и   восстановления источников водоснабжения, так как размещение

несанкционированных свалок на территории строгого режима зон санитарной охраны источников водоснабжения приводит к органическому загрязнению воды источников водоснабжения (скважина МУЗ Центральная районная больница в муниципальном районе «Хилокский район»).

Для решения указанных проблем и разработана настоящая районная целевая программа, реализация которой позволит обеспечить улучшение экологической обстановки и условий жизни на территории района, создать предпосылки для улучшения здоровья населения района.

5. Цели и задачи Программы:

Целями Муниципальной долгосрочной целевой инвестиционной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)» являются:

обеспечение экологически безопасного размещения и обезвреживания отходов   производства   и   потребления,   в   том   числе   накопленных промышленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды;

проведение рекультивации территорий, деградированных в результате размещения отходов;

повышение        эффективности         финансирования         мероприятий, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды.

При  этом  для  достижения   поставленных  целей   необходимо  решить следующие задачи:

- обеспечить эффективность экономического механизма охраны окружающей
среды,

- разработать комплексную систему сбора отходов потребления у населения
Хилокского   района,   предприятий   и   организаций,   находящихся   на   его
территории,

-	провести  модернизацию  парка  специализированных  автотранспортных
средств    предприятий,    осуществляющих    работы    по    сбору,    вывозу,
размещению на полигонах твердых бытовых отходов.

создать отвечающий современным санитарно-эпидемиологическим требованиям порядок эксплуатации полигона по захоронению отходов потребления

6.	Сроки реализации Программы

Общий срок реализации программы с 01.01.2012 по 31.12.2015 г.

7.	Перечень мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой инвестиционной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления

(2012-2015 годы)».

7.1. Отвод земельных участков под размещение полигонов для твердых
бытовых отходов, полей фильтрации

7.2. Устройство полигонов для твердых бытовых отходов, приведение их в
соответствие требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

- Работы  по  устройству  полигонов для  твердых  бытовых  отходов
(обваловка, оборудование траншей)

- Работы по содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
(систематическая  уборка  территории   санитарно-защитной   зоны,   земель,
прилегающих   к   подъездным   дорогам,   систематическая   утрамбовка   и
изоляция слоя мусора грунтом, оборудование траншей для складирования
твердых бытовых отходов в объеме, соответствующем объему накопления
ТБО в год)

- Строительство полигона для обезвреживания и захоронения токсичных
отходов

- Модернизация предприятий, осуществляющих работы по сбору, вывозу,
размещению на полигонах твердых бытовых отходов с целью повышения
эффективности системы плановой очистки территорий населенных мест

- Модернизация парка специализированных автотранспортных средств
предприятий, осуществляющих работы по сбору, вывозу, размещению на
полигонах твердых бытовых отходов

- Приобретение спецтехники для утилизации отходов

7.4.3.	Строительство  дополнительно  контейнерных  площадок  (городское
поселение «Хилокское»)

7.4.4.	Приобретение контейнеров

7.5.	Рекультивация территорий, деградированных в результате размещения
отходов   (ликвидация   несанкционированных   свалок   промышленных   и
бытовых  отходов,  очистка обочин дорог и территорий  зон  санитарной
охраны источников водоснабжения)

Перечень мероприятий  Муниципальной долгосрочной целевой инвестиционной программы «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Хилокского района при обращении с отходами производства и потребления (2012-2015 годы)»

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2012-2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Утверждение расположения (размещения) полигонов для твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отвод земельных участков под размещение полигонов для твердых бытовых отходов, полей фильтрации: | 2012-2015 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 420 | 175 | 105 | 140 |
| 1.1. | г. Хилок, полигон для твердых бытовых ОТХОДОВ | 2012 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 | 35 |  |  |
| 1.2. | с. Харагун, полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации | 2012 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 | 35 |  |  |
| 1.3. | с. Линево-Озеро, полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации | 2012 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 | 35 |  |  |
| 1.4. | С. Могзон (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2013 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  | 35 |  |
| 1.5. | С. Хушенга (полигон для твердых бытовых отходов) | 2013 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  | 35 |  |
| 1.6. | С. Бада (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2013 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский айон» | 35 |  | 35 |  |
| 1.7. | С. Жипхеген (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 20114 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  | 35 |

| 1.8 | С. Закульта (полигон для твердых бытовых отходов) | 2014 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  |  | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9. | С. Хилогосон (полигон для твердых бытовых отходов) | 2014 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  |  | 35 |
| 1.10. | С Глинка (полигон для твердых бытовых отходов) | 2014 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  |  | 35 |
| 1.11. | С. Энгорок (полигон для твердых бытовых отходов) | 2014 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  |  | 35 |
| 1.12. | С. Укурик (полигон для твердых бытовых отходов) | 2014 | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» | 35 |  |  |  | 35 |
| 2. | Устройство полигонов для твердых бытовых отходов, приведение их в соответствие требованиям СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1. | Работы по устройству полигонов для твердых бытовых отходов (обваловка, оборудование траншей) | 2012 | Администрации городских и сельских поселений | Администрации городских и сельских поселений |  | 2160 | 710 | 710 | 740 |
|  | г. Хилок (полигон для твердых бытовых отходов) | 2012 | Администрация городского поселения «Хилокское» | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | с. Харагун (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2012 | Администрация сельского поселения «Харагунское» | Администрация сельского поселения «Харагунское» |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.3. | с. Линево-Озеро (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2012 | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» |  | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4. | С. Могзон (полигон для твердых | 2012 | Администрация | Администрация |  | 300 | 100 | 100 | 100 |

|  | бытовых отходов, поля фильтрации) |  | городского поселения «Могзонское» | городского поселения «Могзонское» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.5. | С. Хушенга (полигон для твердых бытовых отходов) | 2012 | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.6. | С. Бада (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2012 | Администрация сельского поселения «Бадинское» | Администрация сельского поселения «Бадинское» | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.7. | С. Жипхеген (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) | 2012 | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 2.1.8 | С. Закульта (полигон для твердых бытовых отходов) | 2012 | Администрация сельского поселения « Закультинское» | Администрация сельского поселения «Закультинское » | 115 | 30 | 30 | 55 |
| 2.1.9. | С. Хилогосон (полигон для твердых бытовых отходов) | 2012 | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» | 95 | 30 | 30 | 35 |
| 2.2. | Работы по содержанию полигонов для твердых бытовых отходов ( систематическая уборка территории санитарно -защитной зоны, земель, прилегающих к подъездным дорогам, систематическая утрамбовка и изоляция слоя мусора грунтом , оборудование траншей для складирования твердых бытовых отходов объеме , соответствующем объему накопления ТБО в год) | 2012-2015 | Администрации городских и сельских поселений | Администрации городских и сельских поселений | 2512 | 854 | 854 | 804 |
| 2.2.1. | г. Хилок, полигон для твердых бытовых отходов | 2012-2015 | Администрация городского поселения «Хилокское» | Администрация городского поселения «Хилокское» | 450 | 150 | 150 | 150 |
| 2.2.2. | с. Харагун, полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Харагунское» | Администрация сельского поселения «Харагунское» | 450 | 150 | 150 | 150 |

| 2.2.3. | с. Линево-Озеро, полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» |  |  |  | 300 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4. | С. Могзон (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) |  | 2012-2015 |  | Администрация городского поселения «Могзонское» | Администрация городского поселения «Могзонское» |  |  |  | 300 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.2.5. | С. Хушенга (полигон для твердых бытовых отходов) |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» |  |  |  | 300 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.2.6. | С. Бада (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Бадинское» | Администрация сельского поселения «Бадинское» |  |  |  | 400 |  |  | 150 |  | 150 |  | 100 |  |  |
| 2.2.7. | С. Жипхеген (полигон для твердых бытовых отходов, поля фильтрации) |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  |  |  | 117 |  |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  |  |
| 2.2.8 | С. Закульта (полигон для твердых бытовых отходов) |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Закультинское» | Администрация сельского поселения «Закультинское» |  |  |  | 150 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 2.2.9 | С. Хилогосон, (полигон для твердых бытовых отходов) |  | 2012-2015 |  | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» |  |  |  | 45 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 3. | Строительство полигона для обезвреживания и захоронения токсичных отходов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отвод земельного участка под строительство полигона для обезвреживания и захоронения токсичных отходов |  | 2012 |  | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» |  |  | 450 |  |  |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 3.2. | Разработка проекта строительства полигона для обезвреживания и захоронения токсичных отходов |  | 2013 |  | Администрация муниципального района «Хилокский район» | Администрация муниципального района «Хилокский район» |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 4. | Модернизация предприятий, осуществляющих работы по сбору, вывозу, размещению на полигонах твердых бытовых отходов с целью повышения эффективности системы плановой очистки территорий населенных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Модернизация парка специализированных автотранспортных средств предприятий, осуществляющих |  | 2012-2015 |  | Администрации городских и сельских поселений | Администрация муниципального района «Хилокский |  |  | 3300 |  |  |  | 700 |  |  |  | 2600 |  |  |
|  | работы по сбору, вывозу, размещению на полигонах твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | район»- 50%, администрации городских и сельских поселений- 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение мусоровозов |  | 2012-2015 |  | Администрации городских и сельских поселений |  | Администрация муниципального района «Хилокский район» - 50%, администрации городских и сельских поселений - 50% |  | 3300 |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 2600 |  |
| 4.1.1.1. | Городское поселение «Хилокское» |  | 2012 |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация городского поселения «Хилокское» |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Сельское поселение «Бадинское» |  | 2013 |  | Администрация сельского поселения «Бадинское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация сельского поселения «Бадинское» |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |  |
| 4.1.1.3. | Городское поселение «Могзонское» |  | 2015 |  | Администрация городского поселения «Могзонское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация городского поселения «Могзонское» |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 4.1.2. | Приобретение спецтехники для утилизации отходов |  | 2012-2015 |  | Администрации городских и сельских поселений |  | Администрация муниципального района «Хилокский |  | 3400 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 1600 |  |
|  |  |  |  |  |  | район» - 50%, администрации городских и сельских поселений - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Городское поселение «Хилокское» | 2012 |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация городского поселения «Хилокское» |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. | Сельское поселение «Бадинское» | 2013 |  | Администрация сельского поселения «Бадинское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация сельского поселения «Бадинское» |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 4.1.2.3. | Сельское поселение «Харагунское» | 2012 |  | Администрация сельского поселения «Харагунское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация сельского поселения «Харагунское» |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 4.1.2.4. | «Городское поселение «Могзонское» | 2015 |  | Администрация городского поселения «Могзонское» |  | Администрация муниципального района «Хилокский район», администрация городского поселения «Могзонское» |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| 4.2. | Строительство дополнительно контейнерных площадок (городское поселение «Хилокское») | 2012-2015 |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | 150 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |
| 4.3. | Приобретение контейнеров емкостью 1,1 куб.м. |  | 2012-2015 | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | 120 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |
| 5 | Очистка земель городских и сельских поселений, используемых в настоящее время в качестве несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Рекультивация территорий, деградированных в результате размещения отходов (ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов, очистка обочин дорог и территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения) |  | 2012-2015 | Администрации городских и сельских поселений |  | Администрации городских и сельских поселений |  | 2280 |  |  |  |  | 645 |  | 790 |  | 845 |  |  |
| 5.1.1. | г. Хилок |  | 2012-2015 | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | Администрация городского поселения «Хилокское» |  | 500 |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  |  |
| 5.1.2. | с. Харагун |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Харагунское» |  | Администрация сельского поселения «Харагунское» |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.1.3. | с. Линево-Озеро |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» |  | Администрация сельского поселения «Линево-Озерское» |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.1.4. | С. Могзон |  | 2012-2015 | Администрация городского поселения «Могзонское» |  | Администрация городского поселения «Могзонское» |  | 300 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.1.5. | С. Хушенга |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» |  | Администрация сельского поселения «Хушенгинское» |  | 150 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |
| 5.1.6. | С. Бада |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Бадинское» |  | Администрация сельского поселения «Бадинское» |  | 400 |  |  |  |  | 100 |  | 150 |  | 150 |  |  |
| 5.1.7. | С. Жипхеген |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  | 200 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  |  |
| 5.1.8 | С. Закульта |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения |  | Администрация сельского поселения |  | 100 |  |  |  |  | 35 |  | 30 |  | 35 |  |  |
|  |  |  |  | «Закультинское» |  | «Закультинское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9. | С. Хилогосон |  | 2012-2015 | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» |  | Администрация сельского поселения «Хилогосонское» |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |

Итого по программе:

Администрация м.р.»Хилокский район»	- 2770

Администрация г\п «Хилокское»	- 3020

Администрация г\п «Могзонское»	- 2900

Администрация с\п Бадинское»	- 3300

Администрация с\п Хушенгинское»	- 750

Администрация с\п Харагунское»	- 2050

Администрация с\п «Жипхегенское»	- 467

Администрация с\п Закультинское»	- 365

Администрация с\п «Хилогосонское»	- 170

15792      3824      7099    7869