**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛИНЁВО-ОЗЁРСКОЕ»

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ХХ апреля 2019 год № ХХ

с. Линёво Озеро

**О внесении изменений в Постановление от 25 декабря 2017 года № 73**

**«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края**

**(2018-2022 годы)»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения «Линёво-Озёрское», утвержденным решением Совета сельского поселения «Линёво-Озёрское» 04 мая 2018 года № 95, администрация сельского поселения «Линёво-Озёрское» **постановляет**:

1. Внести в Постановление от 25 декабря 2017 года № 73 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2022 годы)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в наименовании Постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024»;

2) в пункте 1 Постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024».

2. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2022 годы)», утвержденную Постановлением от 25 декабря 2017 года № 73 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1) в наименовании муниципальной программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024»;

2) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2020-2024 годы)» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Забайкальского края от 31.08.2017 года № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»;Распоряжение Главы муниципального образования сельского поселения «Линёво-Озёрское» от 30.10.2017 года № 41-Р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» на 2018-2022 годы»» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация сельского поселения «Линёво-Озёрское»  |
| Цели программы  | Создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности в населенных пунктах сельского поселения «Линёво-Озёрское», повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Линёво-Озёрское» |
| Задачи программы | 1) организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;2) привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем в сфере благоустройства, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;4) совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды в населенных пунктах сельского поселения «Линёво-Озёрское» |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | 1) количество территорий общего пользования реконструированных в рамках программы;2) количество освещенных территорий общего пользования в рамках программы;3) количество детских игровых и спортивных площадок введенных в эксплуатацию в рамках программы |
| Срок реализации программы | Программа реализуется в 2020-2024 годах в один этап |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств в общей сумме 15522,5 тыс. руб.\*  |
| годы: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| краевой бюджет | 1550 | 3050 | 3200 | 6200 | 500 |
| бюджет поселения  | 108,5 | 213,5 | 224 | 434 | 35 |
| внебюджетные средства  | 2,75 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | 1) увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения от общего количества таких территорий;2) обеспечение комфортных условий для проживания населения;3) обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной средой населенных пунктов сельского поселения «Линёво-Озёрское» |

\* Значения финансовых показателей будут уточняться в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

3) наименование подпункта 2.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2.2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годы»;

4) в пункте 3 муниципальной программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024»;

5) подпункт 4.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** **мероприятия**  | **Срок реализации**  | **Источники финансирования, тыс. руб.**  |
| **краевой бюджет** | **бюджет поселения**  | **внебюджетные источники**  | **ВСЕГО**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Благоустройство Центра досуга и информации сельского поселения «Линёво-Озёрское»:**  |  |  |  |  |  |
| асфальтирование прилегающей территории  | 2020 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| установка скамеек  | 2021 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2021 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство детской игровой площадки  | 2022 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство танцевальной площадки  | 2020 | 400 | 28 | 2 | 430 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2021 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 1:** |  | **4650** | **325,5** | **3,25** | **4978,75** |
| **2. Благоустройство Сквера:**  |  |  |  |  |  |
| установка скамеек  | 2020 | 60 | 4,2 | 0,3 | 64,5 |
| установка урн | 2020 | 40 | 2,8 | 0,2 | 43 |
| устройство детской игровой площадки  | 2023 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство спортивной площадки  | 2024 | 500 | 35 | 2,5 | 537,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2023 | 6000 | 420 | 0 | 6420 |
| **ВСЕГО по разделу 2:** |  | **6800** | **476** | **4** | **7280** |
| **3. Благоустройство Площади под «Обелиском воинам-землякам»:**  |  |  |  |  |  |
| установка скамеек  | 2020 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2020 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2022 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 3:**  |  | **3050** | **213,5** | **0,25** | **3263,75** |
| **ВСЕГО по разделам 1-3:** |  | **14500** | **1015** | **7,5** | **15522,5** |

5) подпункт 4.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы станет повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Линёво-Озёрское», а также вовлечение максимального количества юридических и физических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование целевого показателя**  | **Единица измерения**  | **Значение целевого показателя по годам**  |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий  | на % к предыдущему отчетному периоду  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Увеличение доли освещенных общественных территорий | на % к предыдущему отчетному периоду  | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Увеличение количества детских игровых площадок  | на % к предыдущему отчетному периоду  | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение количества спортивных площадок | на % к предыдущему отчетному периоду  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Доля трудового участия юридических и физических лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | не менее 0,5% от стоимости работ  | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ  | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ |

 6) в пункте 5 муниципальной программы таблицу «Финансирование по годам» изложить в следующей редакции:

«Финансирование по годам, тыс. руб.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Годы**  | **Источники финансирования, тыс. руб.**  |
| **краевой** **бюджет** | **бюджет** **поселения**  | **внебюджетные источники**  | **ВСЕГО**  |
| 2020 | 1550 | 108,5 | 2,75 | 1661,25 |
| 2021 | 3050 | 213,5 | 0,25 | 3263,75 |
| 2022 | 3200 | 224 | 1 | 3425,0 |
| 2023 | 6200 | 434 | 1 | 6635,0 |
| 2024 | 500 | 35 | 2,5 | 537,5 |
| **ВСЕГО:**  | **14500** | **1015** | **7,5** | **15522,5** |

 7) в приложении 1 к муниципальной программе в подпункте 1.1 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024»;

8) в приложении 3 к муниципальной программе в подпунктах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2020-2024».

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, разместить на информационных стендах администрации.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Линёво-Озёрское» Н.Е. Горюнов