**Администрация сельского поселения «Жипхегенское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

«25» марта 2019 г. № 13

п.ст. Жипхеген

 **О внесение изменений в постановление администрации сельского поселения «Жипхегенское» № 71 от 22.12.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2022 годы»**

**В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях повышения эффективности муниципального управления на территории сельского поселения, администрация сельского поселения «Жипхегенское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации сельского поселения «Жипхегенское» № 71 от 22.12.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2018-2022 годы»:
	1. Наименование постановления администрации сельского поселения «Жипхегенское» № 71 от 22.12.2017 г. изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2019-2024 годы»;

* 1. Пункт 1 постановления администрации сельского поселения «Жипхегенское» № 71 от 22.12.2017 г. изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2018-2024 годы (прилагается)»;

* 1. Приложение к постановлению администрации сельского поселения «Жипхегенское» № 71 от 22.12.2017 г. наименование программы изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2018-2024 годы»;

* 1. Пункт 1 «Наименование муниципальной программы» раздела 1 паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2018-2024 годы»;

* 1. Пункт 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» раздела 1 паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Программа рассчитана на период 2018-2024 гг.»

* 1. Пункт 10 «Финансовое обеспечение подпрограммы по всем источникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы» раздела 1 паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий программы составляет 871,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 215,88 тыс. рублей;

2021 год – 163,64 тыс. рублей;

2022 год – 204,17 тыс. рублей;

2023 год – 135,30 тыс. рублей;

2024 год – 152,92 тыс. рублей.

Объем средств федерального бюджета на реализацию мероприятий программы составляет 5885,47 тыс. рублей, в том числе:

25018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 1457,19 тыс. рублей;

2021 год – 1104,59 тыс. рублей;

2022 год – 1378,15 тыс. рублей;

2023 год – 913,26 тыс. рублей;

2024год – 1032,28 тыс. рублей,

Объем средств бюджета сельского поселения «Жипхегенское» на реализацию мероприятий программы составляет 508,62 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 125,93 тыс. рублей;

2021 год – 95,46 тыс. рублей;

2022 год – 119,10 тыс. рублей;

2023 год – 78,92 тыс. рублей;

2024 год – 89,21 рублей,

**Итого: 7266,0 тыс. руб.**

* 1. Таблицу 1 «Текущее состояние сектора благоустройства дворовых территорий сельского поселения «Жипхегенское» раздела 2*«*Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель**  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), ед. | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения), % | 0 | 0 | 4,6 | 10,2 | 15,4 | 26,9 | 41,1 |

* 1. Наименование таблицы 2 раздела 2*«*Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы»;

* 1. Абзац 7 пункта «Благоустройство территорий общего пользования и мест массового отдыха населения» раздела 2*«*Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«В 2018-2024 годах запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 8 общественных территорий:

1) благоустройство площадки МУК ЦД «Гранит» по ул. Таежная 25.

2) благоустройство детской и спортивной площадки МБОУ СОШ № 8 по ул. Таежная д. 27.

3) благоустройство «Парка Победы» по ул. Шоссейная 2а.

4) благоустройство спортплощадки по ул. Таежная (между домами 9 и 10).

5) благоустройство детской площадки между ул. Советская и Таежная (естественная лесопарковая зона).

6) благоустройство детской площадки по ул. Мира (на против ДЭПО).

7) благоустройство детской площадки по ул. Набережная.

8) благоустройство торговой площади по ул. Советская.

* 1. Наименование таблицы 3 раздела 2*«*Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018 - 2024 годы»;

* 1. Раздел пятый «Сроки и этапы реализации» изложить в следующей редакции:

«Срок реализации Программы – 2018 - 2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы»;

* 1. Абзац 7 и 8 раздела 6 «Перечень основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из краевого бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении «Жипхегенское» на 2018 – 2024 годы» согласно приложению № 7 к настоящей Программе»;

* 1. Пункт 7.1 раздела 7 «Бюджетное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«7.1. Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из краевого и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований.

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет – 7266 тыс. руб. из них:

- федеральный бюджет – 5885,47 тыс. руб.;

- краевой бюджет – 871,91 тыс. руб.;

- местный бюджет – 508,62 тыс. руб.;

 Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018-2024 годы представлено в приложении № 2»;

* 1. Абзац 3 раздела 8 «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Объекты благоустройства сельского поселения «Жипхегенское» формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу путём реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы», утверждённого постановлением администрации сельского поселения «Жипхегенское» от «29» сентября 2017 г. № 60;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Жипхегенское» в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения «Жипхегенское» в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы», утверждённого постановлением администрации сельского поселения «Жипхегенское» от «29» сентября 2017 г. № 60;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения «Жипхегенское», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, утверждённого постановлением администрации сельского поселения «Жипхегенское» от «29» сентября 2017 г. № 60»;

* 1. Абзац 1 раздела 10 «Оценка социально-экономической эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация запланированных мероприятий в 2018 - 2024 г. г. позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом»;

* 1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции (приложение 1);
	2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции (приложение 2);
	3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции (приложение 3);
	4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции (приложение 4);
	5. Наименование приложения № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском поселении «Жипхегенское» на 2018 – 2024 годы»;

* 1. Пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» приложения № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения «Жипхегенское», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское» на 2018 – 2024 годы» (далее – Порядок)».

1. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на информационных стендах сельского поселения «Жипхегенское» и на официальном сайте муниципального района «Хилокский район» в разделе сельское поселение «Жипхегенское» вкладка «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения «Жипхегенское» С.М. Притворова

Приложение 1

**Сведения**

**о планируемых значениях показателей муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| 2018год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты | 0 | 0 | 11,1 | 24,8 | 37,5 | 65,5 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | 0 | 0 | 1,42 | 1,49 | 2,41 | 2,71 | 2,77 |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты | 0 | 0 | 51,3 | 53,8 | 87 | 97,8 | 100 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | чел. час. | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |

Приложение 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы****«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы** |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2018 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2019 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2020 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2021 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2022 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2023 год | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) на 2024 год |
| ГРБС |  | ЦСР | ВР |
| Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы** | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» в том числе | Всего |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1799 | 1363,69 | 1701,42 | 1121,48 | 1274,41 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1457,19 | 1104,59 | 1378,15 | 913,26 | 1032,28 |
|  |  |  |  |  | 0 |
|  | Краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 215,88 | 163,64 | 204,17 | 135,30 | 152,92 |
|  | Бюджет поселения |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 125,93 | 95,46 | 119,10 | 78,92 | 89,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Приложение 3

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2020 год | 2021год |
|  |  | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | + | + |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024годы | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  | + |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  | + | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» |  |  |  | + |

Приложение 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения «Жипхегенское»» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| **1. Основное мероприятие на дворовой территории п.ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 1, 2, 3, 4** |
| **1.1.Перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда1.1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий1.1.3. Установка урн1.1.4. Установка скамеек | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселка;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселка;- поддержание санитарного порядка на территории поселка;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| **2. Основное мероприятие на общественной территории п.ст. Жипхеген ул. Таежная 25 МУК ЦД «Гранит», ул. Таежная 27 МБОУ СОШ № 8** |
| **2.1.Перечень работ:**2.1.1 Благоустройство территории около дома культуры2.1.2. Благоустройство территории около школы, замена детской и спортивной площадки при школе. | Администрация сельского поселения | 2018-2024 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей поселка Жипхеген  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| **3. Основное мероприятие на дворовой территории п.ст. Жипхеген, ул. Советская, д. 5, 6, ул. Таежная д. 7, 8.** |
| **3.1.Перечень работ:**3.1.1. Ремонт дворового проезда3.1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий3.1.3. Установка урн3.1.4. Установка скамеек | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселка;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселка;- поддержание санитарного порядка на территории поселка;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| 1. **Основные мероприятия по общественной территории п.ст. Жипхеген ул. Шоссейная 2 а «Парк Победы», ул. Таежная между домами 9 и 10 (спортивная площадка)**
 |
| **4.1. Перечень работ:**4.1.1 Благоустройство территории парка4.1.2.Благоустройство спортивной площадки | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей поселка Жипхеген  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 1. **Основное мероприятие на дворовой территории п.ст. Жипхеген, ул. Таежная д. 9, 10, 11, 12.**
 |
| **5.1.Перечень работ:**5.1.1. Ремонт дворового проезда5.1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий5.1.3. Установка урн5.1.4. Установка скамеек | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселка;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселка;- поддержание санитарного порядка на территории поселка;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| 1. **Основные мероприятия по общественной территории п.ст. Жипхеген ул. Советская (торговая площадь), естественная лесопарковая зона между ул. Советская и Таежная (детская площадка)**
 |
| **6.1. Перечень работ:**6.1.1.Благоустройство территории торговой площади6.1.2.Благоустройство детской площадки | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей поселка Жипхеген  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 1. **Основное мероприятие на дворовой территории п.ст. Жипхеген, ул. Таежная д. 13, 14, 15, 16.**
 |
| **7.1.Перечень работ:**7.1.1. Ремонт дворового проезда7.1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий7.1.3. Установка урн7.1.4. Установка скамеек | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселка;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселка;- поддержание санитарного порядка на территории поселка;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| 1. **Основные мероприятия по общественной территории п.ст. Жипхеген ул. Мира на против пожарного ДЕПО (детская площадка)**
 |
| **8.1. Перечень работ:**8.1.1.Благоустройство детской площадки | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей поселка Жипхеген  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| 1. **Основное мероприятие на дворовой территории п.ст. Жипхеген, ул. Таежная д. 17, 18, 22, 23.**
 |
| **9.1.Перечень работ:**9.1.1. Ремонт дворового проезда9.1.2. Обеспечение освещения дворовых территорий9.1.3. Установка урн9.1.4. Установка скамеек | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов;- улучшение внешнего облика поселка;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти | -улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов;- совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселка;- поддержание санитарного порядка на территории поселка;- обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками | Доля придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий  |
| 1. **Основные мероприятия по общественной территории п.ст. Жипхеген ул. Набережная (детская площадка).**
 |
| **10.1.Перечень работ:**5.1.1.Благоустройство детской площадки | Администрация сельского поселения «Жипхегенское» | 2018-2024 | - увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования;- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;- достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. | - улучшение условий обустройства в местах массового отдыха и пребывания жителей поселка Жипхеген  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |