АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛИНЁВО-ОЗЁРСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 марта 2019 год № 8

с. Линёво Озеро

**О внесении изменений в Постановление от 25 декабря 2017 года № 73**

**«Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края**

**(2018-2022 годы)»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения «Линёво-Озёрское», утвержденным решением Совета сельского поселения «Линёво-Озёрское» 04 мая 2018 года № 95, администрация сельского поселения «Линёво-Озёрское» **постановляет**:

1. Внести в Постановление от 25 декабря 2017 года № 73 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2022 годы)» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) в наименовании Постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

2) в пункте 1 Постановления цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

2. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2022 годы)», утвержденную Постановлением от 25 декабря 2017 года № 73 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1) в наименовании муниципальной программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

2) паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)» | | | | | | | |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Забайкальского края от 31.08.2017 года № 372 «Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Формирование современной городской среды (2018-2022 годы)»;  Распоряжение Главы муниципального образования сельского поселения «Линёво-Озёрское» от 30.10.2017 года № 41-Р «О разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» на 2018-2022 годы»» | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация  сельского поселения «Линёво-Озёрское» | | | | | | | |
| Цели программы | Создание условий для повышения качества и комфорта среды обитания и жизнедеятельности в населенных пунктах сельского поселения «Линёво-Озёрское», повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения «Линёво-Озёрское» | | | | | | | |
| Задачи программы | 1) организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;  2) привлечение населения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем в сфере благоустройства, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;  3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования;  4) совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды в населенных пунктах сельского поселения «Линёво-Озёрское» | | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1) количество территорий общего пользования реконструированных в рамках программы;  2) количество освещенных территорий общего пользования в рамках программы;  3) количество детских игровых и спортивных площадок введенных в эксплуатацию в рамках программы | | | | | | | |
| Срок реализации программы | Программа реализуется в 2018-2024 годах в один этап | | | | | | | |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств в общей сумме 15522,5 тыс. руб.\* | | | | | | | |
| годы: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| краевой бюджет | - | - | 1200 | 3450 | 800 | 6000 | 3050 |
| бюджет поселения | - | - | 84 | 241,5 | 56 | 420 | 213,5 |
| внебюджетные средства | - | - | 1 | 2,25 | 4 | 0 | 0,25 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1) увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования сельского поселения от общего количества таких территорий;  2) обеспечение комфортных условий для проживания населения;  3) обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной средой населенных пунктов сельского поселения «Линёво-Озёрское» | | | | | | | |

\* Значения финансовых показателей будут уточняться в ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

3) подпункт 2.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2.2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование населенного пункта, входящего в состав сельского поселения  «Линёво-Озёрское» | Адрес общественной территории, включенной по итогам проведенной инвентаризации, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)» | Планируемый период проведения благоустройства территории |
| Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | | | |
| 1 | с. Линёво Озеро | ул. Хлуднева 7  (общественная территория при Центре досуга и информации сельского поселения «Линёво-Озёрское») | 2020-2021 |
| 2 | с. Линёво Озеро | ул. Калинина 9  (общественная территория – Сквер) | 2022-2023 |
| 3 | с. Линёво Озеро | ул. Калинина 2а (общественная территория при Обелиске воинам-землякам) | 2024 |

По каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается (с учетом общественного обсуждения) дизайн-проект благоустройства.

Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования сельского поселения «Линёво-Озёрское» представлен в приложении 1 к муниципальной программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Администрация муниципального образования сельского поселения «Линёво-Озёрское» вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения «Линёво-Озёрское», при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.»;

4) в пункте 3 муниципальной программы цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

5) подпункт 4.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой бюджет** | **бюджет поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Благоустройство Центра досуга и информации сельского поселения «Линёво-Озёрское»:** |  |  |  |  |  |
| асфальтирование прилегающей территории | 2020 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| установка скамеек | 2021 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2021 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство детской игровой площадки | 2020 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство танцевальной площадки | 2021 | 400 | 28 | 2 | 430 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2021 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 1:** |  | **4650** | **325,5** | **3,25** | **4978,75** |
| **2. Благоустройство Сквера:** |  |  |  |  |  |
| установка скамеек | 2022 | 60 | 4,2 | 0,3 | 64,5 |
| установка урн | 2022 | 40 | 2,8 | 0,2 | 43 |
| устройство детской игровой площадки | 2022 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство спортивной площадки | 2022 | 500 | 35 | 2,5 | 537,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2023 | 6000 | 420 | 0 | 6420 |
| **ВСЕГО по разделу 2:** |  | **6800** | **476** | **4** | **7280** |
| **3. Благоустройство Площади под «Обелиском воинам-землякам»:** |  |  |  |  |  |
| установка скамеек | 2024 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2024 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2024 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 3:** |  | **3050** | **213,5** | **0,25** | **3263,75** |
| **ВСЕГО по разделам 1-3:** |  | **14500** | **1015** | **7,5** | **15522,5** |

6) подпункт 4.2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Результатом реализации муниципальной программы станет повышение общего уровня благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования сельского поселения «Линёво-Озёрское», а также вовлечение максимального количества юридических и физических лиц в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя по годам** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | на % к предыдущему отчетному периоду | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 2 | Увеличение доли освещенных общественных территорий | на % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 |
| 3 | Увеличение количества детских игровых площадок | на % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение количества спортивных площадок | на % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5 | Доля трудового участия юридических и физических лиц в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ | не менее 0,5% от стоимости работ |

7) в пункте 5 муниципальной программы таблицу «Финансирование по годам» изложить в следующей редакции:

«Финансирование по годам, тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой**  **бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 1200 | 84 | 1 | 1285 |
| 2021 | 3450 | 241,5 | 2,25 | 3693,75 |
| 2022 | 800 | 56 | 4 | 860 |
| 2023 | 6000 | 420 | 0 | 6420 |
| 2024 | 3050 | 213,5 | 0,25 | 3263,75 |
| **ВСЕГО:** | **14500** | **1015** | **7,5** | **15522,5** |

8) дополнить муниципальную программу пунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Заключение соглашений в целях реализации муниципальной программы

Заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.»;

9) в приложении 1 к муниципальной программе в подпункте 1.1 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024»;

10) в приложении 3 к муниципальной программе в подпунктах 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 цифры «2018-2022» заменить цифрами «2018-2024».

3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, разместить на информационных стендах администрации.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Линёво-Озёрское» Н.Е. Горюнов