**АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЭНГОРОКСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Энгорок

от « 30 » октября 2017 года № 27

**Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения « Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» на 2018-2027 годы**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» администрация сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» **постановляет**:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» на 2018-2027 годы. 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района «Хилокский район» в сети Интернет.

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава сельского поселения

«Энгорокское» В.В. Петрова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения «Энгорокское»

от « 30» октября 2017 г. № 27

**ПАСПОРТ**

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры**

**сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район»**

**на 2018-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» на 2018-2027 годы (далее программа). |
| 1.2 Основание для разработки программы | Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»  Генеральный план сельского поселения «Энгорокское» Хилокского района Забайкальского края  Постановление администрации сельского поселения «Энгорокское» № 1 а от 17.03.2017 г. «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» на 2018-2027 г.»  Устав муниципального образования сельского поселения «Энгорокское» |
| 1.3 Наименование заказчика и разработчика программы, их местоположение | Администрации сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальский край, Хилокский район, с.Энгорок ул. Совхозная д.13 |
| 1.4 Основные цели  программы | Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры сельского поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  Обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры сельского поселения до 2027 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  Достижение расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район». |
| 1.5 Основные задачи  Программы | - анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  - прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2027 года;  - формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  - оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  - оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;  - предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения; |
| 1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по  проектированию, строительству,  реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.  - Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  -разработка проектно-сметной документации по строительству объектов социальной сферы,  - строительство объектов социальной инфраструктуры:  - комплексный капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры; |
| 1.7 Целевые индикаторы и показатели  Программы | - количество отремонтированных зданий образовательных учреждений;  - количество объектов, для которых разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;  - количество введённых в действие ФАП, количество отремонтированных объектов здравоохранения ;  - площадь введённых в эксплуатацию спортивных объектов;  - количество отремонтированных зданий культуры; |
| 1.8 Этапы и сроки реализации  Программы | Срок реализации программы 2018 г. -2027 г.:  1 этап – 2018 - 2021 годы;  2 этап – 2022-2027 годы; |
| 1.9 Объемы и источники финансирования  Программы | Программа предполагает финансирование за счет бюджетов всех уровней.  Общий объем финансирования программы:  6895,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 год – 120 тыс. руб.;  2019 год – 470 тыс. руб.;  2020 год – 405 тыс. руб.;  2021 год – 655 тыс. руб.;  2022-2027 годы – 5245 тыс. руб.;  Региональный бюджет – 5800,0 тыс. руб.;  Муниципальный бюджет – 590,0 тыс. руб.;  Бюджет поселения – 140,0 тыс. руб.;  Внебюджетные средства – 365,0 тыс. руб. |
| 1.10 Описание мероприятий | - разработка проектов планирования территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры;  - разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы;  - строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Строительство социального жилья, индивидуального жилищного строительства. |
| 1.10 Ожидаемые результаты реализации  Программы | - Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта; Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения с. Энгорок; -нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей с. Энгорок |
|  |  |
| 1.11 Сроки реализации Программы | 2018-2027 годы |
|  |  |
|  |  |
| 1.12 Исполнители Программы | Программа реализуется с участием и финансированием бюджетов всех уровней ( края. района, поселения) |
| 1.13 Организация контроля за исполнением программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет сельского поселения «Энгорокское |
|  | |

**Введение**

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных поселений. Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» Хилокского района Забайкальского края (далее – Программа включает в себя объекты местного значения поселения, в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения. Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения «Энгорокское» - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социально-культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1 Общая характеристика поселения**

Главной целью социально-экономического развития любого муниципального образования является создание условий, которые будут способствовать устойчивому развитию его экономики, существенному улучшению материального и социального положения населения. Сельское поселение «Энгорокское» образовано в 2006 году.

Муниципальное образование сельское поселение «Энгорокское» расположено в южной части района, расположено на левом берегу р. Блудная, возле старого тракта Хилок – Ямаровка, и занимает территорию 9454 га. Село Энгорок является административным центром сельского поселения «Энгорокское», расстояние до краевого центра, г. Чита, 360 км, до районного центра, г. Хилок, 84 км.

Территория поселения граничит на севере, западе и юге с сельским поселением «Линёво-Озёрское», с востока – с сельским поселением «Хилогосонское Хилокского муниципального района Забайкальского края. Протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 12 км. Сельское поселение не располагает транспортными сообщениями: федеральная трасса находится в 29 км от поселения, железная дорога в 84 км.

**1.2 Климатическая характеристика**

Климат поселения резко континентальный с неравномерным распределением осадков в течение года и значительными годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Зима длинная и холодная. В этот период выпадают незначительное количество осадков. Лето короткое, но сравнительно теплое. Территория сельского поселения «Энгорокское», как и весь Забайкальский край, относится к зоне рискованного земледелия

Общая площадь земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения составляет 151,8 га, из них 120 га сенокосных угодий, 15,8 пашня.

Сырьевая база поселения (сосново-лиственные леса) предполагает развитие лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств, а запасы земель являются исходной базой для развития КФХ, личных подсобных хозяйств, строительства жилья.

**Вывод:** климатические условия поселения относительно благоприятны для жизни, хозяйственной деятельности и отдыха населения.

* 1. **Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения**
     1. **Демографическая ситуация**

Численность постоянного населения на 1 января 2017 года составляла 157 человека. Мужчин – 92 , женщин – 65 , плотность населения – 4 чел/га. Численность трудоспособного возраста составляет – 70 чел.( 45% от общей численности)

***Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2017г.)***

Данные о  среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Естественный прирост (убыль) | -1 | 1 | -3 | -3 | -5 |
| 1.1 | Рождаемость, чел. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | Смерть, чел | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Механический прирост | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 3 | Общий прирост | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Общая численность населения | 167 | 165 | 168 | 164 | 157 |

Структуру населения на 2017 год можно обозначить следующим образом: Количество наличного населения по сельскому поселению – 156 чел. Население в трудоспособном возрасте – чел. (45 %) Население старше трудоспособного возраста – 5 2 чел. (33 %). Демографическая ситуация, складывающаяся на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Забайкальского края, и характеризуется низким уровнем рождаемости, высокой смертностью, неблагоприятным соотношением «рождаемость-смертность» Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные производственные и сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие; - государственные выплаты за рождение второго ребенка; - наличие собственного жилья; - уверенность в будущем подрастающего поколения.

**1.3.2. Занятость и трудовые ресурсы**

Численность трудоспособного населения - около 70 человек, граждане, не достигших совершеннолетия — 10 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 45 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Кол-во жителей всего | 167 | 165 | 168 | 164 | 157 |
| Кол-во работающих всего | 90 | 86 | 99 | 82 | 70 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 54% | 52% | 60% | 50% | 45% |
| Количество безработных |  |  |  |  |  |
| стоящих в службе занятости | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Количество безработных всего; | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество дворов | 66 | 66 | 66 | 66 | 62 |
| Кол-во двор занимающихся ЛПХ | 40 | 39 | 36 | 34 | 29 |
| Кол-во пенсионеров | 54 | 59 | 58 | 58 | 56 |

**1.3.3 Сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, предприниматели**

Сельское хозяйство поселения представлено 2 крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными хозяйствами населения.

Прогноз развития сельского хозяйства на 2017 год и на период до 2025 года разработан с учетом имеющегося в сельском поселении производственного потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственных организаций и личных подсобных хозяйств населения.

Территория сельского поселения находится в зоне рискованного земледелия, но в целом агроклиматические условия поселения благоприятны для получения устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства.

Производством яиц в поселении занимаются только в личных подсобных хозяйствах.

Производство продукции растениеводства в поселении ориентировано в основном, на овощные культуры, картофель.

Производством овощей в поселении занимаются, личные подсобные хозяйства, КФХ

Хозяйства населения в основном занимаются посевами сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого грунта). Отведенная площадь под и огороды практически используется в полном объеме по назначению.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.

**1.3.4. Личные подсобные хозяйства**

Личные подсобные хозяйства

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кол-во ЛПХ на территории поселения: | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 |
| «Энгорокское» | 39 | 36 | 34 |

В последний год наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: - Нет организованного закупа сельскохозяйственной продукции; - Высокая себестоимость с/х продукции, и ее низкая закупочная цена. Проблемы: 1) сельские жители недостаточно осведомлены о своих правах на землю и имущество. 2) владельцы ЛПХ, предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики; 3) не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-технического и производственного обслуживания КФХ и ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В поселении и районе не производятся централизованные муниципальные закупки в хозяйствах молока, картофеля, овощей и других сельскохозяйственных продуктов. Владельцы ЛПХ вынуждены реализовывать продукцию самостоятельно или продавать частным перекупщикам и заготовителям. Отсутствие кооперативов по закупке продукции тормозит как увеличению численности поголовья скота, так и увеличению земельных площадей под картофель и овощи; 4) низкий уровень заработной платы в отрасли, и отток работающих в другие отрасли производства и в социальную сферу; Самостоятельно решить проблемы, с которыми сталкиваются жители сельского поселения при ведении личных подсобных хозяйств достаточно трудно.

- Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является – старение населения. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и не имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов. - Закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам. - Старение населения из - за ухудшающейся демографической ситуации. Развитие животноводства и огородничества, как одно из направлений развития ЛПХ. Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость населения.

**Раздел 2. Основные направления социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» на период 2017-2027 годы.**

Основными направлениями социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» на период 2017-2027 годов будут реализация национальных проектов в области здравоохранения, социальной политики и культуры, повышение уровня жизни населения поселения, привлечения инвестиций в производственную сферу, улучшение жилищных условий населения путем участия в федеральных программах.

* 1. **Развитие социальной инфраструктуры**

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и спортом. Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район».

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения «Энгорокское» – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» путем строительства, проведения капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, образования, культуры.

* 1. **Сведения о градостроительной деятельности**

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

На территории сельского поселения «Энгорокское» утверждены градостроительные документы:

- Правила землепользования и застройки сельского поселения «Энгорокское», утверждены Решение Совета сельского поселения «Энгорокское» от 10.11.2016 г. № 13;

- Генеральный план сельского поселения «Энгорокское», утверждены Решением Совета сельского поселения «Энгорокское» от 05.02.2016 г. № 2.

**Раздел 3. Технико-экономические параметры существующих объектов**

**социальной инфраструктуры сельского поселения**

**Образование**. Образовательная система в поселении представлена в виде начального образования. На территории поселения действуют 1 начальная школа. Система образования поселения функционирует стабильно, проводятся мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных, нравственных и физических способностей учащихся и учителей.

Школа имеет лицензию на обучение по программам начального образования. Образовательный процесс в школе осуществляют 2 педагога.

В начальной школе работает приспособленный компьютерный класс. Показатель компьютеризации и обеспеченности в поселении составляет 2 учащихся на 1 объект компьютерного оборудования. На сегодняшний день данная техника является уже устаревшей. Дошкольное образование в сельском поселении отсутствует. Образовательное учреждение существует в здании, построенном в 1968 году. Здание начальной школы приспособленное (здание бывшего дошкольного учреждения), и не соответствует современным требованиям воспитания детей. МБОУ НОШ № 9 включает 3 кабинета, приспособленный спортивный зал на 20 м2; библиотека, столовая отсутствуют . Школа располагается в деревянном одноэтажном здании, которое имеет автономное отопление , водоснабжение и канализация отсутствуют На территории школы имеется приспособленная спортивная площадка.

Существует потребность в комплексном капитальном ремонте здания. Требуется замена окон на стеклопакеты, что позволило бы соблюдению температурного режима в зимний период.

.

Таблица 1

**Обеспеченность населения образовательными услугами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Годы | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Количество мест в образовательном учреждении | 25 | 25 | 25 |
| Количество учащихся в образовательном учреждении школах (на начало года) | 1 | 1 | 2 |
| Численность педагогических работников образовательного учреждения | 2 | 2 | 2 |

**Здравоохранение.**На территории сельского поселения «Энгорокское» действует один фельдшерско-акушерский пункт с численностью работающих – 1 человек (средний медицинский персонал). Результаты социологического опроса населения свидетельствуют, что 45% жителей поселения не удовлетворены состоянием своего здоровья, при этом 85% не устраивает качество обслуживания в учреждении здравоохранения поселения. Имеется 1 аптечный киоск.

Услуги, предоставляемые населению учреждением здравоохранения в поселении, бесплатные. Учреждения финансируются из районного бюджета, Фонда ОМС и из других уровней бюджетной системы.

Проблемными вопросами остаются неудовлетворительная материально‑техническая база учреждения здравоохранения, а также неудовлетворительное состояние здания и помещений медучреждения, несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Требуется новое здания для размещения ФАПа

**Социальное обслуживание.**  Основной целью социальной политики является создание условий для постепенного повышения уровня жизни малообеспеченных категорий населения муниципального образования за счёт проведения мероприятий по их социальной поддержке, реализация государственных социальных гарантий предусмотренных законодательством Российской Федерации и Забайкальского края, а так же обеспечение социальных гарантий, доступности социальных услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения, в том числе: пожилым гражданам, инвалидам, малообеспеченным и неполным семьям с детьми; детям, оставшимся без попечения родителей; внедрение новых технологий социального обслуживания и улучшение их качества, повышение эффективности социальной помощи населению за счёт усиления ее адресности.

За последние три года наблюдалась положительная динамика показателей, характеризующих уровень жизни населения: увеличение среднедушевых доходов населения и рост соотношения денежных доходов к прожиточному минимуму, обеспечивающему условия поддержания активного физического состояния людей на минимально допустимом уровне. Так, соотношение денежных доходов и прожиточного минимума в 2017 году составило 22,0%.

Значительную долю в структуре доходов занимает заработная плата. Среднемесячная заработная плата одного работающего в 2017 году составила 13638,0 руб.

Главная задача, решаемая системой – доступность и качество социальных услуг, предоставляемых населению поселения. Главным звеном в решении этой задачи является служба социальных участковых, которые выполняют функции отделов в каждом населённом пункте района: ведут приём граждан, собирают документы на оформление социальных выплат, работают с неблагополучными семьями, координируют работу всех служб на территории населённого пункта по вопросам социальной защиты. Такая форма работы позволяет обеспечить оказание социальных услуг всем нуждающимся и реально внедрить принцип адресности клиента. Основные усилия отрасли социального обеспечения направлены на решение следующих проблем: увеличение числа граждан из категорий, нуждающихся в особой заботе государства; увеличение числа семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; увеличение числа граждан, пользующихся льготами на жилищно-коммунальные услуги.

**Спортивные и игровые объекты.**

Спортивно-оздоровительных учреждений в поселении нет. Имеется приспособленный спортивный зал при начальной школе S 30 м2 Рассчитан на количество обучающихся в начальной школе ( 2-4 ученика). Оснащённость спортивным инвентарём неудовлетворительная. Существует необходимость в спортивных сооружениях, как по зимним, так и по летним видам спорта. Дополнительные спортивные сооружения должны предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.

Проблемами сферы являются: отсутствие специализированных спортивных площадок; устаревшая и обветшавшая материально-спортивная база существующих спортивных объектов; слабая образованность населения в вопросах укрепления и сохранения здоровья. Требуется строительство многофункциональной спортивной площадки, предназначенной для проведения в летний период спортивных мероприятий по мини футболу, баскетболу и волейболу, а в зимний период для игры в хоккей и катания на коньках. Требуется в зимний период устройство и содержание лыжной трассы.

**Учреждения культуры и искусства.** Учреждения культуры территории поселения представлены муниципальным учреждением культуры «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское», сельской библиотекой-филиалом МУК «Центр культуры и информации» На территории поселения образован музей. Располагается в культурно-досуговом центре. Основная цель – краеведение, сохранение культурного наследия и традиций

Развитие культуры в поселении направлено на осуществление стратегии устойчивого и эффективного развития культурного потенциала, проведение последовательной и скоординированной культурной политики.

Основными проблемами, сдерживающими развитие культуры, являются: недостаточное финансирование, слабая материально-техническая база учреждений культуры; дефицит кадров с высшим и средним специальным образованием; несоответствие действующих объектов требованиям безопасности и санитарным нормам. В поселении работает Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и информации сельского поселения «Энгорокское».

В здании «Центра культуры и информации с/п «Энгорокское» требуется капитальный ремонт системы теплоснабжения. Обеспечение необходимой компьютерной и копировальной техникой осуществлено не в полном объёме Для проведения развлекательных мероприятий и досуговой деятельности необходимо приобретение музыкальной звукоусилительной аппаратуры.

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем:

* недостаток кадров имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;
* неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а так же количество и качество предоставляемых услуг;
* слабая материально-техническая база учреждения культуры;
* необходимость проведения капитального ремонта в учреждении культуры.

**Раздел 4. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры**

В соответствии с среднесрочным планом социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» до 2020 года (утвержден Решением Совета № 19 от 25.12.2015 г. в сельском поселении «Энгорокское») наблюдается неблагоприятная тенденция в динамике демографических показателей сельского поселения: низкий уровень прироста населения, преобладание смертности над рождаемостью, отсутствие увеличения доли детей и подростков. Также наблюдается миграционный отток, который в анализируемом периоде обусловил общее снижение численности постоянного населения, а также уменьшение численности населения трудоспособного возраста, рост доли лиц старше трудоспособного возраста и демографической нагрузки на трудоспособное население.

**Образование.** В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач и мероприятий:

* ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы ;
* организация досуговой деятельности школьников, организация летнего отдыха школьников.

Необходимо решить задачи по обеспечению доступности качественного образования в безопасных и комфортных условиях, совершенствованию учебно-методической и материально-технической базы, расширению информационного поля с использованием информационных, цифровых и компьютерных технологий, поддержке инновационных процессов в образовательных учреждении.

Норматив вместимости школ следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) при обучении в одну смену.

Таблица 2

**Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Количество детей,  школьного возраста в зоне охвата  (2033), чел. | Существующее и расчетное количество мест  средних общеобразовательных школ | | | | | | |
| Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест  (2033) | Новое строительство |
| С.Энгорок | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | - |

. В поселении наблюдается избыток мест в школе. На расчетный период новое строительство не требуется. Основным направлением деятельности руководства системой образования станет оптимизация работы учреждений данной сферы.

Главная проблема в сфере образования поселения – это дефицит денежных ресурсов на ремонт здания образовательного учреждения. В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решить следующие проблемы: произвести капитальный ремонт систем теплоснабжения, заменить кровлю, установить пластиковые оконные блоки.

**Здравоохранение.** В поселении действует один фельдшерско-акушерский пункт с численностью работающих - 1 человек (средний медицинский персонал). Результаты социологического опроса населения свидетельствуют, что 45,0% жителей поселения не удовлетворены состоянием своего здоровья, при этом 85,0% не устраивает качество обслуживания в учреждениях здравоохранения поселения.

Проблемными вопросами остаются слабая материально ‑ техническая база учреждения здравоохранения, а также неудовлетворительное состояние здания и помещений медучреждения; недостаточное обеспечение учреждения здравоохранения необходимым оборудованием, дефицит кадрового потенциала; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни. Состояние здоровья населения – важный фактор, определяющий благополучие во всех сферах жизнедеятельности общества. Эффективное решение проблемы оздоровления связано с разработкой комплекса взаимосвязанных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, образования, культуры и социальной защиты населения.

Основная цель реализации социальной политики в сфере здравоохранения в среднесрочном периоде – укрепление и сохранение здоровья населения, предупреждение преждевременной смертности, стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации в поселении, повышение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг. В соответствии с целью выделен ряд задач:

* обеспечение населения гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи, финансируемой из бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхования;
* стабильное предоставление льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;
* оказание бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества в соответствии с ежегодной Программой государственных гарантий гражданам Российской Федерации, проживающим на территории поселения;
* снижение заболеваний социального характера, совершенствование системы профилактики и вакцинации населения.

Развитие здравоохранения в среднесрочной перспективе будет направлено на повышение качества оказываемой медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Для достижения поставленной цели предстоит решить задачи по повышению качества услуг в системе муниципального здравоохранения за счёт повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждения, а также задачи по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни

Для развития здравоохранения, улучшения качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, необходимо обновление основных фондов и материально-технической базы лечебного учреждения, проведение капитального ремонта здания и помещений или строительство нового здания ФАП.

Развитие здравоохранения в долгосрочной перспективе будет направлено на улучшение состояния здоровья населения, повышение доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения поставленной цели предстоит решить задачи по повышению качества услуг в системе муниципального здравоохранения за счёт повышения квалификации медперсонала, обеспечения условий предоставления медицинской помощи, отвечающих требованиям санитарных норм и правил, совершенствования материально-технической базы медучреждений, а также задачи по обеспечению охраны материнства и детства, приоритетному развитию первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику и раннюю диагностику заболеваний, обеспечению образования населения, направленного на формирование здорового образа жизни.

**Спортивные и игровые объекты.** Роль физической культуры и спорта в укреплении здоровья населения, привития здорового образа жизни чрезвычайно высока.

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического и духовного оздоровления, но надо признать, что их важность не используется в полной мере. Это обусловлено таким обстоятельством, что физическая культура финансировалась по остаточному принципу, в большей степени это сохранилось и сегодня на муниципальном уровне;

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N × (C / 1000), где:

* S - площадь (общая) спортивного сооружения;
* N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);
* C - численность населения.

Таблица 3

Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2034 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| с. Энгорок | 158 | 60 | - |

В поселении отсутствуют специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания таких сооружений необходимы существенные материальные вложения. На расчётный период нет необходимости строительства дополнительных спортивных залов.

Таблица 4

Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2034 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| с. Энгорок | 158 | 1300 | - |

На территории сельского поселения «Энгорокское» следует предусмотреть строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1,3 тыс. м2.

Существует необходимость в спортивных сооружениях, как по зимним, так и по летним видам спорта. Дополнительные спортивные сооружения должны предусматривать развитие массовых видов спорта для всех категорий населения и удовлетворять возможности широкого спектра индивидуальных потребностей.

Проблемами сферы являются: отсутствие специализированных спортивных учреждений; устаревшая и обветшавшая материально-спортивная база существующих спортивных объектов; слабая образованность населения в вопросах укрепления и сохранения здоровья.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодежи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

* организация досуга молодежи, создание спортивных клубов по месту жительства;
* пропаганда здорового образа жизни.

Реализация мероприятий способствует популяризации массовой физической культуры и спорта на территории поселения, позволяет сократить негативные явления в молодежной среде, повышать физический потенциал молодежи.

**Учреждения культуры и искусства.** Основными проблемами, сдерживающими развитие культуры, являются: недостаточное финансирование, слабая материально-техническая база учреждений культуры; дефицит кадров с высшим и средним специальным образованием; несоответствие большей части действующих объектов требованиям безопасности и санитарным нормам. Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодежи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

* привлечение молодежи к решению проблем общества;
* обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;
* развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

* ежегодный текущий ремонт помещения Центра;
* капитальный ремонт системы отопления;
* автоматизация библиотечных процессов, в том числе установка интернета ;
* комплектование библиотечного фонда, ежегодные вложения из бюджета поселения в пределах 5,0 тыс. руб.;
* обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы за счет местного бюджета и внебюджетных средств;
* организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребенка (конкурсы, праздники, посвященные литературным героям, знаменательным датам, поощрение активных читателей) работа кружков, клубов, работа с детьми – инвалидами, ежегодное финансирование предусмотрено в бюджете, а также за счет оказания платных услуг и прочих внебюджетных средств;
* проведение массовых праздников и народных гуляний: Рождественские, Сагаалган, Масленица, День Защитника Отечества, День Победы, выставка-ярмарка «Золотая сотка», День Молодежи и др.;
* обеспечение сохранности имущества учреждений культуры (средства пожаротушения, ежегодно в пределах 15 тыс. руб.).

В таблице 5 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в сельском поселении «Энгорокское» на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 5

**Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| 200-1000 | 500-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 6

**Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок  (2034 г.) | Существующее и расчетное  количество мест | |
| Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (\* не нормируется) |
| с. Энгорок | 158 | 20 | 80-50 |

В сельском поселении «Энгорокское» требуется проведение мероприятий по увеличению посетительских мест, а также проведение капитального ремонта системы теплоснабжения МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское».

Нормативная потребность количества экземпляров книг и читательских мест в сельских библиотеках по всем категориям населенных пунктов, в соответствии с нормативами обеспеченности, представлена в Таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | Тыс. ед. хранения на 1000 человек населения | Читательских мест |
| 1000-2000 | 6-7,5 | 5-6 |
| 2000-5000 | 5-6 | 4-5 |

Таблица 8

Расчет потребности в сельских массовых библиотеках на расчетный срок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок  (2034 г.) | Существующее и расчетное количество экземпляров и читательских мест | |
| Существующее кол-во экз. | Потребность всего экз. (\* не нормируется) |
| с. Энгорок | 158 | 5200 | 950-1190 |

Количество единиц хранения книг существенно больше рекомендуемого.

Политика в сфере культуры в долгосрочной перспективе будет направлена на формирование собственного имиджа поселения на основе сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по сохранению культурно‑исторического наследия народов Забайкалья, развитию сферы культурно‑досуговой деятельности, повышению культурного уровня населения.

**Раздел 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Федеральный закон от 24.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии с данным документом основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Для функционирования и развития социальной инфраструктуры в сельском поселении «Энгорокское» разработана следующая нормативно-правовая база:

«Генеральный план сельского поселения «Энгорокское»», утвержден решением Совета сельского поселения «Энгорокское» от 05.02.2016 года № 2

«Правила землепользования и застройки с. Энгорок сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края утверждены решением Совета сельского поселения «Энгорокское» от 10.11.2016 года № 13.

Среднесрочный план социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» на 2016-2020 годы утвержденный решение Совета сельского поселения «Энгорокское» от 25.12.2015 г. № 19

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

**Раздел 5. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана поселения осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения предусмотренного ч. 6 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, программа комплексного развития социальной инфраструктуры такого поселения разработке и утверждению не подлежит.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и комплексному ремонту зданий объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана поселения в части планируемых к строительству, реконструкции объектов местного значения поселения.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях ( Таблица 9).

**Таблица 9. Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование | |
| Муниципальный район | Сельское поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Здравоохранение | + | + | - |
| Социальное обслуживание | + | + | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

В соответствии с п. 21 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам регионального значения в соответствии с федеральным законодательством относятся также объекты социальной инфраструктуры в области социального обслуживания.

Мероприятия относительно строительства (реконструкции) объектов регионального значения (в том числе в области здравоохранения и социального обслуживания) в соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса РФ должны содержать в своем составе документы территориального планирования субъектов РФ.

В Требованиях к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений отсутствует упоминание об объектах в области молодежной политики. Такие объекты в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к объектам местного значения муниципального района, поселения и, соответственно, должны быть отображены на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, а в последующем, в программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

В соответствии со ст. 14, ст. 19, ст. 23 Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования субъектов РФ, муниципальных районов и поселений должны содержать в своем составе положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения поселения соответственно.

Таким образом, на схеме территориального планирования субъекта РФ в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и искусства.

На схеме территориального планирования муниципального района в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области образования (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования), культуры и искусства (районные музеи, дома культуры, выставочные залы, библиотеки), физической культуры и спорта (районные спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения и т.д.), молодежной политики (учреждения по работе с детьми и молодежью).

На схеме генерального плана поселения в сфере социальной инфраструктуры подлежат отображению объекты капитального строительства в области культуры и искусства (сельский клуб, библиотека).

Анализ градостроительной документации, используемой для разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, позволил сделать следующие выводы:

- утверждаемая часть генерального плана сельского поселения «Энгорокское» (положение о территориальном планировании, Карта планируемого размещения объектов

местного значения поселения) содержит перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов различных значений, в том числе местного значения муниципального района.

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское», в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней (Таблица 10), а значения объектов, запланированных к размещению, определены на основании полномочий органом местного самоуправления, закрепленных законодательно.

**Таблица 10. Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| 1. | Генеральный план сельского поселения, утвержденный решением Совета сельского поселения «Энгорокское» от 05.02.2016 г. № 2 | Генеральный план сельского поселения «Энгорокское» |
| 2. | Среднесрочный план социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» на 2016-2020 годы | ПСЭР на 2016-2020 г. |

**5.1. Основные цели и задачи программы.**

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район».

**5.2. Основными задачами муниципальной программы являются:**

- комплексный капитальный ремонт учреждения образования

- строительство объекта здравоохранения;

- комплексный капитальный ремонт объекта культуры.

- строительство плоскостных спортивных сооружений

**5.3. Сроки реализации программы**

Срок реализации Программы рассчитан на 2018-2027 годы.

**Раздел 6. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского повеления «Энгорокское»**

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» сформирован исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу.

Перечень мероприятий составлен на основе Генерального плана сельского поселения. Данный правовой акт определяет основные направления социально-экономического развития сельского поселения «Энгорокское» на период до 2034 года:

Программой предлагаются следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры:

- Разработка проектно-сметной документации и строительство ФАП с. Энгорок;

- Разработка проектно-сметной документации и строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1,3 тыс. кв.м.

Программой также предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту учреждений культуры и образования:

- Ремонт системы теплоснабжения, ремонт электроснабжения, ремонт покрытия пола, установка пластиковых стеклопакетов, обновление материально-технической базы, обустройство территории при МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское» ;

- Капитальный ремонт школы (реконструкция системы теплоснабжения, замена кровли, установка пластиковых окон);

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Энгорокское», представлен в таблице 11.

**Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции**

**объектов социальной инфраструктуры**

Таблица № 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий (инвестиционного проекта) | Месторасположение | Технико-экономические параметры | Период реализации | Ответственные исполнители |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт школы МБОУ НОШ № 9 | с. Энгорок ул Совхозная 12/1 | Ремонт электроснабжения ремонт системы теплоснабжения, замена кровли, установка пластиковых оконных блоков | 2019-2022 | сельское поселение «Энгорокское» |
| 2 | Разработка ПСД и строительство ФАП | с. Энгорок ул. Совхозная 15 | Проект разрабатывается в соответствии с требованиями к нормативно-технической документации, строительство на основании ПСД | 2022-2025 | сельское поселение «Энгорокское» |
| 3 | Капитальный ремонт МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское», обновление материально-технической базы | с. Энгорок ул Новая 1 | Реконструкция системы теплоснабжения  Ремонт электроснабжения  замена кровли, установка пластиковых оконных блоков, ремонт покрытия пола  Обустройства территории | 2018  2019  2020  2021-2027 | сельское поселение «Энгорокское» |
| 4 | Разработка ПСД под строительство плоскостных спортивных сооружений | с. Энгорок ул Совхозная 9 | Проект разрабатывается в соответствии с требованиями к нормативно-технической документации, строительство на основании ПСД | 2025-2027 | сельское поселение «Энгорокское» |

**Система мероприятий Программы представлена в таблице 12.**

Таблица 12

| **№ п/п** | **Направление мероприятий** | **Ориентировочная стоимость, тыс. руб.** | | | **Период реализации, объем финансирования (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | | **2019**  **Год** | | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | | | **2023**  **год** | | **2024**  **год** | | **2025 год** | | **2026**  **год** | **2027**  **Год** | | | |
| Строительство образовательных и детских дошкольных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция и капитальный ремонт школы (реконструкция системы теплоснабжения, ремонт электроснабжения замена кровли, установка пластиковых оконных блоков, обновление материально-технической базы) |  | 910,0 | 60,0 | | 200,0 | | 300 | | 350,0 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| Строительство объектов здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и строительство ФАП с. Энгорок | 4200,0 | | |  | |  | |  | |  | 200,0 | | | 2000,0 | | 2000,0 | |  | |  | | |  | |
| Реконструкция и капитальный ремонт объекта культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Капитальный ремонт МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское» | 1160,0 | | | 60,0 | | 270,0 | | 105,0 | | 305,0 | 105,0 | | | 105,0 | | 105,0 | | 105,0 | | 20,0 | 55,0 | | | |
| Строительство объектов физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство плоскостных спортивных сооружений | 550,0 | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | | 100,0 | | 450,0 |  | | | |
| **Всего** | | **Краевой бюджет** | | |  | | **350,0** | | **300,0** | | 400,0 | **200,0** | | | 2000,0 | | **2000,0** | | 100,0 | | 450,0 |  | | | |
| **Бюджет муниципального р-на** | | | **60,0** | | **100,0** | | **60,0** | | **140,0** | **50,0** | | | **50,0** | | **50,0** | | **50,0** | |  | **30,0** | | | |
|  | | **Бюджет поселения** | | | **20,0** | | **10,0** | | **15,0** | | **15,0** | 15,0 | | | **15,0** | | **15,0** | | **15,0** | | **10,0** | **10,0** | | | |
|  | | **Внебюджетные ср-ва** | | | **40,0** | | **10,0** | | **30,0** | | **100,0** | 40,0 | | | **40,0** | | **40,0** | | **40,0** | | **10,0** | **15,0** | | | |

**Раздел 7.****Объемы и источники финансирования**

**Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 13.**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования** | **Всего** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Всего по Программе,  в том числе по источникам финансирования, тыс. руб. | **6895,0** | 120,0 | 470,0 | 405,0 | 655,0 | 305,0 | 2105,0 | 2105,0 | 205,0 | 470,0 | 55,0 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования краевого бюджета, тыс. руб. | **5800,0** | 120,0 | 450,0 | 400,0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 50,0 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования муниципального бюджета, тыс. руб. | **590,0** | 60 | 100 | 60 | 140 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 30,0 |
| 1.4. | бюджетные | 140,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ассигнования бюджета сельского поселения «Энгорокское», тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | внебюджетные средства, тыс. руб | 365,0 | 40,0 | 10,0 | 30,0 | 100,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 15,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 8. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты реализации программы**

Целевой индикатор программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры сельского поселения «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Образование. Образовательная система в поселении представлена в виде начального образования. На территории поселения действуют 1 начальная школа. Система образования поселения функционирует стабильно, проводятся мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных, нравственных и физических способностей учащихся и учителей.

Школа имеет лицензию на обучение по программам начального образования. Образовательный процесс в школе осуществляют 2 педагога.

В начальной школе работает приспособленный компьютерный класс. Показатель компьютеризации и обеспеченности в поселении составляет 2 учащихся на 1 объект компьютерного оборудования. На сегодняшний день данная техника является уже устаревшей. Дошкольное образование в сельском поселении отсутствует. Образовательное учреждение существует в здании, построенном в 1968 году. Здание начальной школы приспособленное (здание бывшего дошкольного учреждения), и не соответствует современным требованиям воспитания детей. МБОУ НОШ № 9 включает 3 кабинета, приспособленный спортивный зал на 20 м2; библиотека, столовая отсутствуют . Школа располагается в деревянном одноэтажном здании, которое имеет автономное отопление , водоснабжение и канализация отсутствуют На территории школы имеется приспособленная спортивная площадка.

Необходимо решение следующей задачи: капитальный комплексный ремонт учреждения образования.

.

Таблица 14

**Расчет требуемой мощности общеобразовательных учреждений на расчетный срок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Количество детей,  школьного возраста в зоне охвата  (2034), чел. | Существующее и расчетное количество мест  средних общеобразовательных школ | | | | | | |
| Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест (1-9 классы) | Нормативная потребность мест (10-11 классы) | Прогнозируемая потребность мест (1-9 классы) | Прогнозируемая потребность мест (10-11 классы) | Избыток мест  (2033) | Новое строительство |
| с. Энгорок | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | - |

главная проблема в сфере образования поселения – это дефицит денежных ресурсов на ремонт здания образовательного учреждения. В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решить следующие проблемы: произвести ремонт систем теплоснабжения, заменить кровлю, установить пластиковые оконные блоки.

Здравоохранение. В поселении действует один фельдшерско-акушерский пункт с численностью работающих - 2 человека (средний медицинский персонал). Результаты социологического опроса населения свидетельствуют, что 45,0% жителей поселения не удовлетворены состоянием своего здоровья, при этом 85,0% не устраивает качество обслуживания в учреждениях здравоохранения поселения.

Проблемными вопросами остаются слабая материально ‑ техническая база учреждений здравоохранения, а также неудовлетворительное состояние зданий и помещений медучреждений с полностью износившимися системами коммунальной инфраструктуры; недостаточное обеспечение лечебно-профилактических учреждений района медперсоналом; несоответствие существующих помещений требованиям СанПиН (в основном, по занимаемой площади); рост социально значимых и инфекционных заболеваний; необходимость охраны материнства и детства; недостаточная пропаганда здорового образа жизни.

Для развития здравоохранения, улучшения качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, прилагается строительство нового ФАПа на территории с. Энгорок, привлечение квалифицированных кадров

Культурно-бытовое обслуживание.

В поселении работает МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское» и сельская библиотека-филиал МУК «Центр культуры и информации

Развитие культуры в поселении направлено на осуществление стратегии устойчивого и эффективного развития культурного потенциала, проведение последовательной и скоординированной культурной политики.

Основными проблемами, сдерживающими развитие культуры, являются: недостаточное финансирование, слабая материально-техническая база учреждений культуры; дефицит кадров с высшим и средним специальным образованием; несоответствие большей части действующих объектов требованиям безопасности и санитарным нормам.

В таблице 15 приведен результат оценки требуемой вместимости объектов культуры и досуга в с. Энгорок на конец расчетного срока с учетом изменения существующей численности и вместимости действующих объектов. Оценка проведена на основе методики, предлагаемой СП 42.13330.2011, утверждённым приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №820, и введенным в действие 20 мая 2011 года.

Таблица 15

**Нормативная потребность посадочных мест в клубных учреждениях**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, чел | Посетительских мест на 1000 человек населения |
| 200-1000 | 50-300 |
| 1000-2000 | 300-230 |
| 2000-5000 | 230-190 |

Количество зрительских мест на 1000 жителей может отличаться от рекомендуемого, в зависимости от региональных особенностей.

Таблица 16

**Расчет потребности в клубных учреждениях на расчетный срок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование/населенный пункт | Население, расчетный срок  (2034 г.) | Существующее и расчетное  количество мест | |
| Существующее кол-во мест | Потребность всего мест (\* не нормируется) |
| с. Энгорок | 158 | 40 | 80-50 |

В сельском поселении «Энгорокское» не требуется проведение мероприятий по увеличению посетительских мест. Необходимо проведение капитального ремонта МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское».

Физическая культура и спорт. На территории поселения расположен школьный спортивный зал устаревший и обветшавший, не отвечающий требованиям СанПин. Проблемами сферы являются: недостаточное количество спортивных учреждений; устаревшая и обветшавшая материально-спортивная база существующих спортивных учреждений; слабая образованность населения в вопросах укрепления и сохранения здоровья.

Основные мероприятия:нормативные документы рекомендуют размещать комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в каждом поселении. При этом физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений.

Для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с нормативами обеспеченности населения объектами образования СП 42.13330.2011, утверждённых приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №820, и введен в действие 20 мая 2011 г.:

S = N × (C / 1000), где:

* S - площадь (общая) спортивного сооружения;
* N - норматив обеспеченности спортивным сооружением (принимается равным 7-9 тыс. м2 на 1000 тыс. человек населения для плоскостных спортивных сооружений, 60-80 м2 на 1000 населения для спортивных залов);
* C - численность населения.

Таблица 17

**Расчет потребности в крытых спортивных сооружениях на расчетный срок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2034 г.) | Нормативная потребность (м2) | Существующие спортивные залы, м2 |
| с. Энгорок | 158 | 60 | - |

Крытые спортивные сооружения представлены в сельском поселении «Энгорокское» школьным спортивным залом в НОШ № 9. В поселении отсутствуют другие специализированные крытые спортивные сооружения. Для создания спортивного сооружения необходимы существенные материальные вложения. На расчётный период нет необходимости строительства дополнительных спортивных залов.

Таблица 18

**Расчет потребности в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Населенные пункты | Население, расчетный срок (2034 г.) | Нормативная потребность площади плоскостных спортивных сооружений (м2) | Существующие плоскостные спортивные сооружения, м2 |
| с. Энгорок | 158 | 1300 | - |

На территории сельского поселения «Энгорокское» следует предусмотреть строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1,3 тыс. м2.

**Раздел 9. Финансово-экономическое обоснование программы**

Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

Ожидаемые результаты реализации Программы включают:

1. развитие системы образования за счет комплексного капитального ремонта учреждения образования:

- ремонт электрооборудования

2018 г. – 60,0 тыс. руб.;

- ремонт системы теплоснабжения

2019г. – 200,0 тыс. руб

- замена кровли

2020г. – 300,0 тыс. руб

- установка пластиковых оконных блоков

2021г.- 350,0 тыс. руб

1. Повышение качества обслуживания населения учреждениями культуры, активизация культурной деятельности за счет комплексного капитального ремонта учреждения культуры, обновления материально-технической базы: - ремонт электрооборудования МУК «Центр культуры и информации»:

2018 г. – 60,0 тыс. руб

- ремонт системы теплоснабжения МУК «Центр культуры и информации»:

2019г. – 250,0 тыс. руб

- ремонт покрытия пола МУК «Центр культуры и информации»:

2020г.- 100,0 тыс. руб.

- установка пластиковых оконных блоков МУК «Центр культуры и информации»:

2021г.- 300,0 тыс. руб

Укрепление материально-технической базы за счет установки интернета, приобретения компьютеров, копировально-множительной техники, музыкальной аппаратуры, одежды сцены, средства на комплектование библиотеки МУК «Центр культуры и информации» :

2022-2025- 450,0 тыс. руб

- разработка проектно-сметной документации ФАП с. Энгорок

2022 г. – 200,0 тыс. руб.;

- строительство ФАП с. Энгорок

2023-2024 г. – 4000,0 тыс. руб.;

- разработка проектно-сметной документации для строительства плоскостных спортивных сооружений с. Энгорок

2025г. – 100,0 тыс. руб.;

- строительство плоскостных спортивных сооружений с. Энгорок

2026г.- 2027г. – 450,0 тыс. руб.;

- обустройство территории при МУК «Центр культуры и информации»

2027г. – 50,0 тыс. руб.;

**Раздел 10. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения, услугами в областях образования, культуры, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку их социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия прогнозируемого уровня обеспеченности населения сельского поселения «Энгорокское» услугами объектов социальной инфраструктуры Нормативам градостроительного проектирования, действующим на территории сельского поселения «Энгорокское».

Об эффективности мероприятий с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения сельского поселения «Энгорокское» услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры свидетельствуют целевые индикаторы Программы (раздел 8 Программы).

Эффективность мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора выражается следующими параметрами:

*в области здравоохранения:*

- увеличение качества, а также мощности обслуживания амбулаторно-поликлинических учреждений с 5 посещений в смену в 2017 году до 15 посещений в смену к 2027 году;

*в области образования:*

- улучшение качества образования

*в области физической культуры и спорта:*

- обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями до 1,3 тыс м2

*в области культурно-бытового обслуживания:*

-увеличение качества предоставления услуг населению после проведения капитального ремонта в МУК «Центр культуры и информации с/п «Энгорокское»».

В перспективе при реализации программных мероприятий будет достигнут следующий социально-экономический эффект:

- повышение уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и массового спорта в необходимом объеме;

- повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования сельское поселение «Энгорокское».

- повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, создание новых рабочих мест, снижение миграционного оттока и др.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо сделать вывод:

В обобщенном виде главной целью программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на территории муниципального образования сельское поселение «Энгорокское» муниципального района «Хилокский район» на 2018-2027 годы» является устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие развития сельского поселения «Энгорокское» через устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо решить следующие задачи:

1. создать правовые, организационные, институциональные и экономические условия для перехода к устойчивому социально - экономическому развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. улучшить состояние здоровья населения за счет повышения доступности и качества занятиями физической культурой и спортом;

3. повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья населения и профилактик и правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

5. Провести капитальный ремонт объектов культуры и активизировать культурную деятельность.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями. Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа

выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы.

**Раздел 11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение «Энгорокское» предусматривает следующие мероприятия:

Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения «Энгорокское»:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий в области развития социальной инфраструктуры;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта муниципального района «Хилокский район» раздел сельское поселение «Энгорокское».

Основными задачами по нормативно-правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

- обеспечение контроля за реализацией Программы;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

**Раздел 12. Методика оценки эффективности программы**

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления, фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации сельского поселения «Энгорокское».от 22 августа 2016 года № 20

**Раздел 13. Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии сельского поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

**14. Заключение**

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления сельским поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем сельского поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития сельского поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику сельского поселения;

3. повышения благоустройства сельского поселения;

4. формирования современного привлекательного имиджа сельского поселения;

5. устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения;

2) привлечь население сельского поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития сельских поселений. Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории сельского поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.