**ПРОЕКТ**

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЛИНЁВО-ОЗЁРСКОЕ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 год № \_\_\_\_

с. Линёво Озеро

**О внесении изменений в Муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)», утвержденную**

**постановлением от 25 декабря 2017 года № 73**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом сельского поселения «Линёво-Озёрское», утвержденным решением Совета сельского поселения «Линёво-Озёрское» 04 мая 2018 года № 95, администрация сельского поселения «Линёво-Озёрское» **постановляет**:

1. Внести в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)», утвержденную постановлением от 25 декабря 2017 года № 73 (далее – муниципальная программа) изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Опубликовать настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, разместить на информационных стендах администрации.

Глава муниципального образования

сельского поселения «Линёво-Озёрское» Н.Е. Горюнов

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального образования

сельского поселения

«Линёво-Озёрское»

от \_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_

**Изменения, которые вносятся в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения «Линёво-Озёрское» муниципального района «Хилокский район» Забайкальского края (2018-2024 годы)», утвержденную**

**Постановлением от 25 декабря 2017 года № 73**

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объёмы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств в общей сумме 21331,5 тыс. руб.\* | | | | | | | |
| годы: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| краевой бюджет | - | - | 3798,32 | 6227,5 | 800 | 6000 | 3050 |
| бюджет поселения | - | - | 280,63 | 451,5 | 56 | 420 | 213,5 |
| внебюджетные средства | - | - | 15,05 | 14,75 | 4 | 0 | 0,25 |
|  |  | | | | | | | |

2. Подпункт 4.1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«4.1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы и сроки их реализации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Срок реализации** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой бюджет** | **бюджет поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Благоустройство Центра досуга и информации сельского поселения «Линёво-Озёрское»:** |  |  |  |  |  |
| асфальтирование прилегающей территории | 2020 | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| установка скамеек | 2021 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2021 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство детской игровой площадки | 2020 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство танцевальной площадки | 2021 | 400 | 28 | 2 | 430 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2021 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 1:** |  | **4650** | **325,5** | **3,25** | **4978,75** |
| **2. Благоустройство зоны отдыха и занятий спортом:** |  |  |  |  |  |
| устройство универсальной спортивной площадки | 2020 | 2598,32 | 196,63 | 14,05 | 2809 |
| асфальтирование подъездов к зоне отдыха и занятий спортом, устройство парковочных карманов | 2021 | 2312,5 | 175 | 12,5 | 2500 |
| устройство наружного освещения зоны отдыха и занятий спортом с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2021 | 465 | 35 | 0 | 500 |
| **ВСЕГО по разделу 2:** |  | **5375,82** | **406,63** | **26,55** | **5809** |
| **3. Благоустройство Сквера:** |  |  |  |  |  |
| установка скамеек | 2022 | 60 | 4,2 | 0,3 | 64,5 |
| установка урн | 2022 | 40 | 2,8 | 0,2 | 43 |
| устройство детской игровой площадки | 2022 | 200 | 14 | 1 | 215 |
| устройство спортивной площадки | 2022 | 500 | 35 | 2,5 | 537,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2023 | 6000 | 420 | 0 | 6420 |
| **ВСЕГО по разделу 3:** |  | **6800** | **476** | **4** | **7280** |
| **4. Благоустройство Площади под «Обелиском воинам-землякам»:** |  |  |  |  |  |
| установка скамеек | 2024 | 30 | 2,1 | 0,15 | 32,25 |
| установка урн | 2024 | 20 | 1,4 | 0,1 | 21,5 |
| устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 2024 | 3000 | 210 | 0 | 3210 |
| **ВСЕГО по разделу 4:** |  | **3050** | **213,5** | **0,25** | **3263,75** |
| **ВСЕГО по разделам 1-4:** |  | **19875,82** | **1421,63** | **34,05** | **21331,5** |

3. Пункт 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов двух уровней, а также за счет привлечения внебюджетных средств в общей сумме 21331,5 тыс. руб.

Финансирование по годам, тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой**  **бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| 2018 | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | 3798,32 | 280,63 | 15,05 | 4094 |
| 2021 | 6227,5 | 451,5 | 14,75 | 6693,75 |
| 2022 | 800 | 56 | 4 | 860 |
| 2023 | 6000 | 420 | 0 | 6420 |
| 2024 | 3050 | 213,5 | 0,25 | 3263,75 |
| **ВСЕГО:** | **19875,82** | **1421,63** | **34,05** | **21331,5** |

Финансирование по направлениям деятельности, тыс. руб.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления деятельности** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | |
| **краевой**  **бюджет** | **бюджет**  **поселения** | **внебюджетные источники** | **ВСЕГО** |
| Асфальтирование территории | 1000 | 70 | 0 | 1070 |
| Установка скамеек | 120 | 8,4 | 0,6 | 129 |
| Установка урн | 80 | 5,6 | 0,4 | 86 |
| Устройство детской игровой площадки | 400 | 28 | 2 | 430 |
| Устройство танцевальной площадки | 400 | 28 | 2 | 430 |
| Устройство спортивной площадки | 500 | 35 | 2,5 | 537,5 |
| Устройство наружного освещения территории с установкой опор освещения  и светодиодных светильников | 12000 | 840 | 0 | 12840 |
| Устройство универсальной  спортивной площадки | 2598,32 | 196,63 | 14,05 | 2809 |
| Асфальтирование подъездов к зоне отдыха и занятий спортом, устройство парковочных карманов | 2312,5 | 175 | 12,5 | 2500 |
| Устройство наружного освещения зоны отдыха и занятий спортом с установкой опор освещения и светодиодных светильников | 465 | 35 | 0 | 500 |
| **ВСЕГО:** | **19875,82** | **1421,63** | **34,05** | **21331,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_