| СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УЛЁТОВСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ |
| --- |
| «15» июня 2018 года |  | № 117 |
|  | с.Улёты |  |
| О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Улётовский район» к осенне-зимнему периоду 2018/2019годов |

Заслушав информацию первого заместителя руководителя муниципального района «Улётовский район» по территориальному развитию Носырева М.А. о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Улётовский район»   к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов и  на основании распоряжения Правительства Забайкальского края от  10 апреля 2018 года № 137-р  «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов, Совет муниципального района «Улётовский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Улётовский район» к осенне-зимнему  периоду 2018/2019 годов (прилагается).

2. Главе муниципального района «Улётовский район» С.П.Савину  совместно с Комитетом по финансам администрации муниципального района «Улётовский район» по итогам 1-го полугодия 2018года:

2.1 - внести предложения по изменению бюджета  муниципального района Улётовский район» Забайкальского края по выделению финансовых средств с учётом софинансирования из бюджета Забайкальского края в соответствии с  объемами работ утверждённого плана мероприятий.

2.2 - обеспечить контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Улётовский район» к  осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов;

2.3 - представлять отчет в Совет муниципального района «Улётовский район» о ходе подготовки муниципального района к  осенне-зимнему периоду.

Глава муниципального района

«Улётовский район»                                                                    С.П.Савин

УТВЕРЖДЁН

Решением Совета МР

«Улётовский район»

Забайкальского края

«15»июня  2018 г.

План организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального  района Улётовский район» к осенне-зимнему периоду 2018/2019годов

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Срок исполнения | Ответ ственный за исполнение | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: тыс.руб. | М.О. тыс.руб. | Средства предприятий ЖКХ тыс.руб. |
|  | Объекты ЖКХ, финансируемые муниципальным районом |  |  |
|  | Сельское поселение «Улётовское» |  |  |
|  | Администрация МР «Улётовский район | Дополнительный сетевой насос (Вило, Грюндфос) | 0.5-0.9 | Синкевич И.И. | 80 | 80 |  |
| 1. | МОУ Улётовская СОШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления, | 0.5-0.9 | Токарева Т.В. Мезенцев И.В |  |  |  |
| 2. | АУ Редакция газеты «Улётовские вести» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Дополнительный насос ( Вило, Грюдфос) | 0.5-0.9 | Синкевич. М.А. Якушевский А.П. | 90 | 90 |  |
| 3. | МДОУ детский сад «Малышок» корпус 2 | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Голунова Т.В. |  |  |  |
| 4. | МДОУ детский сад «Малышок» Корпус 1 | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Голунова Т.В. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 5. | Зданик МУП «МК» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 6. | МУ ДО Улётовская ДЮСШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Монтаж котла КВр-0,35 Гкал | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Замальдинов А.А. | 390 | 390 |  |
|  | Сельское поселение «Ленинское» |  |  |
| 7. | МОУ Ленинская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Трухина М.Г. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 8. | Структурное подразделение МОУ Ленинской ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Подсоединение к школьной котельной т/тр (136м) | 0.5-0.9 | Трухина М.Г. Мезенцев И.В. | 400 | 400 |  |
|  | Сельское поселение «Тангинское» |  |  |
| 9. | Тангинская квартальная котельная, здание СДК | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Подсоединение д/сада , т/тр. 180м устройство углеподачи, ремонт т/трассы ул. Школьная 250м, | 0.5-0.9 | Дорожков Ю.Н. Мезенцев И.В. | 360 100 250 | 360 100 250 |  |
| 10. | МДОУ детский сад «Сказка» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Ремонт т/трассы с заменой труб, 118м, в 2 трубы, Д-76, Ремонт труб водоснабжения, устройство тепловой камеры,. земляные работы, лотки, повысительный насос | 0.5-0.9 | Подкоры това Е.Ю. Мезенцев И.В. | 55 25 40 35 100 | 55 25 40 35 100 |  |
|  | Сельское поселение «Николаевское» |  |  |
| 11. | МОУ Дешуланская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления, устройство ёмкости в старой котельной под пожарный водозабор (со спутником) // расширитель-подпитка | 0.5-0.9 | Худякова А.А. Мезенцев И.В. | 300 | 300 |  |
|  | Здание СДК | Ремонт системы отопления | 0.5-0.9 | Трофимова Н.А. Подопри гора В.Е |  |  |  |
| 12. | МАОУ Николаевская СОШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - Монтаж котла КВР 1,5 Гкал со всеми работами; | 0.5-0.9 | Худякова О.Б. Мезенцев И.В. | 850 | 850 |  |
|  |  | Капремонт МАОУ Николаевская СОШ – 23100 тыс. руб. Капремонт спортзал МАОУ Николаевской СОШ – 1845,6 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 13. | МДОУ детский сад №1 | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Богодухова А.Ю. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Горекацанское» |  |  |
| 14. | МОУ Горекацанская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Тихонова Н.Г. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 15. | МОУ Горекинская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Утепление т/тр. 40м, дополн. сет. насос | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Харин Р.В. | 50 | 50 |  |
|  | Сельское поселение «Доронинское» |  |  |
| 16. | МОУ Доронинская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Дополнительный сетевой насос (Вило, Грюндфос), приобретение шурующей планки котла КВм-1,25, фтулки, установка ЗУ Ремонт теплотрассы 70 метров со всеми работами | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Пупкова Т.Ф. | 120 20 50 350 | 120 20 50 350 |  |
|  | Сельское поселение «Аблатуйское» |  |  |
| 17. | МОУ Военхозовская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Замена фасадных оконных блоков 9 шт. | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Страмилова Г.К. | 270 | 270 |  |
|  | Сельское поселение «Артинское» |  |  |
| 18. | МОУ Артинская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Богомазова Е.Е. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 19. | Структурное подразделение д/сад МОУ Артинской ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления, -Устройство котельной в пристройке с установкой 2-х котлов КВр-0,25Гкал - резервный котёл КВр-0,25 Гкал | 0.5-0.9 | Богомазова Е.Е. Мезенцев И.В. | 250 360 210 | 250 360 210 |  |
|  | Сельское поселение «Улётовское» |  |  |
| 20. | МОУ Бальзойская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Ремонт системы отопления спортзал, д/сад, лестничная площадка, промывка всей системы отопления школы. Ремонт системы сбора и сброса ливневых вод по периметру школы. Частичный ремонт кровли с южной стороны. | 0.5-0.9 | Хохряков А.Н. Мезенцев И.В. | 200 100 | 200 100 |  |
|  | Сельское поселение «Хадактинское» |  |  |
| 21. | МОУ Черемховская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Вандашин Е.Н. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 22. | СДК с. Черемхово | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Синегузова О.П. Головкова В.Г. |  |  |  |
|  | Городское поселение «Дровянинское» |  |  |
| 23. | МОУ Татауровская ООШ | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Утепление башни «Рожновского» | 0.5-0.9 | Саранина С.В. Калашнико ва Т.Н. | 50 | 50 |  |
|  | п. Ленинский школа кот. АД-20 квт с. Танга, квартальная кот. АД-60 квт с. Горекацан, школа кот. Хундай 5 квт с. Доронинское, школа, кот. АД-30 квт. с. Аблатуйский, ДЭУ, кот. Хундай 5 квт с. Арта, школа, кот. Хундай 5 квт с.Дешулан, школа, кот. Хундай 5 квт. с. Николаевское, д/сад.№1 3 квт с. Улёты, кинотеатр «Ингода» АД-20 квт с. Улёты. ДЭУ кот. общая АД-100квт | Приобретение дополнительных источников питания (ДЭС) | 0.5-0.9 | Носырев М.А. Цыбикжапов В.Ш. | 262,5 432 100 315, 2 100 100 100 50 262, 5 315, 2. 812 3497 | 3497 |  |
|  | Финансирование из районного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка дизельных электростанций |  |  | 50 | 50 |  |
|  | Создание запаса материально- технических средств |  |  | 500 | 500 |  |
|  | Всего: |  |  | 8802 | 8802 |  |
|  | Объекты ЖКХ, финансируемые администрациями поселений |  |  |
|  | Сельское поселение «Улётовское» |  |  |
| 1. | Котельная №1 МУП «Коммунальник» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - устройство химводоподготовки: «Комплексон-6 (Н-40), подготовка до V-80м3, поставщик ООО «Дикма» г. Тверь; - доставка монтаж - уст-ка системы обезжелезивания и осветления воды, марка WisaWatter FA 3072 H, безреагентная, V- 5,5-9,2м3 воды, поставщик – АМК групп России г. Челябинск, - монтаж, доставка; - новый котёл КВр-2,5 Гк; - новый циклон ЦН-15/500 - софинансирование УК | 0.5-0.9 | Луговских И.В. Сафонов Г.А. | 165 35 150 50 1200 350 1950 |  | 600 |
| 2. | Котельная №3 МУП «Коммунальник | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - устройство химводоподготовки: «Комплексон-6 (Н-40) объём до V-80м3, поставщик ООО «Дикма» г. Тверь; - доставка монтаж - уст-ка системы обезжелезивания и осветления воды, марка WisaWatter FA 3072 H, безреагентная, V- 5,5-9,2м3 воды, поставщик – АМК групп России г. Челябинск ; - монтаж, доставка; - ремонт кровли котельной 600м2 | 0.5-0.9 | Луговских И.В. Сафонов Г.А. | 165 35 150 50 500 900 |  |  |
| 3. | Котельная ДЭУ с. Улёты, МУП «Коммунальник» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Сетевой насос мощн. 7,5 кВт (Willo, Grundfos) | 0.5-0.9 | Луговских И.В. Сафонов Г.А. | 100 100 |  |  |
| 4. | Котельная ГУЗ Улётовская ЦРБ МУП «Коммунальник» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - кап.ремонт КЕВ -4-14 (1 шт); - разборка передней и задней части котла; - -//- колосниковой части (монтаж, демонтаж); - обмуровка передней и задней части огнеупорн. кирпичами; - устройство химводоподготовки: «Комплексон-6 (Н-40) объём до V-80м3, поставщик ООО «Дикма» г. Тверь; - доставка монтаж - ремонт т/трассы ул. Горького и ул. Весенняя в 3-х трубном исполнении – 320 м. Д-133мм; - новый сет. насос (нем), регулировка системы - софинансирование адм. МР | 0.5-0.9 | Луговских И.В. Сафонов Г.А. | 100 165 35 1500 280 2080 | 300 |  |
| а | Водонапорные башни №2,3 с. Улёты | Профремонт емкостей, насосов, системы отопления в/башня № 2 - водомёт | 0.5-0.9 | Луговских И.В. СафоновГ.А. | 20 |  |  |
| б | Сети жилого фонда | Профремонт сетей, колодцев | 0.5-0.9 | Луговских И.В. СафоновГ.А. |  |  |  |
| 5. | Котельная СДК «Ингода» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Алексеев С.В. Луговских И.В. | 100 |  |  |
| 6. | Администрация сельского поселения «Улётовское» | Профремонт электрокотла, котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Алексеев С.В. | 25 |  |  |
| 7. | СДК с. Бальзой | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Алексеев С.В. Ливенко Т.С. |  |  |  |
| 8. | Здание администрации, библиотека | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Алексеев С.В. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Тангинское» |  |  |
| 9. | СДК с. Шебартуй | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Дорожков Н.Ю. Козлова Е.А. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Николаевское» |  |  |
| 10. | Николаевская сельская администрация | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - Ремонт водокачки «1-й участок», замена ёмкости, перекрытие, кровля, сруб; - устройство дополнительного кольца по большому залу по западной стороне | 0.5-0.9 | Подопри гора В.Е. | 200 150 |  |  |
|  | Сельское поселение «Горекацанское» |  |  |
| 11. | Горекацанская сельская администрация | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Рем. сист. отопл. электрокотёл или монтаж котла КВр-0,15 Гкал | 0.5-0.9 | Фадеева Т.И. МУП «МК» Мезенцев И.В. | 100 150 |  |  |
| 12. | СДК с. Горека | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Фадеева Т.И. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Доронинское» |  |  |
| 13. | Доронинская сельская администрация | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Васильев Г.В. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Аблатуйское» |  |  |
| 14. | Администрация сельского поселения «Аблатуйское» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - подсоед. к кот. школы т/тр L-60м (Д-114мм), кот. адм. РЕВИЗИЯ; - ремонт системы отопления СДК ; - установка циркуляц. Насоса - замена насосов в кот. школы мощн. 5,5кВт - софинансирование адм. МР | 0.5-0.9 | Геберт К.Г. подрядчик | 150 100 10 160 | 150 |  |
| А | с. Аблатукан | Единственный пожарный источник - устройство водокачки (смета); - ремонт 2-хкв ж.д.под библиотеку и ФАП (кладка печи) | 0.5-0.9 | Геберт К.Г. подрядчик | 700 50 |  |  |
| 15. | Котельная ДЭУ, ул. Придорожная, 9 | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - сбор документов на передачу объекта теплоснабжения по договору концессии - резервный котёл КВр-0,35, - дополн. сет. (насос Грюдфос, Вило) | 0.5-0.9 | Геберт К.Г. Мезенцев И.В. | 390 150 1710 |  |  |
|  | Сельское поселение «Артинское» |  |  |
| 16. | Артинская сельская администрация | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления - реконструкция водокачки под пожарный водозабор по ул. Нахановича | 0.5-0.9 | Климахин С.С. | 200 |  |  |
| 17. | Гараж администрации | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Климахин С.С. |  |  |  |
| 18. | СДК с. Арта | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Климахин С.С. Замкова Л.В. |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Хадактинское» |  |  |
| 19. | Здание гаража СП «Хадактинское» с. Улёты, ул. Чкалова 6б | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Гончаров С.А. |  |  |  |
| 20. | Хадактинская с/а, школа, СДК, д/сад | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Гончаров С.А. Мезенцев И.В. |  |  |  |
| 21. | Здание администрации с. Черемхово, библиотека | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Гончаров С.А. |  |  |  |
|  | Городское поселение «Дровянинское» |  |  |
| 22. | Администрация городского поселения | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления | 0.5-0.9 | Золотуева Е.П. |  |  |  |
|  | СДК п. Дровяная | Ремонт наружней стены Фойе с утеплением и заделкой оконных проёмов с западной стороны, замена батарей (М-140) | 0.5-0.9 | Золотуева Е.П. | 200 |  |  |
| 23. | Мкр. «Победа» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления Резервная ДЭС-20кВт | 0.5-0.9 | Золотуева Е.П. | 260 |  |  |
| 24. | ООО «Коммунальник» СП «Дровяная» | Профремонт котельного оборудования, сетевых насосов, системы отопления 1). капремонт тепловых сетей с заменой труб, задвижек Д-150 (2шт), отводов, сгонов, кранов от ТК№ 14 до ТК№ 14-1 труба Д-133мм L-66м; 2) капремонт тепловых сетей с заменой труб Д-159мм, задвижек Д-150 (4шт), отводов, сгонов, кранов от ТК № 14-2 до дома № 2 труба Д-159мм L-312м; 3) капремонт кровли здание скважины «Весенняя»; 4) капремонт тепловых сетей от ТК 8 до скв. «Весенняя» с заменой труб Д-57- L – 160м, задвижек Д-50 (4шт), отводов, сгонов, кранов, установкой регистров, бетонирование полов, замена метал. дверей; 5) капремонт здания гаражных боксов заменой кровли на 2-х скатную (теплоизоляция плит перекрытия) F-516м2, замена электропроводки L-500м (замена автоматических выключателей, светильников на светодиодные), ремонт и утепление ворот (профильный металлический лист, изовер-каменная плита), частичное бетонирование полов F-110м2; 6) капремонт дробильной установки топливоподачи (замена лотков скребковых размер 2500*600, стенок скребков металл листовой – 4мм, установка вентилятора в помещение загрузочного бункера-вытяжка, устройство станины вентилятора – уголок 50*60*4, воздуховода – металл листовой- 2мм, замена металлического покрытия приёмной площадки – метал – 8мм F- 20,5м2, ремонт частичный решётки загрузочного бункера – металл листовой – 20мм; 7) капремонт по замене на мокрое скреперное шлакозольное удаление(демонтаж конвейера скребкового ТС -2-20-ШЗУ L-35м, монтаж мокрого скребкового ШЗУ, устройство регистров подогрева приёмного бункера, прокладка трубопроводов тепловой сети Д-32мм до бункера); 8) капремонт канализационно-насосной станции №4 по ул. Профсоюзная (строительство здания КНС 3*3*2,5, шлакоблок 400*200*200, кровля скатная металлическая, двери металлические, насос погружной фикальный, прокладка кабельной линии – кабель СИП, установка опоры электропередач, устройство подъездных путей – плита дорожная 6000*2000, напорного (заливного) трубопровода – труба Д-108мм; 9) замена короба транспортёра ТС-2-30-15 секций 10) софинансирование УК | 0.5-0.9 | Золотуева Е.П. Мальцев С.В. | 416, 1329 1503,84038 209,62582 431,73014 1279,21204 235,89852 1786,64154 636,32916 1166,86306 7666,27356 |  | 267,3 |
|  | Подготовка дизельэлектростанций |  |  | 50 |  |  |
|  | Создание запаса материально-технических средств |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 15861,3 | 450 | 867,3 |
|  | Финансирование из бюджетов поселений: | СП «Улётовское» - 100 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГП «Дровянинское» - 50 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | СП "Аблатуйское» - 50 тыс. руб. |  |  |
|  | Финансирование организаций ЖКХ: | МУП «Коммунальник» - 600 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ООО «Коммунальник» - 267,3 тыс. руб. |  |  |
|  | Финансирование из бюджета Забайкальского края | Схема теплоснабжения: СП Хадактинское» - 100 тыс. руб. СП Николаевское» - 100 тыс. руб. СП «Тангинское» - 100 тыс. руб. Схема водоснабжения: СП «Тангинское» - 100 тыс руб. |  |  |
|  | Финансирование: администрация муниципального района | Бюджетные учреждения – 1000 тыс. руб. |  |  |
|  | Итого за район: |  |  |  | 24663,3 | 9252 | 867,3 |

Первый заместитель руководителя администрации

муниципального района «Улётовский район»

по территориальному развитию                                                                                                             М.А.Носырев

Приложение№ 2а

Потребность муниципального района в финансовых средствах на осенне-зимний период 2018/2019 годов

(ТОПЛИВО)

| № п/п | Наиме нова ние муни ципа льно го рай она | Потребность топлива на ОЗП | Потребность в финансовых средствах | Источники финансирования | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджетная сфера (собствен ные котельные) | Предприя тия ЖКХ, в т.ч.бюджетная сфера | Всего | Бюджетная сфера(собств.котельные) | Предприятия ЖКХ, в т. ч. бюджетная сфера | Всего | Бюджетная сфера от котельных ЖКХ | Средства предприятий ЖКХ | Бюджетная сфера (собств. котельные) |  |
|  |  | тонн | тонн | тонн | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  | МР «Уле тов ский рай он» | 11871 бюдж.9425 (пос. 2446) | 23925 14500 ЖКХ бюдж.9425 | 26371 | 17592,9 13967,9(бюд.) 3625,0 пос. | 35456,9 21489,0 ЖКХ 13967,9 бюдж. | 39531,9 дрова 100м3 бюдж. 100т.р. дрова 350м3 пос. 350т.р. | 13967,0 бюд. 21489,0 ЖКХ | 21489,0 ЖКХ | 17592,9 13967,9бюдж 3625,0 пос. | 39531,9 . |

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Улётовский район»

по территориальному развитию                                                                           М.А.Носырев

.                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 2

План подготовки объектов  жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Улётовский район»

к осенне-зимнему периоду  2018/2019годов

(ТОПЛИВО)

| Наименова ние муниципального района | Норматив ный запас топлива | Потребность до конца фин. года 09-12мес. | Потреб ность в финансо вых средствах | Источники финансирования 09-12мес. | Потреб ность в фин. средствах | Источники финансирования 1-5мес. | Потреб ность в финансо вых средствах на отопитель ный сезон | Потреб ность топлива на отопитель ный сезон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уголь | Дрова |  | Муницип. район | Средства предприя тий ЖКХ |  | Муницип. район и сельск. гор. посел. | Средства предприя тий ЖКХ | 2016-2017гг. |  |
|  |  |  |  |  | Сельские и город. посел. |  |  |  |  |  |  |
|  | тонн | тонн | тонн. м3 | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.тонн |
| Муниципальный район «Улетовский район» | 3600 | 10548,4 3770,0 978,4пос. 5800 ЖКХ | 3770 бюдж. 40м3. 140м3 (пос) | 15812,0 | 7217,0 5627,0 (МР) 1590,0 (пос.) | 8595,6 | 23720,0 | 23659,2 8380,8 бюдж 2385,0 (пос.) 12893,4 ЖКХ | 12893,4 | 39531,9 | 26371 |

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Улётовский район»

по территориальному развитию                                                                            М.А.Носырев

План                                                                                            Приложение № 3

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

муниципального района «Улётовский район»   к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов

| Наименование муниципального района | Котельные | Сети | Жил.фонд | Потреб ность в финансовых средствах на подготовку к ОЗП 15/16г. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые | Водопроводные | Канализационные | Всего | План ремонта |  |  |
|  | Все го | План подготовки | Всего | План подготовки | Всего | План подготовки | Всего | План подготовки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муницпа льный район поселения | Средства предпри ятий ЖКХ |
|  |  | Все го мун ици пал ьны е | В т.ч. кап рем. и рек. |  | Все го мун ици пал ьны е | В т.ч. кап. рем. и рек. |  | Все го мун ици пал ьны е | В т.ч. кап. рем. и рек. |  | Всего муници паль ные | в т.ч. кап. рем. и рек. |  |  |  |  |  |
| МР Ул. р-он МР Пос. ЖКХ | ед | ед | ед. | км | км | км | км | км | км | км | км | км | тыс.кв.м | тыс..кв.м | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
|  | 47 23 18 6 | 47 23 18 6 | 3 2 1 | 11,8 7,48 - 4,32 | 11,8 7,48 - 4,32 | 1,422 0,564 0,858 | 10,7 6,38 4,32 | 10,7 6,38 4,32 | 1,422 0,564 0,858 | 4,0 - - 4,0 | 4,0 - - 4,0 | - - - - | 406,7 - - | - - - - | 24663,3 8802,0 3040,0 12821,3 | 1200 1000 200 - | 867,3 - - 867,3 |

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Улётовский район»

по территориальному развитию                                                                                                                                  М.А.Носырев